Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  выполнение ремонтно-строительных работ по устройству отмостки

Муниципальный заказчик - МУ «Горархив», расположенный по адресу 630005, г. Новосибирск,  Некрасова, 55,     и

Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству отмостки.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд МУ «Горархив».

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

Требуемые работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж бордюрного камня | м п | 80 |
| 2 | Монтаж бордюрного камня | м п | 80 |
| 3 | Устройство тротуарной плитки | м2 | 140 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 1,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Цемент | кг | 2500 |
| 2 | Песок | м3 | 8,5 |
| 3 | Тротуарная плитка | м2 | 140 |
| 4 | Бордюрный камень | м п | 80 |

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям  СНиП.  Участнику запроса котировок предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

Место и сроки  выполнения работ: по адресу 630005,  г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55. Выполнение работ осуществляется в течение 90 календарных дней после заключения муниципального контракта. Срок гарантии на работы - не менее 12 мес.

Начальная цена муниципального контракта:  143 000, 00 рублей (сто сорок три тысячи рублей) с учетом НДС. Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту выполнения работ после подписания актов КС-2, КС-3.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок после представления копии лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ в соответствии с государственным стандартом, заверенной печатью организации, а так же локальной сметной документации  на бумажном и электронном носителе в файле.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку.

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  2.

Срок подачи котировочных заявок:  с 9 часов 00 мин. 14 сентября  2007 года  до 18 час. 00 мин.   19 сентября 2007 года. Заявки подаются на бумажном носителе или в  виде электронного документа (с синей печатью).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 час. 00 мин. 20 сентября 2007 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: начальник отдела по размещению муниципального заказа

Спецова Ольга Анатольевна, тел. (383) 222-79-09, ф. (383) 222-91-93.

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с даты подведения итогов запроса котировок.

Приложение: форма котировочной заявки, проект муниципального контракта.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                                    В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления мэрии                                      Р.Г. Борисенко

Директор МУ «Горархив»                                                                         В.Д. Коледа

Приложение № 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на  выполнение ремонтно-строительных работ

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма, ОГРН |  |
|  |  | 2.3. ИНН, БИК, КПП |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Описание ремонтно-строительных работ | см. ниже |
| 6. | Сроки и условия оплаты | 30 % - предоплата, 70 % - по факту выполнения работ после подписания актов КС-2, КС-3 |
| 7. | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 8. | Место выполнения работ | 630005, г. Новосибирск, Некрасова, 55 |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с даты подведения итогов запроса котировок |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 200__ года

Приложение № 2

Проект муниципального контракта

г. Новосибирск                                                                                                «____»____________2007 г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Новосибирский городской архив», имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Коледы Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, согласно  протоколу №______ от ____г. заседания комиссии по размещению муниципального заказа при управлении делами, указанную в Контракте и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего контракта).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения муниципального контракта и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Работы выполняются иждивением подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    (прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к контракту № ______________.

3.2. Оплата по настоящему контракту производится поэтапно: 30 % - предоплата, 70 % - по факту выполнения работ после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3.

3.3. Цена работы определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего контракта.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего контракта.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего контракта, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего контракта.

4.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

-     поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2007 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2.    Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                                                     ЗАКАЗЧИК

__________________________                                                    __________________________

(наименование организации)                                   	  	  (наименование организации)

юридический адрес                                                                         юридический адрес

ИНН / КПП                                                                                  ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                            __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                            __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                               Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                        М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии            ___________________________       Б. В. Буреев

(подпись)

Директор МУ «Горархив»_____________________________________ В.Д. Коледа

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                      _________________________

(подпись)

Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж бордюрного камня | м п | 80 |
| 2 | Монтаж бордюрного камня | м п | 80 |
| 3 | Устройство тротуарной плитки | м2 | 140 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 1,8 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Цемент | кг | 2500 |
| 2 | Песок | м3 | 8,5 |
| 3 | Тротуарная плитка | м2 | 140 |
| 4 | Бордюрный камень | м п | 80 |

Руководитель предприятия  _______________________ (подпись)

М.п.        «___»_________________200__г.