ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТП И ПРОКЛАДКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В ПКиО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении запроса котировок на строительство ТП и прокладку электрических кабелей в ПКиО «Центральный».

Запрос котировок проводится для нужд заказчика: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

Наименование выполняемых работ: строительство трансформаторной подстанции (ТП) и прокладка питающих электрических кабелей в парке культуры и отдыха (ПКиО) «Центральный» (дополнительные работы по расширению ТП и прокладке сетей электроснабжения 0,4 кв от ТП до аттракциона «Американские горки»).

Характеристики и объем выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Расширение ТП (монтажные работы со стоимостью материалов): |  |  |
| Изолятор ИО-10 | шт | 10 |
| Панель ЩО70-02-03 | шт | 1 |
| Счетчик СЭТ 4-1-1 | шт | 4 |
| Трансформатор ТОП-0,66 100/5.5s | шт | 6 |
| Трансформатор ТОП-0,66 200/5.5s | шт | 6 |
| Шина АД31т 120*10 | м | 24 |
| Сталь б=2 | кг | 80 |
| Прокладка сетей электроснабжения 0,4кв (монтажные работы со стоимостью материалов и строительные работы): |  |  |
| Кабель ААБл-4*95 | м | 275 |
| Муфта 4КВТп-1 | шт | 2 |
| Кирпич керамический | т.шт | 1,132 |
| песок | м3 | 27,35 |
| Устройство постели | 100м | 2,605 |
| Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 1,3585 |
| Кабель в траншее массой 1м до 6кг | 100м | 1,466 |
| Кабель в трубе массой 1м до 6кг | 100м | 1,284 |
| Герметизация а/ц труб | шт | 21 |
| Разборка покрытий а/бетонных | м3 | 4,49 |
| Разборка покрытий ц/бетонных | м3 | 0,35 |
| Разборка оснований щебеночных | м3 | 7,25 |
| Разборка и восст. борт. камней | мп | 16 |
| Разработка грунта в траншеях вручную | м3 | 79,1 |
| Укладка а/ц труб ф100 | м | 124 |
| Устройство а/бетонных покрытий | м2 | 44,85 |
| Устройство газонов | м2 | 245,7 |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ПКиО «Центральный».

Срок выполнения работ: 10  дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок и условия оплаты выполняемых работ: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работ на основании подписанных сторонами акта сдачи-приемки работ, возможен аванс в размере до 30%.

Максимальная цена муниципального контракта: 497 633,0 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот тридцать три) рубля, в т.ч. НДС.

Место подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры, кабинет № 517.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 9 часов 00 мин 12 октября 2007г. до 18 часов 00 минут 22 октября 2007г. Заявки подаются в письменной форме.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail: IFedyanina@admnsk.ru.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

###### Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на строительство ТП и прокладку электрических кабелей в ПКиО «Центральный»

| 1. Наименование (для юридического лица) участника размещения заказа | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| ФИО (для физического лица) участника размещения заказа |  |
| 2. Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 3. Иные реквизиты участника размещения заказа | 3.1. Форма собственности |  |
|  | 3.2.Организационно-правовая форма |  |
|  | 3.3. ИНН |  |
|  | 3.4. Код по ОКВЭД |  |
|  | 3.5. Код по ОКПО |  |
| 4. Адрес участника размещения заказа | 4.1. Место нахождения (для ЮЛ)/ место жительства (для ФЛ) |  |
|  | 4.2. Адрес электронной почты |  |
| 5. Руководитель (для ЮЛ) | 5.1 Ф.И.О |  |
|  | 5.2. Должность |  |
|  | 5.3. Телефон |  |
|  | 5.4. Факс |  |
| 6. Наименование объем и характеристики выполняемых работ |  |
| 7. Место выполнения работ | г. Новосибирск, ПКиО «Центральный» |
| 8. Сроки выполнения работ |  |
| 9. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |
| 9. Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей (с учетом НДС, прочих накладных расходов и других обязательных платежей) с приложением сметы (расчета) |  |
| 10. Сроки и условия оплаты выполненных работ |  |

*К заявке должна быть приложена лицензия.

М.П.                                             Руководитель   __________________________

(инициалы, фамилия)

____________дата

### Проект

### Муниципальный контракт

#### на строительство ТП и прокладку электрических кабелей в ПКиО «Центральный»

г. Новосибирск 				№ _____	                  «_____» _____________ 2007г.

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок в соответствии с протоколом № __ от _____________ (приложение) заключили между собой настоящий контракт (далее – договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в настоящем договоре, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по строительству ТП и прокладке электрических сетей в ПКиО «Центральный» (расширение ТП и прокладка сетей электроснабжения 0,4 кв от ТП до аттракциона «Американские горки») в Центральном районе г. Новосибирска, именуемые в дальнейшем «Объект», в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Результат выполненных работ должен быть пригоден для эксплуатации ТП и сетей и соответствовать действующим санитарным и строительным нормам. Передача результата работ оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.1.3. Предоставить на результат выполненной работ гарантию качества в течение 5 лет с момента сдачи Объекта в эксплуатацию (обязуется, что результат работ будет соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.2).

2.1.4. Выполнить указанные в настоящем договоре работы в следующий срок:

Срок начала работы – _______ 2007г.

Срок окончания работы – _______ 2007г.

Датой фактического окончания работ считается дата подписания акта приемочной комиссии и устранение недоделок.

2.1.5. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов.

2.1.6. До 25 числа каждого месяца представлять Заказчику форму КС-2 на бумажном носителе и в электронной форме на флоппи-диске с указанием наименования выполненных работ и их объема для их проверки и составления формы КС-3.

Форма КС-2 составляется с помощью программного комплекса «Гранд-смета» в базовых ценах 2001г., пересчет сметной стоимости строительства в текущий уровень цен производится путем применения индексов цен в строительстве к оплате труда, эксплуатации машин и механизмов, материалам в каждой сметной позиции.

2.1.7. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

2.1.8. В течение 10 дней с момента получения ПСД в целом либо её части выдать Заказчику замечания по полученной документации. В случае просрочки представления замечаний к полученной ПСД в указанный срок документация считается Подрядчиком согласованной и замечания по истечении срока Заказчик вправе не принимать.

2.1.9. Обеспечить охрану Объекта на период выполнения работ.

2.1.10. Сдать Объект приемочной комиссии.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. До начала работ выдать Подрядчику проектную документацию полностью либо частично в объеме, позволяющем вести строительство.

2.2.2. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненные Подрядчиком работы, либо отказаться от их приемки в случае несоответствия проекту и требованиям пункта 2.1.5.

2.2.3. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы.

2.2.4. Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих при производстве работ, назначить ответственное лицо с правом подписи.

2.2.5. При строительной готовности и письменной заявке Подрядчика, передать Подрядчику со склада Заказчика материалы, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим договором, по согласованному сторонами перечню.

2.2.6. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненных работ, уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненных работ, потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме, либо устранить эти недостатки, с отнесением расходов на счет Подрядчика.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Твердая цена по договору составляет - __________________________________________  рублей, в том числе НДС -            рублей.

Цена по договору включает в себя весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по договору.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-2 и КС-3.

При наличии средств на счете Заказчик вправе перечислить Подрядчику авансовый платеж для приобретения строительных материалов в размере до 30% от цены по договору. Отсутствие у Подрядчика авансовых платежей не является основанием для остановки работ.

Классификатор бюджета: (культура) КВСР-760, КФСР-0801, КЦСР-1020900, КВР-214, КЭСР-310, СубКЭСР-3100300, лицевой счет-760010011, бюджет 010100.

4. Имущественная ответственность

4.1. В случае не освоения Подрядчиком аванса в течение 30 дней с момента получения по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать пеню в размере 0,1% от суммы неотработанного аванса, имеющегося на следующий день после отчетного периода, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.2. В случае задержки сроков выполнения работ в срок, предусмотренный договором, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

4.4. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней;

-задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 дней;

-нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

-аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика за 10 дней до фактически совершаемых действий.

5.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.

При расторжении договора по вышеуказанному основанию Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику за 10 дней до фактически совершаемых действий.

5.3. При расторжении договора по основаниям, указанным в п.п. 5.1, 5.2, Заказчик по акту сверки оплачивает Подрядчику задолженность за выполненные работы (при наличии задолженности Заказчика), Подрядчик устраняет в течение 15 дней дефекты в выполненных работах и в течение 15 дней возвращает Заказчику неотработанную сумму аванса или иных полученных платежей (при их наличии), полученную ПСД и имеющуюся исполнительную документацию.

5.4. При расторжении договора незавершенное строительство в течение 15 дней передается Заказчику по акту приема-передачи.

5.5. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его расторжение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой и дополнительного акцепта не требует.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 6.1. настоящего договора.

6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один - УФиНП мэрии.

6.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

6.5. После подписания договора теряют силу все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, предметом которых являлись отдельные аспекты данного договора и совместные решения по данному договору.

6.6. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

6.7. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это произошло вследствие явления, определенного в действующем законодательстве как непреодолимая сила.

6.8. Ни одна сторона не имеет право передать исполнение своих обязательств по настоящему договору, третьему лицу.

6.9. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования долга, возникшее у нее при исполнении настоящего договора третьему лицу.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Протокол комиссии по размещению муниципального заказа №___ от _______.2007

2. Смета

## 7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик :630099 Новосибирск-99, ул. Трудовая 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86

ИНН 540 629 79 79   КПП 540 601 001

Р/счет 402 048 108 000 000 005 13 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001

Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФиНП мэрии, МУ «УКС»)

Подрядчик: 630____ Новосибирск, ул. __________, тел. ________

ИНН540__________, р/с 407________________ в _______________________

к.с 301                                БИК 045______

Заказчик:___________________В.И. Васильев			Подрядчик:___________________

М.П., подпись								 М.П., подпись

Согласовано:

Начальник УФиНП мэрии                                                                                Б. В. Буреев

Начальник департамента

строительства и архитектуры мэрии                                                          С. В. Боярский