ИЗВЕЩЕНИЕ

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на ремонт кабинетов № 217,218,219,220,221,222,223.224,225 в здании администрации Октябрьского района по ул. Сакко и Ванцетти, 33.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение котировки регламентируется федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

Котировочная заявка может быть получена Участником по адресу: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 7 или на сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

1. Наименование заказчика, его  почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты – мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-02-05, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru

2. Источник финансирования заказа - бюджет города Новосибирска.

3. Форма котировочной заявки, а так же проект муниципального контракта прилагается.

4. Наименование и объем выполняемых работ:

| № | Наименование и характеристика работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов:светильники с лампами накаливания,100шт. | Шт. | 0,20 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов:выключатели,розетки,100шт. | Шт. | 0,32 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов:дверных,100шт | Шт | 0,10 |
|  | Ремонтные и отделочные работы |  |  |
| 1 | Снятие обоев:простых и улучшенных,100м2 очищаемой поверхности | М2 | 3,761 |
| 2 | Разборка плинтусов :деревянных и из пластмассовых материалов,100м плинтусов | М | 1,2 |
| 3 | Разборка покрытий полов:из линолеума и релина,100м2 покрытий | М2 | 1,2 |
| 4 | Перетирка штукатурки;внутренних помещений,100 м2 перетертой поверхности | М2 | 3,387 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм,100 м2 отремонтированной поверхности | М2 | 0,422 |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | М2 | 0,18 |
| 7 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных,комплект | Комплект | 9 |
| 8 | Устройство подвесных потолков типа(Амстронг) по каркасу из оцинкованого профиля,100 м2 поверхности облицовки | М2 | 1,216 |
| 9 | Устройство натяжных потолков полиэфирной ткани в помещениях площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов к кирпичным стенам,100 м2 поверхности потолка | М2 | 0,144 |
| 10 | Ткань полиэфирная, м2 | М2 | 15,12 |
| 11.. | Багет (фиксирующий профиль) для натяжного потолка,м | М | 15,55 |
| 12 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках,устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до:4,100 шт. | Шт | 30 |
| 13 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (под окнами в кабинетах), 100м2 отделываемой поверхности. | М2 | 0,2136 |
| 14 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2, 1 решетка | 1 реш. | 9 |
| 15 | Решетки жалюзийные пластиковые размером (0,6х1,2) м2,шт. | Шт. | 9 |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2, 100м2 покрытия | М2 | 1,2 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2, 100 м плинтусов | М | 1,289 |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения; до 20 см2, 100м борозд | М | 0,48 |
| 19 | Пробивка в стенах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2, 100 отверстий | 100 отв. | 0,37 |
| 20 | Заделка отверстий ,гнезд и борозд:в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | М3 | 0,3797 |
| 21 | Провода групповых осветительных сетей.Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах,100 м. | М | 0,51 |
| 22 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил – 3и сечением 2,5 мм2, 1000 м | М | 0,051 |
| 23 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, | Шт. | 10 |
| 24 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, | Шт. | 30 |
| 25 | Разветвительная коробка, шт. | Шт. | 10 |
| 26 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (в кабинетах),100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | М2 | 3,767 |
| 27 | Улучшеная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных, 100 м2 окрашиваемой поверхности | М2 | 0,432 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по сборным конструкциям подготовленным под окраску стен(по обоям), 100 м2 окрашиваемой поверхности | М2 | 3,761 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб:за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | М2 | 0,1228 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | М2 | 0,2304 |
|  | - Разные работы |  |  |
| 1 | Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора | Тн. | 0,07 |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой вручную:погрузка, тонна | Тн. | 5 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км:класс груза 1,нормативное время пробега 1,264 час, 1 т. | Тн. | 5 |

5. К заявке должна быть приложена смета.

6. Гарантия на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

7. Место выполнения работ: администрация Октябрьского района, ул. Сакко и Ванцетти,33.

8. Работы выполняются иждивением исполнителя из его материалов, его силами и средствами, при наличии лицензии на выполняемые работы.

9. Сроки выполнения  работ: с 01 декабря  до 31 декабря  2007 г.

10. В стоимость работ должны быть включены расходы на материалы,  доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

11. Максимальная цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Цена остается неизменной в течение всего действия муниципального контракта.

12. Котировочные заявки подаются в администрацию Октябрьского района, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб.7,417,тел. 266-02-05, 266-12-44, до 12.00 час. 00 мин. 22 ноября 2007г.

13. Сроки и условия оплаты работ: по акту выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

14. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней.

И.о. зам. главы администрации                                                                               Э.И. Кривчун

ЗАЯВКА

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок

____________________________________________________________________________________

| 1. | Наименование, место нахождения (для юридического лица),фамилия,имя,отчество,место жительства(для физического лица),банковские реквизиты участника размещения заказа. | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 Краткое наименование |  |
|  |  | 1.3. Место нахождения |  |
|  |  | 1.4. Индекс |  |
|  |  | 1.5. Почтовый адрес |  |
|  |  | 1.6 Телефон факс |  |
|  |  | 1.7 Адрес эл.почты |  |
|  |  | 1.8 Банковские реквизиты |  |
| 2 . | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |  |
| 3. | Руководитель ** | 3.1 ФИО |  |
|  |  | 3.2 Должность |  |
|  |  | 3.3Телефон 3.4.Факс |  |
| 4. | Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |  |
| 5. | Цена работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |  |

** Указывается дополнительно и не является обязательным требованием, однако для оперативного взаимодействия  желательно указать.

Руководитель предприятия

Дата

Печать

Проект муниципального контракта на выполнение работ

Г.Новосибирск                                                                     «       «                2007г.

Мэрия г.Новосибирска в лице главы администрации Октябрьского района Знаткова Владимира Михайловича, именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик»,действующего на основании Положения с одной стороны и ---------------------------,именуемое в дальнейшем (Исполнитель),в лице -----------------------------действующего (ей) на основании ---------------с другой стороны, по итогам проведенного»----«-----------200—г. открытого конкурса на размещение муниципального заказа (протокол заседания комиссии по размещению муниципального заказа от «---«------200  г.№ --------),заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт»о нижеследующем:

1   Предмет Контракта

1.1.Исполн6итель обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика – администрации Октябрьского района г.Новосибирска, далее по тексту Заказчик работу , а Заказчик обязуется обеспечить оплату работ.

а

2.Права и обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязуется :выполнить работу :ремонт служебных помещений  217,218,219,220,221,223,224,225, согласно технической документации являющейся неотъемлемой часть настоящего договора.(Приложение 1 к настоящему контракту).

2.2.Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей Эксплуатации.

2.3.Работы выполняются Исполнителем лично, собственными материалами.

2.4.Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами без замечаний Заказчика.

2.5.Результат работы считается принятым с момента подписания акта приема-передачи без замечаний Заказчика.

2.6.Исполнитель предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение  1-го года с момента передачи результата работы Муниципальному заказчику.

2.7.В случае обнаружения недостатков выполнненой работы Муниципальный Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика .Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считает я,что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 3 дня с момента направления  вышеназванного извещения.

2.8.За нарушение срока выполнения работы, а равно срока установленного в пункте 2.7. контракта Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства…

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы             рублей, в том числе НДС            рублей в соответствии с ценами согласно Приложению(ям) к контракту №

3.2.Оплата по настоящему контракту производится поэтапно на основании актов на выполненные работы, подписанных сторонами, без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных средств.

3.3.Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4.В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1.настоящего контракта.

3.5.В случае ,если в акте приема-передачи выполненных работ(актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена,указанная в смете, либо в пункте 3.1. настоящего контракта, то Заказчик обязан уплатить Исполнителю только цену согласно пункту 3.1. настоящего контракта.

3.6.Цена контракта, указанная в п. 3.1. настоящего Муниципального контракта изменению в большую сторону не подлежит.

4.Прочие условия

4.1.Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанными в настоящем контракте структцрных  подразделений мэрии г.Новосибирска.

4.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требования, указанным в пункте4.1 настоящего контракта.

4.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г.Новосибирска.

4.4.Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

4.5.Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату за выполненные работы, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета г.Новосибирска.

4.6.Ни одна Сторона не имеет право:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

-переуступить право требования долга третьему лицу.

4.7.В случае изменения объема работ, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего контракта стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему контракту.

5.Срок  действия контракта.

5.1.Начало –со дня подписания контракта сторонами до действия контракта фактического исполнения обязательства по договору

.                               6.Особые условия

6.1.Стоимость материалов включена в смету.

6.2.Приложения,указанные в настоящем муниципальном контракте являются неотъемлемой его частью.

7.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Поставщик                                Муниципальный заказчик:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии                           Б.В.Буреев

Начальник УФ и НП Октябрьского района              И.В.Гилевич

М.П.

Юрист УФ и НП Мэрии                                         Л.А.Патока

Начальник ЮРО Октябрьского района                    Е.М.Абросимов