# Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения

# открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилищного фонда Дзержинского района

Мэрия г. Новосибирска, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района (расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16) извещает о проведении  открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилищного фонда  Дзержинского района на 2007 год.

# .

Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  жилищного фонда Дзержинского фонда г. Новосибирска Проводится для нужд: администрации Дзержинского района города Новосибирска

Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

# Характеристика выполняемых работ:  разработка проектно-сметной документации, согласно таблице 1.

Требования к выполняемым  работам:

- проектирование должно быть выполнено в соответствии с действующими СНиП и

методическим рекомендациям;

- проектно-сметная документация должна быть предоставлена на бумажном

носителе  и в электронном виде.

Начальная цена муниципального контракта: 2900000 рублей. Цена включает НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

# Форма, сроки и порядок оплаты:  в безналичном порядке,  оплата в течение                              60 календарных дней после подписания акта приема-передачи. В случае нарушения сроков, либо при обнаружении нарушений, размер оплаты снижается на 10%, при этом корректировка и доработка проектно-сметной документации производится безвозмездно.

Срок выполнения работ:   с момента подписания муниципального контракта, до даты указанной в Таблице 1.

Ответственное лицо,  уполномоченное на прием конкурсных заявок: Шандакова Галина Алексеевна, тел. 2791729, факс 2790587

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет 236 в рабочие дни с момента опубликования на официальном сайте с 09-00 час до 17-00 час  до 09 часов 00 минут 22 марта  2007 г. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru. Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок:

- цена муниципального контракта с учетом налогов;

- квалификация участника размещения муниципального заказа, подтвержденная документально, например отзывами третьих лиц о выполнении работ, являющихся предметом настоящего конкурса;

- срок выполнения работ.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,                    ул. Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут «22» марта 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского,16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 27 марта 2007 года.

Место, дата, время  подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,                       ул. Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в  09 часов 00 минут 29 марта  2007 года.

Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания   протокола аукциона.

Таблица №1

| № пп | Объект | Вид ремонта | Наименование ПСД | Срок выполнения работ до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Гоголя,225 | Фасад, усиление | Обследование, рабочий проект, смета, паспорт отделки | 15.04.2007 |
| 2 | Пр. Дзержинского,19 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 3 | Ул. Трикотажная,41 | Металлическая кровля | Обследование, рабочий проект, смета | 20.04.2007 |
| 4 | Ул. Кошурникова,5 | Мягкая кровля | Обследование, рабочий проект, смета | 15.04.2007 |
| 5 | Ул. Кошурникова,9 | Мягкая кровля | Обследование, рабочий проект, смета | 15.04.2007 |
| 6 | Ул. Доватора,27 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета | 15.04.2007 |
| 7 | Ул. Доватора,19/4 | Замена магистрали ХГВ, отопление | Обследование, рабочий проект, смета | 15.04.2007 |
| 8 | Ул. Доватора,19 | Замена магистрали ХГВ, циркуляции | Обследование, смета | 20. 04. 2007 |
| 9 | Ул. Доватора,31/2 | Замена магистрали ХГВ | Обследование, смета | 20. 04. 2007 |
| 10 | Ул. Доватора,15/1 | Замена магистрали ХГВ | Обследование, рабочий проект, смета | 20. 04. 2007 |
| 11 | Ул. Доватора,33/2 | Замена магистрали ХГВ | Обследование, смета | 20. 04. 2007 |
| 12 | Ул. Доватора,19/2 | Замена канализации | Обследование, рабочий проект, смета | 20. 04. 2007 |
| 13 | Ул. Доватора,19/3 | Замена канализации | Обследование, рабочий проект, смета | 20. 04. 2007 |
| 14 | Ул. Авиастроителей,1/3 | Шиферная кровля | Обследование, рабочий проект, смета | 20. 04. 2007 |
| 15 | Ул. Гоголя, 194 | Замена магистрали отопление | Обследование, смета | 20. 04. 2007 |
| 16 | Пр. Дзержинского, 5 | Замена магистрали ХГВ, отопление | Обследование, смета | 20.04.07 |
| 17 | Пр. Дзержинского, 7 | Фасад | Обследование, рабочий проект, смета, паспорт отделки фасада | 15.04.2007 |
| 18 | Ул. А. Лежена, 28 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 19 | Ул. А. Лежена, 16/1 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета | 15.04.2007 |
| 20 | Ул. Б. Богаткова, 260 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 21 | Ул. А. Лежена, 24 | Замена магистрали ХГВ | Обследование, смета. | 20.04.2007 |
| 22 | Ул. Кошурникова, 27 | Замена магистрали ХГВ | Обследование, смета. | 20.04.2007 |
| 23 | Ул. Новая заря,14 | Мягкая кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 24 | Ул. Есенина,3 | Усиление, фасад, кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 20.04.2007 |
| 25 | Ул. Есенина,51/2 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 26 | Ул. Есинина,45 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 27 | Ул. Есенина,43 | Ж/б кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 28 | Ул. Есенина, 43/1 | Мягкая кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 15.04.2007 |
| 29 | Ул. Толбухина,35 | Ж/б кровля, магистрали ХГВ, отопления | Обследование, рабочий проект, смета. | с/т 15.04.07. кровля 15.04.07 |
| 30 | Ул. Республиканская,41а | Шиферная кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 20.04.2007 |
| 31 | Ул. Республиканская,39а | Шиферная кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 20.04.2007 |
| 32 | Ул. Республиканская,35 | Шиферная кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 20.04.2007 |
| 33 | Ул. Республиканская,10 | Шиферная кровля | Обследование, рабочий проект, смета. | 20.04.2007 |
| 34 | Пр. Дзержинского, 79 | Замена магистрали отопление | Обследование, магистральных труб-проводов, смета | 20.04.07 |