# Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта на проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов в Центральном районе

г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального района г. Новосибирска, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов в Центральном районе г. Новосибирска.

# Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Центрального района г. Новосибирска.

Источник финансирования:  бюджет города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов в Центральном районе.

Характеристика работ:

1. Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного и поперечного профилей (песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие).

2. Установка бордюра.

3. Подъем колодцев.

4.Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.

5. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту внутриквартальных проездов. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на выполнение работ. Документация должна включать в себя исправления продольных и поперечных профилей проезжей части с усилением, при необходимости конструкции основания и покрытия, заменой дорожного бордюра, ремонтом тротуаров и прилегающих газонов,  заменой при необходимости плит перекрытия колодцев. Расширение, при необходимости, проезжей части внутриквартальных проездов с устройством корыта и конструктива новой проезжей части.  Доведение до нормативов радиусов поворотов, устройство парковок.

Расчетная стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:

| тип асфальтобетона | цена за 1 тонну, руб. |
| --- | --- |
| А | 1 806,00 |
| Б | 1 849,00 |
| В | 1 838,00 |
| Г | 1 839,00 |

Стоимость одной тонны асфальтобетона и асфальтобетонной смеси для выполнения работ по асфальтированию внутриквартальных проездов организациям-поставщикам может быть уточнена в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Главного управления благоустройства и озеленения г.Новосибирска.

После утверждения заказчиком проектно-сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:

- Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

- Уплотнение щебня и асфальтобетона, окончательная укатка должны проводиться мотокатками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СН и П 3.06.03-85.

- Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчика.

- Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится битумной эмульсией.

- Отделение проезжей части от газонов или тротуаров производится дорожным бордюром по ГОСТ 6666-81 «Бортовые камни».

Техническое инженерное сопровождение работ проводится организацией Муниципальное учреждение «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Центрального района» в лице директора Павленко Сергея Анатольевича, по заключенным с победителями конкурса контрактам.

Контроль качества работ выполняется организацией, определенной распоряжением мэра «О контроле за ходом работ по асфальтированию внутриквартальных проездов», в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СН и П, ГОСТ).

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет.

Начальная цена муниципального контракта и сроки выполнения работ: по каждому Лоту указаны в нижеприведенной таблице:

Асфальтирование внутриквартальных проездов

в Центральном районе в 2007 году.

| № Лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь ремонта, м2 | Начальная цена муниципального контракта по лоту, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 | Трудовая, 15; Каменская, 44; Ядринцевская, 48; | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | май -июнь |
|  | Советская, 20, 22; |  |  |  | июнь-июль |
|  | Фрунзе, 3; Советская, 36/1. |  |  |  |  |
| ИТОГО по лоту: | 4100 | 3000 |  |
| ЛОТ № 2 | Депутатская,58, 60; М.Горького, 95; Каменская, 26, | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | май –июль |
|  | Серебренниковская, 9, 11. | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | июнь-июль |
|  | Серебрянниковская, 2/1, 2/2 |  |  |  |  |
| ИТОГО по лоту: | 4700 | 3600 |  |
| ЛОТ № 3 | Гоголя,1, 1а,3,3а; Лермонтова, 12; Красный проспект, 69,69а. | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | июнь-июль |
|  | Достоевского, 14, 18. |  |  |  | июнь-июль |
| ИТОГО по лоту: | 3300 | 2500 |  |
| ЛОТ № 4 | Державина, 42, 44,46; О.Жилиной, 31, 108; Некрасова, 84. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2700 | 2000 | июнь-июль |
| ИТОГО по лоту: | 2700 | 2000 |  |
| ЛОТ № 5 | Крылова, 66, 69; Ипподромская, 25, | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2100 | 1600 | июнь-июль |
| ИТОГО по лоту: | 2100 | 1600 |  |
| ЛОТ №6 | Красный проспект, 31, 33 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 450 | 300 | июнь-июль |
| Итого по лоту: |  | 300 |  |
| ВСЕГО: | 17 350 | 13 000 |  |

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту, включает оплату всех налогов и сборов.

Обоснование снижения начальной цены контракта:

В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен представить соответствующее обоснование. Не допускается снижение стоимости работ Участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ.

Сроки выполнения работ: работы должны быть выполнены в течение мая – августа 2007 года.

Формы, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф. КС–2, КС-3), подписанных сторонами на основании заключенного муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

# Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

С 900до 1700(обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опубликования и размещения на официальном сайте г.Новосибирска  и по 23.03.2007 по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09) по письменному заявлению, в течение двух дней.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа:

Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб.  № 17  (тел. 223-18-09) со дня опубликования на официальном сайте г. Новосибирска и до 10 00 часов 26.03.2007 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование открытого конкурса, наименование лота, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В случае подачи заявок на участие в конкурсе одним  участником размещения заказа в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются в следующем порядке:

1.1. Заявка  (форма № 2 Приложение 1), расчет цены Контракта (форма № 6 Приложение 1), расчет и обоснование величины снижения начальной цены Контракта (форма № 7 Приложение 1), гарантийное обслуживание (форма № 9 Приложение 1) подаются в конвертах на каждый лот отдельно.

1.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа  прилагаются к одной из заявок.

# Критерии оценки заявок:

- Качественные характеристики работ.

- Срок предоставления гарантий.

- Цена контракта.

# Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,

ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 26.03.2007 г.

# Место, дата, время рассмотрения  заявок: г. Новосибирск,

ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36,  04.04.2007г.

# Место, дата, время сопоставления и оценки  заявок: г. Новосибирск,

ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36,  09.04.2007 г.

Проект муниципального контракта для подписания предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола  оценки и сопоставления заявок.

Глава администрации

Центрального района 	Г. П. Захаров