ИЗВЕЩЕНИЕ

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, объявляет открытый конкурс на право заключения муниципального контракта «Благоустройство внутриквартальной территории жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска» в 2007 году.

К участию приглашаются  юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов  на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг  для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый конкурс.

2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона – МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района» г. Новосибирска , EKrivchun@okt.admnsk.ru, тел. 266-04-90, 266-37-46.

3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.

4. Предмет муниципального контракта:

Благоустройство внутриквартальной территории жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска в 2007 году.

Краткая характеристика работ:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия:

1.1. Разборка разрушенного асфальтобетонного покрытия

1.2.Очистка покрытия от пыли и грязи;

1.3. Розлив битумной эмульсии;

1.4. Укладка асфальтобетонной смеси;

1.5. Поднятие колодцев;

1.6. Замена бордюрного камня.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий»», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащей благоустройству внутриквартальной территории жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска.

На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на благоустройство внутриквартальной территории жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска.

После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса может приступить к выполнению работ.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:

1. Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

2. Применяемый щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 – 93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

3. Применяемая битумная эмульсия должна соответствовать требованиям     ГОСТ Р 52128–2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».

4. Уплотнение щебня и асфальтобетона должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Гарантийные сроки,  в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:

| тип асфальтобетона | Цена за 1 тонну, руб. |
| --- | --- |
| Б | 1 849,00 |
| В | 1 838,00 |

5. Место, условия и сроки выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, внутриквартальная территория жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска (форма №6 конкурсной документации).

Срок выполнения работ: с 01 мая 2007 года по 31 сентября 2007 года.

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 20% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления бюджетных средств.

Начальная  цена муниципального контракта

по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:

| № Лота | Начальная цена муниципального контракта по Лоту, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Лот № 1 | 2 416,0 |
| Лот № 2 | 4 435,0 |
| Лот № 3 | 3 493,0 |
| Лот № 4 | 3 071,0 |
| Лот № 5 | 3 244,0 |
| Лот № 6 | 3 141,0 |

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.

Начальная цена контракта  (по лотам) является максимальной. Заявки с ценой выше начальной будут рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной документации.

После предварительного обследования в весенне-летний период внутриквартальной территории жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска, на которой должно быть выполнено устройство щебеночного покрытия, составления ведомости дефектов и выявления больших объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.

Обоснование снижения начальной цены контракта:

В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с 9-00 до 17-00 с момента опубликования в официальном печатном издании – «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», на сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения  соответствующего заявления предоставит такому лицу  конкурсную документацию.

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком.213, 417. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируется в журнале регистрации заявок. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок –

10 часов 00 минут местного времени 29 марта 2007 года.

10. Критериями оценки заявок являются:

10.1. Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ  на основании представленного им описания механизмов и оборудования (асфальтоукладчика, уплотнительной техники)- по форме №4 конкурсной документации.

10.2. Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.

10.3. Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по Лоту.

11. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится  29 марта 2007 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком. 316.

12. Место и дата рассмотрения заявок и подведения  итогов - г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 316 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

14. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.

15. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: не предусмотрен.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

Глава администрации                                                В.М. Знатков