Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение

работ по благоустройству, капитальному ремонту и строительству объектов г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству, капитальному ремонту и строительству объектов г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству, капитальному ремонту и строительству объектов по следующим лотам:

Лот № 1: Благоустройство объекта (бульвар Материнской Славы);

Лот № 2: Капитальный ремонт транспортных развязок  г. Новосибирска;

Лот № 3: Строительство ВЛ-10 для электроснабжения Декоративного лесопитомника в Калининском районе.

## Объем, сроки (периоды) и условия выполнения работ:

Лот № 1:

Выполнение работ по благоустройству объекта (бульвар Материнской Славы), расположенного в Калининском районе по ул. Б.Хмельницкого 8, 10, площадью 2400 кв. м.

Срок выполнения работ – поэтапно в течение апреля 2007 г.

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

Лот № 2:

Капитальному ремонту подлежат 14 транспортных развязок на территории г. Новосибирска, общей площадью 45000 кв.м.

Срок выполнения работ: с 01 мая 2007 г. по 01 октября 2007 г.

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

Лот № 3:

Выполнение работ осуществляется на основании проектов на электроснабжение объекта по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Декоративный питомник, д. 1а.

Срок выполнения работ: с 16 апреля 2007г. по 30 апреля 2007г.

Проект муниципального контракта прилагается к конкурсной документации.

Характеристика работ:
ЛОТ № 1:

Выполнению подлежат следующие виды работ:

1. Демонтаж покрытия (асфальтобетонного, щебеночного покрытия)

2. Разборка бортовых камней.

3. Устройство покрытия из брусчатки.

4. Монтаж гранитной монолитной конструкции.

5. Облицовка стен гранитными плитами толщиной 40 мм.

Выполненные работы должны соответствовать  требованиям СНиП 207.01.-91. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Выполнение работ осуществляется на основании лицензии на выполнение работ (благоустройство).

Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ).

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к лоту:

1. Устройство подстилающих слоев из песка должно производиться в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий».

2. Применяемый песок должен соответствовать ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

3. Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки должно производиться на основании СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий».

4. Применяемая тротуарная плитка должна быть изготовлена методом полусухого вибропрессования и соответствовать ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» толщиной не менее 6 см.

5. Применяемые бортовые камни должны быть изготовлены методом полусухого прессования и соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»

Победитель конкурса производит обследование территории, подлежащей ремонту. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости составляет локальный сметный расчет. После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

ЛОТ № 2:

Капитальному ремонту подлежат 14 транспортных развязок на территории г. Новосибирска, общей площадью 45000 кв. м.

Выполнению подлежат следующие виды работ:

1. Выполнение проектов на капитальный ремонт транспортных развязок и утверждение в установленном порядке.

2. Проектирование и устройство летнего водопровода.

3. Установка дорожного бордюра.

4. Установка садового бордюра.

5. Укладка тротуарной плитки.

6. Завоз растительного грунта.

7. Устройство газонов и цветников.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий». Выполнение работ осуществляется на основании лицензии на выполнение работ

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к лоту:

1. Устройство подстилающих слоев из песка должно производиться в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий».

2. Применяемый песок должен соответствовать ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

3. Устройство покрытия тротуаров из бетонной плитки должно производиться на основании СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ «Благоустройство территорий».

4. Применяемая тротуарная плитка должна быть изготовлена методом полусухого вибропрессования и соответствовать ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» толщиной не менее 6 см.

5. Применяемые бортовые камни должны быть изготовлены методом полусухого прессования и соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту развязок. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на капитальный ремонт объектов. После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

### ЛОТ № 3

Выполнение работ осуществляется на основании лицензии на выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

Выполнению в соответствии с проектом подлежат следующие виды работ: Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1300 м на железобетонных опорах с точкой подключения к действующей ЛЭП. Монтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТПН) в количестве 1 шт. Пуско-наладочные работы.

Содержание работ и иные предъявляемые требования определяются в соответствии с технической документацией.

Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ).

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с проектами на электроснабжение объекта, предоставляемые по письменному запросу участника размещения заказа по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 (6 этаж).

Победитель конкурса на основании проектов на электроснабжение объекта по адресу: г. Новосибирск, ул. Декоративный питомник, д.1а. разрабатывает сметную документацию. После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата за выполненные работы производится путем выплаты аванса в размере 30 % от стоимости выполнения работ, окончательный расчет - поэтапно в течение 2007 года по актам выполненных работ на основании заключенного контракта в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Передача результата выполненных работ оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

Сумма контракта и стоимость выполненных работ изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

При исполнении контракта Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5% от цены заключенного контракта.

Начальная цена муниципального контракта:

Начальная цена муниципального контракта с учетом  НДС, страхования, транспортировки, материалов и прочих накладных расходов по каждому лоту составляет:

Лот № 1 – 900000,0 (девятьсот тысяч) рублей.

Лот № 2 – 25000000,0 (двадцать пять миллионов) рублей.

Лот № 3 – 1100000,0 (один миллион сто тысяч) рублей.

Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта по каждому лоту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет  № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «02» апреля 2007г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.222-75-08, факс 227-03-94.

Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика  по телефону в г. Новосибирске 201-30-77, 224-04-76, 224-52-29 Жадова Татьяна Дмитриевна, Поплавская Татьяна Константиновна, Ромм Вадим Константинович, Руденко Ирина Валерьевна.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «02» апреля 2007г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок:

1. Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.

2. Срок предоставления гарантии качества работ – гарантийный срок.

3. Срок выполнения работ.

Порядок оценки заявок установлен в информационной карте конкурсной документации.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов  «02» апреля 2007 года.

Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 департамента  транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса состоится в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.