## Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 ,электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении  открытого конкурса на выполнение проектных работ.

Конкурс проводится для нужд:  муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Предмет муниципального контракта:

Лот №1:  разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции жилого дома                             по ул. Полярная, 6;

Лот №2:  разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции  жилого дома                             по ул. Объединения, 12;

Лот №3:  разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции  жилого дома                       по ул. Объединения, 14;

Лот №4:  проектирование наружных сетей по площадке реконструкции жилых домов                    по ул. Грибоедова;

Лот №5:  разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции  жилого дома                           по ул. Грибоедова, 119;

Лот №6:  разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции  жилого дома                            по ул. 2-я Бурденко, 16;

Лот №7:  проектирование наружных сетей по площадке реконструкции жилых домов

по ул. Объединения;

Лот №8: реконструкция первого этажа нежилого помещения под квартиры по ул. Новоуральская, 23а;

Лот № 9: строительство питомника для бесхозяйных животных по адресу: Северный проезд,10;

Лот № 10: реконструкция 5 этажного жилого дома с надстройкой мансардного этажа по

ул. Столетова, 19

Начальная цена контракта, краткая характеристика и срок  выполняемых работ:

| № | Характеристика выполняемых работ | Период выполнения работ, 2007 год | Начальная цена, с НДС тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции 4-х этажного жилого дома, 2-х подъездный, 24 квартирный, с административной пристройкой S=578,2 м2 | Март-май | 996,0 |
| Лот №2 | разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции 5-ти этажного жилого дома, 2-х подъездный, 30 квартирный S=1812,0 м2 | Март-май | 1052,8 |
| Лот №3 | разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции 5-ти этажного жилого дома, 1 подъездный, 8 квартирный S=993,7 м2 | Апрель-декабрь | 1200,0 |
| Лот №4 | разработка рабочего проекта, сети электроснабжения, телефонизации, водоснабжения и канализации. Строительство ТП. | Март-май | 763,0 |
| Лот №5 | разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции 4-х этажного жилого дома, 1 подъездный, 16 квартирный S=277,6 м2 | Май-декабрь | 999,4 |
| Лот №6 | разработка рабочего и эскизного проекта реконструкции 5-ти этажного жилого дома, 1 подъездный, 20 квартирный S=1251,6 м2 | Май-декабрь | 1218,0 |
| Лот №7 | проектирование кабельных сетей электроснабжения и ТП | Апрель-декабрь | 1295,1 |
| Лот №8 | реконструкция первого этажа нежилого помещения под квартиры | Апрель - ноябрь | 6200,0 |
| Лот №9 | строительство питомника для бесхозяйных животных, здание одноэтажное, объем 3240 м3 | Май 2007-Сентябрь 2007 | 4400,0 |
| Лот №10 | реконструкция 5 этажного, 8 подъездного, 120 квартирного жилого дома с надстройкой мансардного этажа, площадь здания – 2080 м2, объем здания -2560 м3. | Май 2007-Июнь 2008 | 17000,0 |

Место выполнения работ:  г. Новосибирск

Условия выполнения работ: Выполнение работ в соответствие с СНиП и ГОСТом.

Согласование рабочего проекта:

- в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»,

- в управлении главгосэкспертизы по Новосибирской области,

- в главном управлении архитектуры и градостроительства.

Формы, сроки и порядок оплаты продукции:  аванс 10%, в безналичном порядке,   в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. За нарушение сроков стоимость проектных работ снижается на 0,1%, стоимость строительно-монтажных работ снижается на 10%.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303   с 15 часов 00 минут  09 марта 2007  до 10 часов 00 минут 09 апреля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок:

  - цена  контракта с учетом налогов;

  - квалификация участника, подтвержденная отзывами третьих лиц о   качестве оказания данным участником услуг, являющихся предметом настоящего конкурса;

  - опыт работы в строительном бизнесе.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,  ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 09 апреля 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301,

в 10 часов 00 минут 12 апреля 2007 года.

Место, дата, время  подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, в  10 часов 00 минут 16 апреля 2007 года.

Срок подписания муниципального контракта:  не раньше, чем через 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.