СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КНС-18а НА УЧАСТКЕ

ОТ УГЛОВ ПОВОРОТА 3-4 ДО КОЛОДЦА №1

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений в извещение о размещении муниципального заказа, путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по строительству напорного коллектора от канализационной насосной станции КНС-18а на участке от углов поворота 3-4 до колодца №1, г.Новосибирск.

- Пункт «Предмет договора на выполнение работ» читать в следующей редакции: Окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС-18а , г.Новосибирск, (в объеме проекта);

2.   Пункт «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

Сроки выполнения работ с мая по ноябрь 2007 года;

- Пункт «Начальная цена контракта»  читать в следующей редакции:                                                                                                                                                                                          Начальная цена контракта 48 461 232,38 (Сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести тридцать два)  рубля, в т.ч НДС;

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КНС-18а НА УЧАСТКЕ

ОТ УГЛОВ ПОВОРОТА 3-4 ДО КОЛОДЦА №1

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение работ по строительству напорного коллектора от канализационной насосной станции КНС-18а на участке от углов поворота 3-4 до колодца №1, г.Новосибирск.

- Пункт 3 «Предмет конкурса» читать в следующей редакции:

Окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС-18а , г.Новосибирск, (в объеме проекта).                                                                                       Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности;

- Пункт 5 «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

Сроки выполнения работ с мая по ноябрь 2007 года;

- Пункт 6 «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:

Начальная   цена   контракта  48 461 232,38 (Сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести тридцать два)  рубля, в т.ч НДС.                                                                              Стоимость   работ   определяется   индексами   к   сметной  стоимости работ  в  ц.1991г.  с  зимним удорожанием 4,8%, утвержденными администрацией Новосибирской области.

- «Приложение 5» читать в следующей редакции:

Строительство напорного коллектора от канализационной

насосной станции 18А .

Объект: Канализационная насосная станция 18А с напорными коллекторами.

Напорный коллектор 2Ø 800.

- Проектная документация разработана ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

- Сооружение напорных коллекторов 2 Ø 820 L=2х135м мм под  Красным проспектом  в кожухе 2 Ø1220мм методом продавливания, с разработкой рабочих и приемных котлованов с временным креплением деревянными досками 40-50мм и забивкой стоек (двутавровая балка №30) с шагом 1 м согласно проекту 6092 -НК, в который в настоящее время вносятся изменения проектной организацией.

- Сооружение штольни L=57 п.м. под Красным проспектом на пересечении с ул. Фабричная в районе ж/дорожного путепровода. Проходка штольни выполняется на металлической крепи (балка двутавровая №30) с деревянной забиркой и протаскиванием в нее металлического кожуха  Ø 1220 мм и укладкой рабочей трубы коллектора  Ø 820мм.

- После ликвидации рабочих и приемных котлованов выполняется нарушенное благоустройство Красного проспекта.

- Рабочие трубы Ø 820мм  с весьма усиленной антикоррозийной наружной изоляцией и внутренним полимерным покрытием.

- Начало работ :  май 2007 г

Окончание работ: ноябрь 2007 г.

Набор работ

на окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС 18А

| № п/п | Наименование объекта (участка коллектора) | Протяженность рабочей трубы, м | Стоимость 1 П.М. рабочей трубы, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продавливание под ул.Красный проспект (применительно инв.№ 30035 проекта 6092-НК ОАО «НГП» | 270 | 69 266,04 | 18 701 831 |
| 2. | Проходка штольни под ул.Красный проспект (применительно по проекту 6092-НК в ц. 1984г. по ППР ООО «Горняк» | 57 | 71 621,53 | 4 082 427 |
| 3. | Строительство напорного коллектора (лок.Сметы №№ 2-7, 2-8, 2-09, СМЭУ) | 566 |  | 18 284 583 |
| 4. | Итого по объекту | 893 |  | 41 068 841 |
| 5. | Налог на добавленную стоимость 18% |  |  | 7 392 391,38 |
| 6. | Итого с НДС |  |  | 48 461 232,38 |

Набор работ

на окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС 18А

| № п/п | Наименование локальных смет и №№ смет | Сметная стоимость в ценах 2000 г. | Индекс измерения стоимости СМР | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство напорного коллектора № 2-7 | 4 316 200 | 3,618106 | 15 616 467 |
| 2. | Временное ограждение строительной площадки № 2-8 | 309 829 | 4,184437 | 1 296 460 |
| 3. | Временное электроснабжение строймеханизмов по Красному проспекту № 2-09 | 133 205 | 2,869 127 | 382 182 |
| 4. | Затраты по организации строительства дорожных работ (СМЭУ ГАИ) |  |  | 159 309 |
| 5. | Итого по объекту | 4 759 234 |  | 17 454 418 |
| 6. | Зимнее удорожание 4,8% | 228 443 |  | 830 165 |
| 7. | Итого с зимним удорожанием | 4 987 677 |  | 18 284 583 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость 18% | 897 781,86 |  | 3 291 224,94 |
| 9. | Итого с НДС | 5 885 458,86 |  | 21 575 807,94 |

Стоимость работ в текущих ценах рассчитана по Индексам цен в строительстве, Вып. №30 НСО на 01.11.2006 г.

Набор работ

на окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС 18А

| № п/п | Наименование объекта (участка коллектора) | Протяженность рабочей трубы, м | Стоимость 1 П.М. рабочей трубы, руб. | Стоимость в текущих ценах, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продавливание под ул.Красный проспект (применительно инв.№ 30035 проекта 6092-НК ОАО «НГП» | 270 | 69 266,04 | 18 701 831 |
| 2. | Проходка штольни под ул.Красный проспект (применительно по проекту 6092-НК в ц. 1984г. по ППР ООО «Горняк» | 57 | 71 621,53 | 4 082 427 |
| 3. | Итого по объекту | 327 |  | 22 784 258 |
| 4. | Налог на добавленную стоимость 18% |  |  | 4 101 166,44 |
| 5. | Итого с НДС |  |  | 26 885 424,44 |