Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на капитальный ремонт

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по комплексному капитальному ремонту помещений МОУ СОШ № 19 по ул. Б.Богаткова, 46.

Формы, сроки , порядок выполнения и оплаты  работ: работы по комплексному капитальному ремонту помещений МОУ СОШ № 19 должны быть выполнены не позднее 20.08.2007 года -1-я очередь, не позднее 20.08.2008 года -2-я очередь. 1-я очередь предусматривает  работы по замене кровли и системы отопления всего здания и ремонт блока-секции  1-1, 2-я очередь-завершение всего комплекса работ. Расчет  за выполненные работы производится в течение 30 дней со дня   предоставления утвержденной формы  КС-2 (акт на выполненные работы). Из лимитов финансирования 2007 года – оплата в сумме 15,0 млн. руб. до 31.12.2007 года, из лимитов финансирования 2008 года – 23,0 млн. руб. до 01.09.2008 года. Окончательный расчет – до 01.03.2009 года.

Начальная цена муниципального контракта

по лоту № 1 – 47 000 тыс. рублей;

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420Б с 9-00 часов  «16 » марта 2007    до  17-00 часов «13 » апреля 2007.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 227-44-43

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет №  420Б с 9-00  часов  «16» марта 2007 до  10-00 часов « 17» апреля 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту, предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации, наибольший гарантийный срок, полнота объемов выполненных работ, срок исполнения, качество составления сметы.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов  «20» февраля 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.