## Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении  открытого конкурса на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда               г. Новосибирска на 2007 год.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия                  г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Наименование лотов, местонахождения объектов: согласно Таблице №1.

Начальная цена муниципального контракта: указана Таблице №1.

Характеристика выполняемых работ: выполняются  иждивением подрядчика, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством,  наименование работ содержится в локальном сметном расчете.

Срок  выполнения работ:   I полугодие 2007 года, начало выполнения работ с момента подписания муниципального контракта, продолжительность -  согласно Таблице №1.

Порядок формирования цены:  цена включает НДС  и  накладные расходы. Стоимость ремонта объектов определена на основании проектно-сметной документации, составленной с применением индекса пересчета по сборнику 29,                 и не изменяются по выходу новых индексов.  Предложения участников конкурса не  должны превышать начальную цену контракта.

Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке,  аванс до 10%, оплата в течение 40 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303               с 15 часов 00 минут 19 января 2007  до 10 часов 00 минут 19 февраля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок:

- цена муниципального контракта с учетом налогов;

- квалификация участника размещения муниципального заказа, подтвержденная документально, например отзывами третьих лиц о выполнении работ, являющихся предметом настоящего конкурса;

- гарантийные обязательства;

- размер аванса;

- срок выполнения работ.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,                    ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут «19» февраля 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 28 февраля 2007 года.

Место, дата, время  подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,                       ул. Трудовая, 1, офис 301, в  10 часов 00 минут 06 марта  2007 года.

Срок подписания муниципального контракта:  не раньше 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Таблица  № 1

| № лота | Место выполнения работ, улица | Начальная цена муниципального контракта, тыс. руб. | Продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэропорт, 4 | 937,47 | 2 мес. |
| 2 | Мочищенская, 12 | 1071,95 | 2 мес. |
| 3 | Сибиряков-Гвардейцев, 36 | 1035,7 | 2 мес. |
| 4 | Аксенова, 29 | 848,58 | 1,5 мес. |
| 5 | Сызранская, 10 | 1294,88 | 2 мес. |
| 6 | 20 Партсъезда, 2 | 1074,74 | 2 мес. |
| 7 | 20 Партсъезда, 6 | 1210,43 | 2 мес. |
| 8 | Ветлужская, 13 | 861,71 | 1,5 мес. |
| 9 | Вертковская, 24 | 835,93 | 2 мес. |
| 10 | Б.Хмельницкого, 59 | 1696,06 | 2 мес. |
| 11 | Вертковская, 22 | 839,03 | 2 мес. |
| 12 | Танковая, 41 | 3403,6 | 4 мес. |
| 13 | Народная, 16/1 | 2157,05 | 2 мес. |
| 14 | Советская, 12 | 3343,6 | 2,5 мес. |