## Извещение

## о размещении муниципального заказа

## путем проведения открытого конкурса

Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ (расположенная по адресу 630099,                             г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год по адресам:

Лот №1: ул. Гидромонтажная, 60;

Лот №2: ул. 20 Партсъезда, 6;

Лот №3: ул. С.Щедрина, 1;

Лот №4: ул. Пархоменко, 6;

Лот №5: ул. Плахотного, 72.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия                          г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Краткая характеристика выполняемых работ: работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством; наименование работ содержится в Таблице № 1.

Срок выполнения работ: начало работ – май 2007 года, максимальная продолжительность выполнения работ указана в Таблице № 1.

Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице № 1. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.

Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает НДС и прочие накладные расходы. Стоимость ремонта объектов определена путем составления локальных сметных расчетов по перечню и объемам работ с применением территориальных сборников индексов цен в строительстве (выпуск 30), МДС 81-33.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-25.2001, Писем Госстроя России ЮТ-260/06 от 31.01.2005 года и АП-5536/06 от 18.11.2004 года. Указанная стоимость ремонта объектов не изменяется по выходу новых индексов.

Формы, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, аванс до 10 %, оплата в течение 40 дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru; доступна для ознакомления с 15 часов 00 минут 23 марта 2007 года до 10 часов 00 минут 23 апреля 2007 года. Также конкурсную документацию можно получить в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис № 508.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 303 с 15 часов 00 минут 23 марта 2007 года до 10 часов 00 минут 23 апреля 2007 года.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок участников:

  - сроки выполнения работ;

  - сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не менее 2 лет);

  - цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов;

  - размер аванса (не более 10 %);

  - квалификация участника, подтвержденная отзывами третьих лиц по итогам 2006 года о качестве выполнения работ по жилищному фонду данным участником, об исполнении договорных условий, о сроках ремонта.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 23 апреля 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 25 апреля 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 26 апреля 2007 года.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 11-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

Таблица № 1

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидромонтажная, 60 | Выборочный капитальный ремонт Ремонт фасада: ремонт кирпичной кладки, цоколя Сантехнические работы: замена системы магистралей холодного, горячего водоснабжения, канализации, относ от наружных стен Электромонтажные работы Общестроительные работы: устройство перегородок в санкабинах, гидроизоляция полов с отделкой плиткой в душевых, штукатурные и малярные работы, облицовочные работы в местах общего пользования | 3428,46 | 8 мес. |
| 2 | 20 Партсъезда, 6 | Выборочный капитальный ремонт Сантехнические работы: замена систем водопровода, отопления, канализации Электромонтажные работы мест общего пользования Общестроительные работы: ремонт перегородок, ремонт полов, гидроизоляция в санузлах, усиление стен | 2563,85 | 5 мес. |
| 3 | С.Щедрина, 1 | Выборочный капитальный ремонт Сантехнические работы: замена системы отопления, замена системы горячего водоснабжения Изоляционные работы | 4152,1 | 8 мес. |
| 4 | Пархоменко, 6 | Ремонт шиферной кровли с участком сварной (S 920 м2) Замена карнизных свесов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, утепление чердачных перекрытий по периметру дворовой части, замена водосточных труб, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, ограждение кровель перилами, устройство продухов, устройство ходовых досок | 2737,9 | 3,5 мес. |
| 5 | Плахотного, 72 | Укрепление балконов Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями, создание обрамляющего пространственного каркаса из металлических конструкций, закрепление опор на бетонных стенах, окраска и огрунтовка металлических деталей | 1677,8 | 3,5 мес. |