Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на выполнение капитального ремонта трамвайных путей.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса на выполнение капитального ремонта трамвайных путей.

Открытый конкурс проводится для нужд: МКП "ГЭТ"

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта трамвайных путей по следующим лотам:

Лот №1: Узел Учительская (пересечение ул. Б. Хмельницкого  - Учительская);

Лот №2: Ул. Авиастроителей;

Лот №3: Ул. Котовского (кривая    "Металлургов" до ул. Выставочной);

Лот №4: Ул. Котовского (кривая "Ватутина - кривая "Металлургов").

Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а также описание процедуры проведения конкурса содержатся в конкурсной документации.

Краткая характеристика работ:

1. Устройство ограждения и габаритного освещения места производства работ по схеме, согласованной с ГИБДД.

2. Демонтаж верхнего строения пути (рельсошпальной решетки).

3. Разработка покрытий, асфальтобетонных и щебеночных оснований.

4. Планировка корыта под щебеночное основание.

5. Вывоз грунта.

6. Погрузка и вывоз демонтированного асфальтобетонного покрытия и рельсошпальной решетки.

7. Подвоз щебня с места складирования и устройство щебеночного основания.

8. Сборка рельсошпальной решетки.

9. Подвоз и монтаж рельсошпальной решетки на выполненном щебеночном основании.

10. Балансировка пути.

11. Установка путевых тяг.

12. Планировка строительной площадки, демонтаж, уборка и вывоз ограждений.

13. Обеспечение сохранности материалов верхнего строения пути и ограждения места производства работ, световой сигнализации и обеспечение ее работоспособности в ночное время.

14. Содержание в надлежащем санитарном состоянии строительной площадке.

Требования к качеству выполняемых работ:

Материалы верхнего строения пути для выполнения капитального ремонта трамвайных путей предоставляет Заказчик.

Подбивка щебеночного основания должна проводиться машинами и средствами малой механизации.

Смонтированная рельсошпальная решетка должна соответствовать нормам СниП и правилами технической эксплуатации трамвая.

Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ).

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

Срок выполнения работ: Выполнение работ по  капитальному ремонту трамвайных путей осуществляется в течение май-октябрь 2007г.

Формы, сроки и порядок оплаты по контракту: оплата за выполненные работы производится безналичным платежом, в порядке предоплаты 30% от цены заключенного контракта, 70% от цены заключенного контракта - на основании предоставления акта приемки-сдачи выполненных работ в течение 2007г.

Начальная цена муниципального контракта:

Начальная цена контракта, состоящего из четырех лотов – 12 612,0 тыс. рублей. Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.

Начальная цена муниципального контракта по каждому лоту указаны в нижеприведенной таблице:

| Лот № | Наименование объекта | Протяжен- ность, км | Начальная стоимость, тыс. рублей | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел Учительская (пересече- ние ул. Б. Хмельницкого - Учительская) | 0,7 | 2058,0 | 01.06-08.07 |
| 2. | Ул. Авиастроителей | 1,8 | 4125,0 | 20.05-08.07 |
| 3. | Ул. Котовского (кривая "Металлургов" до ул. Выставочной) | 2,13 | 4580,0 | 01.08-15.09 |
| 4. | Ул. Котовского (кривая "Ватутина - кривая "Металлургов" ) | 0,85 | 1849,0 | 10.07-01.08 |

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому лоту включает НДС, другие налоги и обязательные платежи и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта.

Сумма контракта изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего действия муниципального контракта.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:

Заявки представляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к.614 с момента опубликования конкурсной документации в "Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска" и размещения его на официальном сайте мэрии и не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками до 12-00ч. 23 апреля 2007г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38.

Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника "Служба пути" МКП "ГЭТ" Кравцов Сергей Владимирович тел. 279-00-93.

Критерии оценки заявок:

- Качественные характеристики работ - подтверждение возможности участника размещения заказа обеспечения качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования.

2. Цена контракта с учетом НДС - стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа.

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в информационной карте конкурсной документации.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производства товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: При подачи конкурсной заявки на выполнение капитального ремонта трамвайных путей учреждениям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов устанавливается преимущество в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере 15%.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614,  в  12-00 часов  23 апреля  2007 г.

Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок и подписывается победителем в течение 10 дней.