ИЗВЕЩЕНИЕ

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, объявляет открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт объектов жилищного фонда Октябрьского района.

К участию приглашаются  юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов  на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг  для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый конкурс.

2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона – мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru , тел. 266-36-13.

3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.

4. Предмет муниципального контракта:

Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Октябрьского района.

Характеристика и объемы работ, начальная цена контракта:

Работы должны выполняться иждивением подрядчика, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством  по данному виду работ.

| № Лота | Наименование работ | Площадь, м2 | Начальная цена контракта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ул 1-ая Инская, 12 | Ремонт кровли из рулонных материаллов | 1170 | 228,98 |
| 2. ул. Воинская, 71 | Ремонт кровли из рулонных материаллов | 1686 | 695,61 |
| 3. ул. Ключ Камышен. плато, 9 | Ремонт кровли из рулонных материаллов | 1060 | 533,89 |
| 4. ул. Большевистская, 34 | Ремонт кровли из листовой стали | 1900 | 1319,35 |
| 5. ул. Большевистская, 22 | Ремонт кровли из листовой стали | 645 | 455,16 |
| 6. ул. Никитина,68 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 2850 | 803,64 |
| 7. ул. Никитина, 70 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 2850 | 796,17 |
| 8. ул. Добролюбова, 14 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | 3080 | 2205,64 |
| 9. ул. Федосеева, 12 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 3331 | 894,76 |
| 10. ул. Коммунстроевская, 50 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 1815 | 411,45 |
| 11. ул. Выборная, 113 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 1260 | 374,36 |
| 12. ул. Чехова, 254 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 2700 | 626,17 |
| 13. ул. Б. Богаткова, 196 | Ремонт кровли безрулонной (ж/б) | 210 | 666,84 |
| 14. ул. Нижегородская, 28 | Ремонт стеновых швов | 320 | 69,24 |
| ИТОГО: |  |  | 10081,26 |

Гарантийные сроки,  в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

5. Место, условия и сроки выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, территория жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска (форма №6 конкурсной документации).

Срок выполнения работ: с 14 мая 2007 года по 01 ноября 2007 года.

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 20% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления бюджетных средств.

Начальная  цена муниципального контракта

по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:

| № Лота | Начальная цена муниципального контракта по Лоту, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Лот № 1 | 228,98 |
| Лот № 2 | 695,61 |
| Лот № 3 | 533,89 |
| Лот № 4 | 1319,35 |
| Лот № 5 | 455,16 |
| Лот № 6 | 803,64 |
| Лот №7 | 796,17 |
| Лот №8 | 2205,64 |
| Лот №9 | 894,76 |
| Лот №10 | 411,45 |
| Лот №11 | 374,36 |
| Лот №12 | 626,17 |
| Лот №13 | 666,84 |
| Лот №14 | 69,24 |
| Итого: | 10081,26 |

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов, а также составление ПСД по каждому лоту.

Начальная цена контракта  (по лотам) является максимальной. Заявки с ценой выше начальной будут рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной документации.

После предварительного обследования в весенне-летний период территории муниципального жилищного фонда Октябрьского района г. Новосибирска, на которой должно быть выполнено работы, составления ведомости дефектов и выявления больших объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.

Обоснование снижения начальной цены контракта:

В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с 9-00 до 17-00 в рабочие дни, каб. 417, 227 с момента опубликования в официальном печатном издании – «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», на сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения  соответствующего заявления предоставит такому лицу  конкурсную документацию.

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком.227, 417. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируется в журнале регистрации заявок. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 10 часов 00 минут местного времени 27 апреля 2007 года.

10. Критериями оценки заявок являются:

10.1. Наименьшая цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по Лоту.

10.2. Срок предоставления гарантий – не менее 3-х лет.

10.3. Наименьший срок выполнения работ  от определенного в п.5 настоящего извещения.

При абсолютном равенстве заявок предпочтение будет отдаваться заявке, поданной ранее других.

11. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится  27 апреля 2007 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком. 316.

12. Место и дата рассмотрения заявок и подведения  итогов - г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 316 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

14. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.

15. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: не предусмотрен.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

Глава администрации                                                В.М. Знатков