## Извещение

## о размещении муниципального заказа

## путем проведения открытого конкурса

Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год, а также на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданиям муниципального жилищного фонда города Новосибирска, на 2007 год.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска (лоты №№ 1-21); выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданиям муниципального жилищного фонда города Новосибирска (лоты №№22-25).

Краткие характеристики выполняемых работ: содержатся в Таблице № 1.

Место выполнения работ: местонахождения объектов содержится в Таблице № 1.

Условия выполнения работ: работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством. Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».

Сроки выполнения работ: начало работ: лоты №№1-21 – июнь 2007 года, лоты №№22-25 – май 2007 года. Максимальная продолжительность выполнения работ указана в Таблице № 1.

Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице № 1. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.

Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает НДС и прочие накладные расходы. Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по перечню и объемам работ с применением территориальных сборников индексов цен в строительстве (выпуск 30), МДС 81-33.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-25.2001, Писем Госстроя России ЮТ-260/06 от 31.01.2005 года и АП-5536/06 от 18.11.2004 года. Указанная стоимость работ не изменяется по выходу новых индексов.

Формы, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, аванс до 10 %, оплата в течение 40 дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru; доступна для ознакомления с 15 часов 00 минут 13 апреля 2007 года до 10 часов 00 минут 14 мая 2007 года. Также конкурсную документацию можно получить в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис № 508.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: с 15 часов 00 минут 13 апреля 2007 года до 9 часов 30 минут 14 мая 2007 года конкурсные заявки можно подать по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 303. Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу:             г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок участников:

  - сроки выполнения работ;

  - сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не менее 2 лет);

  - цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов;

  - размер аванса (не более 10 %);

  - квалификация участника, подтвержденная отзывами третьих лиц по итогам 2006 года о качестве выполненных работ по ремонту жилищного фонда данным участником (для лотов №№1-21), о качестве выполненных работ по благоустройству территорий (для лотов №№22-25), о сроках выполнения работ, об исполнении договорных условий.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 14 мая 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 16 мая 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 18 мая 2007 года.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 11-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

Таблица № 1

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Приморская, 33 | Ремонт железобетонной кровли с разработкой технологии по ремонту Восстановление железобетонных плит, ремонт ограждения кровли, замена фановых труб, устройство выравнивающей стяжки в лотках, нанесения мастики по всей площади кровли. Заделка мест примыканий ребристых плит к лотку, заделка мест примыканий ребристых плит между собой, изготовление колпаков водоприемных воронок, замена водопроводных воронок, утепление фановых труб и водосточных труб в чердачном пространстве, замена дверей выходов на чердак. | 1586,19 | 2 мес. |
| Лот №2 | Мира, 27 | Ремонт фасада Ремонт гладкой штукатурки стен, цоколя декоративных элементов, карниза, крыльца, балконных плит. Окраска фасада. Окраска окон и балконных дверей, окраска пожарной лестницы и решеток. Ремонт балконов и крылец. | 934,0 | 1,5 мес. |
| Лот №3 | Ипподромская, 32/2 | Ремонт железобетонной кровли с разработкой технологии по ремонту Восстановление парапетных плит и плит покрытия вентшахт, вывод фановых труб, ремонт ограждений кровли, установка новых дверей выхода на чердак, устройство двух слуховых окон с жалюзийными решетками, устройство выравнивающей стяжки лотков и парапетных плит, покрытие парапетных плит праймером, установка дифлекторов. | 1000,0 | 1,5 мес. |
| Лот №4 | Ипподромская, 32/1 | Ремонт железобетонной кровли с разработкой технологии по ремонту Восстановление парапетных плит и плит покрытия вентшахт, вывод фановых труб, ремонт ограждений кровли, установка новых дверей выхода на чердак, устройство двух слуховых окон с жалюзийными решетками, устройство выравнивающей стяжки лотков и парапетных плит, покрытие парапетных плит праймером, установка дифлекторов. | 1000,0 | 1,5 мес. |
| Лот №5 | Твардовского, 18 | Ремонт мягкой кровли Устройство наплавляемого покрытия, устройство цементной стяжки, ремонт люков, ремонт кладки стен отдельными местами (кирпич). | 1291,7 | 1,5 мес. |
| Лот №6 | Шукшина, 17 | Ремонт мягкой кровли Устройство наплавляемого покрытия, устройство цементной стяжки, установка блоков наружных и внутренних дверных проемов. | 867,4 | 1 мес. |
| Лот №7 | Планировочная, 14 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровли из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, смена обрешетки, отдельных частей мауэрлата, стропильных ног, вывод канализационных стояков, изоляция верхнего розлива отопления, теплоизоляция чердачного перекрытия, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, замена жалюзийных решеток, устройство щелевых продухов по карнизу, устройство ходового настила и трапов по кровле и чердаку, установка деталей крепления страховочных веревок. | 1107,8 | 2 мес. |
| Лот №8 | Планировочная, 16 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровли из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, смена обрешетки, отдельных частей мауэрлата, стропильных ног, вывод канализационных стояков, изоляция верхнего розлива отопления, теплоизоляция чердачного перекрытия, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, замена жалюзийных решеток, устройство щелевых продухов по карнизу, устройство ходового настила и трапов по кровле и чердаку, установка деталей крепления страховочных веревок. | 1219,3 | 2 мес. |
| Лот №9 | 2-ой пер. Пархоменко, 21 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровли из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, желобов с заведением под шифер на 1 м., смена обрешетки, отдельных частей мауэрлата, стропильных ног, вывод канализационных стояков, устройство водосточных труб, теплоизоляция чердачного перекрытия, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена и ремонт вентшахт, прочистка вентканалов, устройство организованного водостока, ремонт слуховых окон, замена жалюзийных решеток, устройство приточных вентиляционных продухов в карнизной части, устройство ходового настила и трапов по кровле и чердаку, установка деталей крепления страховочных веревок, устройство ограждения. | 1401,45 | 2 мес. |
| Лот №10 | Титова, 9 | Ремонт сварной части кровли Устройство сварной металлической кровли с использованием ручной дуговой электросварки, а так же газосварки с проведением огнезащитных, противопожарных мероприятий. | 506,8 | 1 мес. |
| Лот №11 | Кисловодская, 2 | Монтаж принудительной вентиляции Установка воздуховодов, вентиляторов, прочистка вентиляции. Ремонт фасада Ремонт штукатурки фасада, заделка трещин, окраска фасада, ремонт крыльца, смена покрытия поясков карнизов, обшивка карниза, монтаж козырька, гидроизоляция стен фундаментов, ремонт кирпичной кладки фундаментов, ремонт балконных плит, ограждение балконов. Установка дверных блоков. | 582,0 | 1 мес. |
| Лот №12 | Железнодорожная, 11 | Ремонт фасада Ремонт штукатурки, заделка трещин в стенах, шпатлевка поверхностей, окраска фасада, окраска окон и балконных дверей, ремонт балконов, ремонт приямков, устройства козырька над входом в здание, смена водосточных труб. | 1317,0 | 3 мес |
| Лот №13 | Бардина, 3 | Выборочный капитальный ремонт Ремонт шиферной кровли Устройство кровель из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена водосточных труб, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, ограждение кровель перилами, устройство продухов, устрой ходовых досок, утепление чердака по периметру наружных стене. Ремонт системы отопления Замена магистралей системы отопления, утепление. | 1050,0 | 2 мес |
| Лот №14 | Сердюкова, 3 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровель из асбестоцементных листов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, устройство продухов, устрой ходовых досок. | 454,0 | 1,5 мес |
| Лот №15 | Бассейный пер., 6 | Ремонт мягкой кровли Восстановление вентшахт, устройство стяжки, устройство наплавляемого покрытия из 2-х слоев «Унифлекс», ремонт вентшахт, замена колпаков на водоприемных воронках, ремонт парапета. | 663,3 | 1,5 мес |
| Лот №16 | Станиславского, 19/1 | Ремонт железобетонной кровли Демонтаж разрушенных ж/б плит, изготовление монолитных участков в местах демонтированных плит, устройство выравнивающей стяжки, нанесение мастики на всю поверхность кровли. Замена чердачных люков. | 1501,0 | 2 мес |
| Лот №17 | Восточный поселок, 10а | Выборочный капитальный ремонт Сантехнические работы: смена санитарных приборов: душевых поддонов, унитазов, моек, умывальников. Электромонтажные работы: замена электроплит, эл. комфорок. Общестроительные работы: гидроизоляция полов с отделкой плиткой в душевых, облицовочные работы в местах общего пользования, смена дощатых полов. | 292,6 | 2 мес |
| Лот №18 | Серафимовича, 5 | Ремонт металлической кровли 580 м.кв. Устройство кровель из оцинкованной стали, стропильных ног, смена обрешетки, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, ограждение кровель перилами, мероприятия по огнезащите деревянных конструкций, утепление чердачного перекрытия. Выборочный капитальный ремонт Сантехнические работы: замена труб внутреннего водопровод, замена канализационных труб, смена санитарных приборов: унитазов, моек, умывальников. Электромонтажные работы: замена проводки, светильников, ламп, выключателей. Общестроительные работы: ремонт штукатурки потолков и стен, побелка потолков, окраска стен, гидроизоляция полов с отделкой плиткой в местах общего пользования, облицовка стен кафелем в местах общего пользования, смена дощатых полов, ремонт и прочистка вентканалов, ремонт и замена оконных блоков. | 833,72 | 2,5 мес |
| Лот №19 | Серафимовича, 9 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровель из асбестоцементных листов, замена части стропильных ног, частичная замена мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, утепление чердачного перекрытия. | 465,7 | 1,5 мес |
| Лот №20 | Школьная, 57 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровель из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт и утепление вентшахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, утепление чердачного перекрытия. Выборочный капитальный ремонт Сантехнические работы: замена труб внутреннего водопровода, замена канализационных труб, смена санитарных приборов: душевых поддонов, унитазов. Электромонтажные работы: замена проводки, светильников, ламп, выключателей. Общестроительные работы: ремонт штукатурки потолков и стен, побелка потолков, окраска стен, устройство покрытий из керамических плиток на полу, смена дощатых полов, ремонт дверных полотен. | 1111,68 | 3 мес |
| Лот №21 | Колхидская, 1 | Выборочный капитальный ремонт Сантехнические работы: замена труб внутреннего водопровода, замена канализационных труб, смена санитарных приборов: душевых поддонов, унитазов, моек. Общестроительные работы: ремонт штукатурки потолков и стен, побелка потолков, окраска стен, гидроизоляция полов с отделкой плиткой в местах общего пользования, замена участка чердачного перекрытия, ремонт вент каналов. | 414,0 | 2 мес |
| Лот №22 | Петухова, 12/2 | Благоустройство территории Разборка существующих покрытий с помощью молотков отбойных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство оснований из щебня, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, разборка бортовых камней, установка бортовых камней бетонных, замена люков колодцев и камер. завоз земли на газоны. | 949,45 | 1,5 мес. |
| Лот №23 | Зорге, 50 | Благоустройство территории Разборка существующих покрытий с помощью молотков отбойных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство оснований из щебня, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, разборка бортовых камней, установка бортовых камней бетонных. | 246,05 | 1 мес. |
| Лот №24 | Зорге, 44 | Благоустройство территории Разборка существующих покрытий с помощью молотков отбойных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство оснований из щебня, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, разборка бортовых камней, установка бортовых камней бетонных. | 1122,65 | 1,5 мес |
| Лот №25 | Ломоносова, 59 | Благоустройство территории Разборка существующих покрытий с помощью молотков отбойных, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство оснований из щебня, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, разборка бортовых камней, установка бортовых камней бетонных. | 744,26 | 1 мес |