## Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

Источник финансирования:

Лот №1: бюджет города Новосибирска на 2007 год;

Лот № 2: бюджет города Новосибирска на 2007 год, привлеченные средства.

Предмет муниципального контракта:

Лот №1: реконструкция первого этажа нежилого помещения под квартиры по ул. Новоуральская, 23а;

Лот № 2: реконструкция 5-тиэтажного жилого дома с надстройкой мансардного этажа по ул. Столетова, 19.

Краткая характеристика выполняемых работ и срок выполнения работ:

| № | Характеристика выполняемых работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | реконструкция первого этажа нежилого помещения (магазина) под квартиры по ул. Новоуральская, 23а (поставка материалов, оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, ввод в эксплуатацию) | Май 2007 года – ноябрь 2007 года |
| Лот №2 | реконструкция 5-тиэтажного, 8-миподъездного, 120-тиквартирного жилого дома с надстройкой мансардного этажа, площадь здания – 2080 м2, объем здания 2560 м3 (поставка материалов, оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, ввод в эксплуатацию) | Июнь 2007 года – июнь 2008 года |

Место выполнения работ: город Новосибирск (адрес указан в предмете).

Условия выполнения работ:

Лот №1: выполнение работ в соответствие со СНиПами и ГОСТами;

Лот № 2: выполнение работ в соответствии с технологией по проекту, в соответствии со СНиПами с оценкой «хорошо».

Начальная цена муниципального контракта:

Лот №1: 6 200 000,0 рублей;

Лот № 2: 17 000 000,0 рублей.

Порядок формирования цены: цена включает НДС и все накладные расходы. Стоимость работ определена в соответствии с прилагаемым сводным сметным расчетом и сметой.

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ: в безналичном порядке, аванс в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания договора сторонами и регистрации его в УФ и НП мэрии города Новосибирска, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. За нарушение сроков стоимость СМР снижается на 10%.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru; доступна для ознакомления с 15 часов 00 минут 20 апреля 2007 года до 10 часов 00 минут 21 мая 2007 года. Также конкурсную документацию можно получить в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис № 508.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: с 15 часов 00 минут 20 апреля 2007 года до 9 часов 30 минут 21 мая 2007 года конкурсные заявки можно подать по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 303. А также конкурсные заявки можно подать в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10.

Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса. Не допускается указывать на конверте наименование (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц).

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок:

  - цена контракта с учетом налогов;

  - квалификация участника, подтвержденная рекомендациями, отзывами третьих лиц о качестве выполнения работ данным участником, являющихся предметом настоящего конкурса;

  - опыт работы в строительном бизнесе (не менее 5 лет).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 21 мая 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 23 мая 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 24 мая 2007 года.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 14-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Реконструкция магазина под жилые квартиры по ул. Новоуральская, 23А, в Калининском районе города Новосибирска |
| --- |
| (наименование стройки) |
|  | Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2007г. |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | Аналог-реконструкция жилого дома по ул.Грибоедова.117 | объектная смета на реконструируемую часть | 4633,85 | 193,08 |  |  | 4826,93 |
|  |  | Итого по Главе 2 | 4633,85 | 193,08 |  |  | 4826,93 |
|  |  | Итого по Главам 1-2 | 4633,85 | 193,08 |  |  | 4826,93 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |
|  |  | Итого по Главе 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-6 | 4633,85 | 193,08 |  |  | 4826,93 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |
|  |  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 4633,85 | 193,08 |  |  | 4826,93 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |
| 2 | ГСН81-05-01-2001 п.4.1.1 | Временные затраты-1,1% | 50,97 | 2,12 |  |  | 53,09 |
|  |  | Итого по Главе 8 | 50,97 | 2,12 |  |  | 53,09 |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 4684,82 | 195,2 |  |  | 4880,02 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |
| 3 | ГСН 81-05-02-2001 п.11.2 | зимнее удорожание-2,2% | 103,07 | 4,29 |  |  | 107,36 |
|  |  | Итого по Главе 9 | 103,07 | 4,29 |  |  | 107,36 |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 4787,89 | 199,49 |  |  | 4987,38 |
| Глава 10. Содержание дирекции |
| 4 | Пост.Госстроя СССР от 25.04.83 №79 | содержание дирекции-1,6% |  |  |  | 79,8 | 79,8 |
| 5 | Пост.Госстроя СССР от 24.04.89 №49 | авторский надзор-0,2% |  |  |  | 9,97 | 9,97 |
| 6 |  | затраты на тендер-0,42% |  |  |  | 20,95 | 20,95 |
|  |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 110,72 | 110,72 |
|  |  | Итого по Главам 1-10 | 4787,89 | 199,49 |  | 110,72 | 5098,1 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |
| 7 | СБЦ1-1-5-Б с переводом в текущий уровень цен согл. сб. индексов №30 и корректировкой на реконструкцию | ПИР |  |  |  | 45,08 | 45,08 |
| 8 | Пост.Гостроя России №18/44 от 18.09.97 | Экспертиза 20%от ПИР |  |  |  | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 54,1 | 54,1 |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 4787,89 | 199,49 |  | 164,82 | 5152,2 |
| Непредвиденные затраты |
| 9 | МДС 81-1.99 | непредвиденные-2% | 95,76 | 3,99 |  | 3,3 | 103,05 |
|  |  | Итого непредвиденные затраты | 95,76 | 3,99 |  | 3,3 | 103,05 |
|  |  | Итого с непредвиденными | 4883,65 | 203,48 |  | 168,12 | 5255,25 |
| Налоги и обязательные платежи |
| 10 |  | НДС-18% | 879,06 | 36,63 |  | 30,26 | 945,95 |
|  |  | Итого налоги | 879,06 | 36,63 |  | 30,26 | 945,95 |
|  |  | Всего по сводному расчету | 5762,71 | 240,11 |  | 198,38 | 6201,2 |

С М Е Т А

На выполнение реконструкции жилого дома с возведением мансардного

этажа, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 19.

Общая характеристика здания:

Фасад:					выполнен из ЖБИ.

Ширина здания:				12, 055 м. п.

Длинна здания:				120, 55 м. п.

Высота здания:				13, 00 м. п.

S кровли:				1 453, 23 м. кв.

S фасада:				18 891, 99 м. кв.

| № | Материалы, вид выполняемых работ | Стоимость (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Комплект материалов, производства ЗАО «ИНСИ», необходимо - достаточных для возведения мансардного этажа. | 1 453, 23 м. кв. Х 8 500, 00 = 12 352, 00 |
| 2. | Комплект материалов, производства ЗАО «ИНСИ», необходимо - достаточных для утепления фасада и возведения вентилируемого фасада. | 18 891, 99 м. кв. Х 1 300, 00 = 24 560, 00 |
| 3. | Строительно-монтажные работы. | 17500,0 |
| 4. | Исполнение технических условий. | 1 600,00 |
| 5. | ИТОГО: | 56 012, 00 |
| 6. | Всего: с К – 0,303 | 17000,0 |

Данная смета приведена в ценах I квартала 2007 г. и носит предварительный характер.