Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске».

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального учреждения «Отдела капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г. Новосибирска.

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Источник финансирования: Средства бюджета города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта:

«Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске».

Краткая характеристика работ:

1. Разработка предпроектных материалов:

- разработка и согласование вариантов схем движения транспорта;

- определение границ проектирования.

2. Обоснование инвестиций строительства транспортной развязки:

- выбор варианта транспортной схемы;

- определение объемов и границ работ;

- определение красных линий;

- определение сроков и очередности строительства,  выделение пусковых комплексов, сметной стоимости работ;

- разработка схем движения транспорта на период строительства каждого пускового комплекса;

- уточнение границ земельных участков.

3. Разработка рабочего проекта 1–ой очереди строительства.

В составе рабочего проекта предусмотреть вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и разработку проекта организации строительства, и проекта временных автомобильных дорог.

4. Выполнить инженерно – геологические изыскания.

5. Инженерно-геодезические изыскания выполняются заказчиком.

6.Сбор исходных данных и проведение согласований выполняется проектной организацией при участии заказчика.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:

# Подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании наличия сертификата менеджмента качества, ведомости заключений экспертных организаций по проектам за 2006 год.

# Место расположения объекта: г. Новосибирск, Железнодорожный, Центральный, Октябрьский районы.

Сроки выполнения работ: Работы по муниципальному контракту должны быть завершены поэтапно до 15 апреля 2008 года. Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципального контракта.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:  Форма оплаты – безналичная: в 2007 году – 14 850,0 тыс.рублей, оплата в 2008 году будет осуществляться в пределах установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

Оплата выполненных и принятых работ производится по счетам-фактурам на основании справок КС-2, КС-3. по письменной просьбе Подрядчика Заказчик имеет право после подписания муниципального контракта выплачивать аванс на закупку материалов, конструкций и оборудования, необходимый для выполнения работ, связанных с исполнением муниципального контракта в размере до 30% от установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

Начальная  цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Вид работ | Начальная цена муници-пального контракта, тыс. руб | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске». | Разработка предпроектных материалов: - разработка и согласование вариантов схем движения транспорта; - определение границ проектирования. 2. Обоснование инвестиций строительства транспортной развязки: - выбор варианта транспортной схемы; - определение объемов и границ работ; - определение красных линий; - определение сроков и очередности строительства, выделение пусковых комплексов, сметной стоимости работ; - разработка схем движения транспорта на период строительства каждого пускового комплекса; - уточнение границ земельных участков. 3. Разработка рабочего проекта 1–ой очереди строительства. В составе рабочего проекта предусмотреть вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и разработку проекта организации строительства, и проекта временных автомобильных дорог. 4. Выполнить инженерно – геологические изыскания. 5. Инженерно-геодезические изыскания выполняются заказчиком. 6.Сбор исходных данных и проведение согласований выполняется проектной организацией при участии заказчика. | 32 000,0 (в том числе 2007г. -14 850,0) | Поэтапно до 15 апреля 2008 года |
| Итого: |  |  | 32 000, 0 |  |

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальную цену муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича  по телефонам  292-27-84 и 224-08-29.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 10 часов 04 июня  2007 года (время Новосибирское).

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

# Качественные характеристики работ – Подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании наличия сертификата менеджмента качества, ведомости заключений экспертных организаций по проектам за 2006 год.

Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа.

Порядок оценки заявок по бальной системе прописан в информационной карте.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614  в 10 часов  04 июня  2007 г (время Новосибирское).

Место рассмотрения заявок  и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с  момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.