## Извещение

## о размещении муниципального заказа

## путем проведения открытого конкурса

Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год, на выполнение работ по благоустройству территории, на выполнение проектно-сметных работ по газоснабжению.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска (лоты №№ 1-21); выполнение работ по благоустройству территории (лот № 22); выполнение проектно-сметных работ по газоснабжению (лот № 23).

Краткие характеристики выполняемых работ: содержатся в Таблице № 1.

Место выполнения работ: местонахождение объектов содержится в Таблице № 1.

Условия выполнения работ: работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством. Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».

Сроки выполнения работ: начало работ – июнь 2007 года. Максимальная продолжительность выполнения работ указана в Таблице № 1.

Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице № 1. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.

Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает НДС и прочие накладные расходы. Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по перечню и объемам работ с применением территориальных сборников индексов цен в строительстве (выпуск 30), МДС 81-33.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-25.2001, Писем Госстроя России ЮТ-260/06 от 31.01.2005 года и АП-5536/06 от 18.11.2004 года. Указанная стоимость работ не изменяется по выходу новых индексов.

Формы, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, аванс до 10 %, оплата в течение 40 дней после подписания акта приемки выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru; доступна для ознакомления с 15 часов 00 минут 27 апреля 2007 года до 10 часов 00 минут 28 мая 2007 года. Также конкурсную документацию можно получить в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис № 508.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: с 15 часов 00 минут 27 апреля 2007 года до 9 часов 30 минут 28 мая 2007 года конкурсные заявки можно подать по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 303. Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу:             г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок участников:

  - сроки выполнения работ;

  - сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не менее 2 лет);

  - цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов;

  - размер аванса (не более 10 %);

  - квалификация участника, подтвержденная отзывами третьих лиц о качестве выполненных работ (по ремонту жилищного фонда данным участником для лотов №№ 1-21, по благоустройству территорий для лота № 22), о сроках выполнения работ, об исполнении договорных условий.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 28 мая 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 30 мая 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 31 мая 2007 года.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 11-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

Таблица № 1

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новогодняя, 21 | Выборочный капитальный ремонт Усиление стен здания: демонтаж старых тяжей и муфт, монтаж металлических конструкций (тяжи, уголок) ремонт кладки стен отдельными местами, заделка трещин в кирпичных стенах, заделка отверстий монтажной пеной. | 1211,850 | 3 мес. |
| 2 | Линейная, 31/3 | Капитальный ремонт кровли (реконструкция) Устройство прогонов поперек ребристых плит из стального уголка, монтаж на уголки деревянных брусков, укладка профнастила, устройство сварного лотка из черного металла, устройство примыкания профнастила к вент. шахтам, фановым трубам. Теплоизоляция фановых труб и системы водоотвода в чердачном пространстве. По смете 5883,761 т.руб. В 2007 году 2900 т.руб. | 5883,76 | 3 мес. в 2007 г. |
| 3 | Д. Донского, 32/1 | Выборочный капитальный ремонт Ремонт фасада: ремонт кирпичной кладки, цоколя, ремонт штукатурки, покраска; Общестроительные работы: замена оконных блоков, гидроизоляция полов с отделкой плиткой в душевых, штукатурные и малярные работы, облицовочные работы в местах общего пользования; Сантехнические работы: замена стояков радиаторов системы отопления, замена системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена унитазов, моек, трапов; Ремонт мягкой кровли: восстановление ж/б плит, устройство цементной стяжки, смена существующей рулонной кровли на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя. | 3109,74 | 7 мес. |
| 4 | Красный проспект, 59 | Ремонт фасада Пескоструйная очистка фасада, ремонт штукатурки, заделка трещин в стенах, шпатлевка поверхностей, окраска фасада, ремонт оконных и дверных переплетов, окраска окон и балконных дверей, ремонт балконов, ремонт приямков, смена водосточных труб. По смете 4528,1 т.руб. В 2007 году 2058 т.руб. | 4306,5 | 4 мес. в 2007 г. |
| 5 | Станиславского, 4 | Ремонт фасада Пескоструйная очистка фасада, ремонт штукатурки, заделка трещин в стенах, шпатлевка поверхностей, окраска фасада, ремонт оконных и дверных переплетов, окраска окон и балконных дверей, ремонт балконов, ремонт приямков, смена водосточных труб. Замена балясин на балконах. | 3000 | 3 мес. |
| 6 | Красный проспект, 157 | Ремонт шиферной кровли с участком ограждения Замена карнизных свесов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, устройство кровель из асбо-цементных листов, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, устройство продухов, устройство ходовых досок. Устройство архитектурно-выразительного усиленного парапетного ограждения. По смете 7708 т.руб. В 2007 году 830 т.руб. | 7780 | 2 мес. в 2007 г. |
| 7 | Красный проспект, 14 | Ремонт фасада Пескоструйная очистка фасада, ремонт штукатурки, заделка трещин в стенах, шпатлевка поверхностей, окраска фасада, ремонт оконных и дверных переплетов, окраска окон и балконных дверей, ремонт балконов, ремонт приямков, смена водосточных труб. | 1143,8 | 2 мес. |
| 8 | Твардовского, 8 | Капитальный ремонт кровли Демонтаж старого покрытия, устройство выравнивающей цементной стяжки, устройство наплавляемого покрытия в два слоя, ремонт кирпичной кладки выходов на кровлю, ремонт штукатурки, окраска известковым составом вент. шахт, установка дефлекторов, замена фановых труб, утепление чердачного пространства полужесткими минераловатными плитами, укладка металлической сетки на утеплитель, утепление фановых труб в чердачном пространстве. Ремонт облицовки стен пилонов. По смете 2200 т.руб. В 2007 году 1551 т.руб. | 2200 | 3 мес. в 2007 г. |
| 9 | Красный Факел, 12 | Капитальный ремонт кровли Демонтаж старого покрытия, устройство выравнивающей цементной стяжки, укладка утеплителя Крафт 600, устройство наплавляемого покрытия в два слоя, замена оцинкованной стали на карнизных свесах, замена фановых труб, утепление фановых труб в чердачном пространстве. | 1463,1 | 2,5 мес. |
| 10 | Рассветная, 3 | Капитальный ремонт кровли Демонтаж старого покрытия, устройство выравнивающей цементной стяжки, замена утеплителя на плитах покрытия (пенополистирол) устройство наплавляемого покрытия в два слоя, ремонт кирпичной кладки выходов на кровлю, ремонт штукатурки, окраска известковым составом вент. шахт, установка дефлекторов, замена фановых труб, устройство ограждения, утепление чердачного пространства полужесткими минераловатными плитами, укладка металлической сетки на утеплитель, утепление фановых труб в чердачном пространстве. | 2091,6 | 3 мес. |
| 11 | Твардовского, 14 | Капитальный ремонт кровли Восстановление кирпичной кладки вент. шахт, штукатурка вент. шахт, побелка вент. шахт, устройство колпаков вент. шахт из оцинкованной стали, устройство стяжки, смена существующих рулонных кровель на наплавляемые в два слоя, замена карнизных свесов из оцинкованной стали, замена люков выхода на кровлю, замена фановых труб, ремонт существующего ограждения. Устройство продухов и ремонт парапетных плит. | 1050 | 2 мес. |
| 12 | Дзержинского, 18 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровель из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена водосточных труб, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, ограждение кровель перилами, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 1500,67 | 2,5 мес. |
| 13 | Вертковского, 18 | Ремонт шиферной кровли Устройство кровель из асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена водосточных труб, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, ограждение кровель перилами, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. | 1035,42 | 2,5 мес. |
| 14 | Державина, 59 | Ремонт мягкой кровли Устройство стяжки, смена существующего покрытия на покрытие из наплавляемых материалов, устройство зонтов над вент. шахтами, устройство кровель машинных отделений и козырьков лоджий из металла, ремонт кирпичной кладки вент. шахт, замена дверных блоков выхода на кровлю. | 877,173 | 2 мес. |
| 15 | Ломоносова, 59 | Ремонт мягкой кровли Устройство стяжки, смена существующего покрытия на покрытие из наплавляемых материалов, устройство зонтов над вент. шахтами, ремонт кирпичной кладки вент. шахт, замена дверных блоков выхода на кровлю, установка водоприемных решеток. | 870,73 | 2 мес. |
| 16 | Зорге, 8 | Ремонт мягкой кровли Устройство стяжки, смена существующего покрытия на покрытие из наплавляемых материалов, устройство зонтов над вент. шахтами, устройство кровель машинных отделений и козырьков лоджий, ремонт кирпичной кладки вент. шахт, замена дверных блоков выхода на кровлю, установка колпаков водоприемных воронок. | 1072,2 | 2,5 мес. |
| 17 | Зорге, 6 | Ремонт мягкой кровли Устройство стяжки, смена существующего покрытия на покрытие из наплавляемых материалов, устройство зонтов над вент. шахтами, устройство кровель машинных отделений и козырьков лоджий, ремонт кирпичной кладки вент. шахт, замена дверных блоков выхода на кровлю, установка колпаков водоприемных воронок. | 498,33 | 2 мес. |
| 18 | Сиб. Гвардейцев, 64 | Ремонт мягкой кровли Устройство стяжки, смена существующего покрытия на покрытие из наплавляемых материалов, устройство зонтов над вент. шахтами, утепление фановых труб и системы организованного водостока, ремонт кирпичной кладки вент. шахт, замена дверных блоков выхода на кровлю, установка колпаков водоприемных воронок. | 655,4 | 2,5 мес. |
| 19 | Танковая, 9 | Ремонт электрооборудования Ремонт силового предохранительного шкафа, замена этажных щитков, монтаж автоматических тепловых выключателей, прокладка эл. проводки магистралей и стояков в трубах, монтаж разветвительных коробок, монтаж светильников. | 204,76 | 1,5 мес. |
| 20 | Декабристов, 99 | Ремонт электрооборудования Ремонт силового предохранительного шкафа, замена этажных щитков, монтаж автоматических тепловых выключателей, прокладка эл. проводки магистралей и стояков в трубах, монтаж разветвительных коробок, монтаж светильников. | 74,425 | 1 мес. |
| 21 | Декабристов, 99 | Ремонт металлической кровли устройство кровель из оцинкованной стали 0,7 мм, замена стропильных ног, смена обрешетки, мауэрлата, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена водосточных труб, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для страховочных веревок, ограждение кровель перилами, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок. Утепление чердачного пространства. | 732,36 | 2 мес. |
| 22 | Учительская, 8 | Благоустройство территории Разборка плит ж/б проезжей части, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство оснований из щебня, устройство асфальтобетонных покрытий 4 см в два слоя, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, разборка бортовых камней, установка бортовых камней бетонных, замена решетки ливневой канализации. | 999,81 | 1,5 мес. |
| 23 | Планировочная, 56 | Проектно-сметные работы по газоснабжению Составление технического заключения о состоянии внутреннего газопровода жилого дома. Выполнение рабочего проекта внутренней разводки газопровода, составление сметы. | 224,21 | 1 мес. |