Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения    открытого конкурса   по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта  на строительно-монтажные работы по капитальному  ремонту  объектов  муниципального жилищного фонда Дзержинского района г. Новосибирска, объявленного на 07.06.2007 года.

1. В  соответствии с п.3 ст. 24 федерального закона  от 21.07.2007года № 94-Ф3 мэрия      г. Новосибирска  в лице администрации Дзержинского района приняла решение о внесении следующих изменений:  в  п.1,2,5,7,8,9,13,14 таблицы №1 извещения на проведение  открытого конкурса и конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на строительно-монтажные работы  по капитальному ремонту объектов  муниципального жилищного фонда Дзержинского район, объявленного на 07.06.2007г.

таблица  № 1

| № лота | Объект | Вид ремонта | Начальная цена Тыс. руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Кошурникова,5 | Мягкая кровля | 1968,795 | 2 месяца |
| 2 | Ул. Кошурникова,9 | Мягкая кровля | 2013,244 | 2 месяца |
| 5 | Ул. Новая Заря,14 | Мягкая кровля | 1264,964 | 3 месяца |
| 7 | Ул. Республиканская,41а | Шиферная кровля | 1259,884 | 2 месяца |
| 8 | Ул. Республиканская,35 | Шиферная кровля | 792,111 | 2 месяца |
| 9 | Ул. Республиканская,39а | Шиферная кровля | 667,478 | 2 месяца |
| 13 | Ул. Авиастроителей, 1/3 | Шиферная кровля | 1362,961 | 2 месяца |
| 14 | Ул. Республиканская,10 | Шиферная кровля | 681,393 | 2 месяца |

2. Внести изменения  в приложение № 7 к конкурсной документации:

- смету по объекту ул. Кошурникова,5 на ремонт мягкой кровли  на сумму 1244,6 тыс. рублей заменить на  смету   с суммой  1968,795 тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Кошурникова,9 на ремонт мягкой кровли  на сумму 1287,448 тыс. рублей заменить на смету с суммой  2013,244 тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Новая Заря ,14 на ремонт мягкой кровли  на сумму 1058,436 тыс. рублей заменить на смету с суммой  1264,964 тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Республиканская, 41а на ремонт шиферной кровли  на сумму 1065,843тыс. рублей заменить на смету с суммой  1259,884 тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Авиастроителей, 1/3 на ремонт шиферной кровли  на сумму 1427,365тыс. рублей заменить на смету с суммой  1362,961 тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Республиканская, 35 на ремонт шиферной кровли  на сумму 898,987тыс. рублей заменить на смету с суммой  792,111тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Республиканская, 39а на ремонт шиферной кровли  на сумму 735,708тыс. рублей заменить на смету с суммой  667,478тыс. рублей;

- смету по объекту ул. Республиканская, 10 на ремонт шиферной кровли  на сумму 703,772тыс. рублей заменить на смету с суммой  681,393  тыс. рублей.

3. В соответствии п.3 ст. 24 закона РФ от 21.07.2006 года № 94-ФЗ (в ред.Федерального закона от 20.04.2007 № 53-ФЗ) срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается до 21 июня 2007 года.

Заместитель главы администрации,

Заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                               А.И. Полищук

Секретарь комиссии по

размещению муниципального заказа                                Г.А. Шандакова