Комиссия по размещению муниципального заказа

при администрации Калининского района

ИЗВЕЩАЕТ

о размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

«На проведение работ по асфальтированию

внутриквартальных проездов в Калининском районе

в 2007 году»

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Калининского района.

Юридический адрес: 630075 г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска

Предмет муниципального контракта: асфальтирование внутриквартальных проездов в Калининском районе в 2007 году.

Краткая характеристика работ:

- Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного и поперечного профилей:

  - Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие.

- Установка бордюра.

- Подъем колодцев.

- Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.

- Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям

СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту внутриквартальных проездов. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на выполнение работ. Документация должна включать в себя исправления продольных и поперечных профилей проезжей части с усилением, при необходимости конструкции основания и покрытия, заменой дорожного поребрика, ремонтом тротуаров и газонов, заменой люков колодцев, с заменой при необходимости плит перекрытия. Расширение, при необходимости, проезжей части внутриквартальных проездов с устройством корыта и конструктива новой проезжей части, перенос или строительство новых подземных коммуникаций.  Доведение до нормативов радиусов поворотов. Замена или установка технических средств РУД.

Расчетная стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:

| тип асфальтобетона | Цена за 1 тонну, руб. |
| --- | --- |
| А | 1 806,00 |
| Б | 1 849,00 |
| В | 1 838,00 |
| Г | 1 839,00 |

Стоимость одной тонны асфальтобетона и право на поставку асфальтобетонной смеси для выполнения работ по асфальтированию внутриквартальных проездов организациям-поставщикам может быть уточнена в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Главного управления благоустройства и озеленения г.Новосибирска.

После утверждения заказчиком проектно-сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:

- Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

- Уплотнение щебня и асфальтобетона, окончательная укатка должны проводиться мотокатками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СН и П 3.06.03-85.

- Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчика, оборудованных лазерным нивелиром.

- Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится битумной эмульсией.

- Отделение проезжей части от газонов или тротуаров производится дорожным бордюром по ГОСТ 6666-81 «Бортовые камни».

Техническое инженерное сопровождение работ проводится организацией Муниципальное учреждение «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» в лице директора Камалова Карима Шайсултановича.

Контроль качества работ выполняется организацией, определенной распоряжением мэра «О контроле за ходом работ по асфальтированию внутриквартальных проездов», в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СН и П, ГОСТ).

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 5-ти лет.

Сроки выполнения работ: работы по договору подряда должны быть завершены в течение июля – сентября 2007 года.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:

Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 20% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф.КС – 2, КС-3), подписанных сторонами на основании заключенного муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предложения участников не должны превышать начальной цены контракта.

Начальная цена муниципального контракта и сроки выполнения работ:

Асфальтирование внутриквартальных проездов

в Калининском районе в 2007 году.

| № | Наименование объекта | Вид работ | Площадь ремонта, м2 | Начальная стоимость, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ул. О. Дундича 21/1, 21/3 проезд между домами Б.Хмельницкого, 20 и 21 | 1. Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного и поперечного профилей: 1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие. 2. Установка бордюра. 3. Подъем колодцев. 4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию. 5. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию. | 1635,0 | 1276,93427 | июль- сентябрь |
|  | ИТОГО |  | 1635,0 | 1276,93427 |  |

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной цены договора подряда.

Обоснование снижения начальной цены контракта:

В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен представить соответствующее обоснование. Не допускается снижение стоимости работ Участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого, 2, каб. 25 с момента опубликования на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru и размещении в официальном печатном издании – «Бюллетень органов городского самоуправления г.Новосибирска»  до 9 часов 45 минут 22 июня  2007 года (время Новосибирское).

Заявка подается в конверте в запечатанном виде без указания реквизитов поставщика на конверте.

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович т. 276-00-98, электронный адрес VShvetcov@kln.admnsk.ru.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

- Соответствие участника размещения заказа требованиям конкурсной документации.

- Срок выполнения работ.

- Цена муниципального контракта.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 каб. 1 в 1000 часов 22 июня 2007 года (время Новосибирское).

Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:

г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 каб. 1а.

Срок заключения договоров: в течении 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.