ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. НОВОСИБИРСКЕ

Мэрия Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики объявляет о проведении открытого конкурса на строительство спортивных объектов в г. Новосибирске.

1. Форма торгов - открытый конкурс.

2. Источник финансирования - бюджет Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта:

Лот № 1 – строительство спортивной площадки по ул. Боровая Партия в Советском районе г. Новосибирска.

ЛОТ № 2 – реконструкция хоккейной площадки МОУ СОШ № 112 по ул. Красноуфимской в Советском районе г. Новосибирска.

ЛОТ № 3 - строительство основания футбольного поля 110 х 70 м для монтажа искусственного покрытия, дренажной системы и круговой дорожки шириной 3-4 м, восстановление ограждения длиной 160 м футбольной площадки 40 х 20 м и  ограждения длиной 119 м стадиона МУДОД «ДЮСШ по футболу» по ул. Аникина, 2 в Кировском районе г. Новосибирска.

4. Сроки и условия выполнения работ:

- по лоту 1: начало – 01 июля, окончание – 25 августа 2007 г.;

- по лоту 2: начало – 01 июля, окончание – 25 августа 2007 г.;

- по лоту 3: начало - 01 июля, окончание - 25 августа 2007 г.

Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Возможен аванс в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему договору. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2007.

6. Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта:

- по лоту № 1 - 700 000 рублей;

- по лоту № 2 - 800 000 рублей;

- по лоту № 3 – 7 700 000 рублей;

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации -  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 420б с 9-00 часов  «21» июня 2007 г.  до 17-00 часов «15» июня 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 227-44-43.

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет №  420б с 9-00 часов  «21» мая 2007 г. до 10-00 часов «21» июня 2007 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

10. Критерии оценки заявок - заявки должны  соответствовать требованиям конкурсной документации.

11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00  часов  «21» июня 2007 г.

12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в сроки, установленные действующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.