ИЗМЕНЕНИЯ

в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 13.08.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по лотам №№ 2, 5, 6, 9, 10, 14 и 15 в части состава работ, начальной цены муниципального контракта и максимальной продолжительности выполнения работ:

Пункты 2, 5, 6, 9, 10, 14 и 15 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3-й переулок Бурденко, 12 | Электромонтажные работы Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых автоматических выключателей, светильников, выключателей, розеток, прокладка кабелей, прокладка кабелей в металлических трубах, установка счетчиков. Сантехнические работы Замена системы отопления: магистрали, замена регистров на лестничных клетках. Замена системы ХГВ: магистралей, с устройством подпольных каналов, стояков, разводки, замена системы канализации, смена унитазов, умывальников. Ремонт фасада Усиление несущих стен металлическими тяжами, ремонт штукатурки гладких фасадов, окраска известковыми составами, ремонт балконов, устройство козырьков над входами в подъезды, замена оконных блоков, устройство отмостки. Ремонт шиферной кровли Разборка кровли из а/ц листов, частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство пароизоляции в 1 слой по обрешетке (рубероид), устройство кровли из а/ц листов, устройство карнизных свесов из оцинкованной стали, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. Общестроительные работы Ремонт лестничных клеток: ступеней, площадок, замена дверных блоков, ремонт штукатурки стен и потолков, окраска стен, потолка, дверей, оконных блоков, ограждений лестничного марша, наклейка обоев. Замена части межэтажного перекрытия с заменой балок, щитов наката с устройством отделки потолков и устройством полов над заменяемыми участками. Замена части чердачного перекрытия с заменой балок, щитов наката с устройством отделки потолков и устройством полов над заменяемыми участками. Ремонт дощатых полов с укладкой ДВП по доскам, укладка линолеума. | 2158,21 | 4 мес. |
| 5 | Димитрова, 17 | Усиление грунтов основания Методом высоконапорной инъекции цементного раствора в грунтовое основание наружных несущих стен. Усиление несущих конструкций здания – мест примыкания перекрытий к несущим стенам, усиление колонн в подвальном помещении. Отделочные работы в квартирах: без отселения жильцов. | 2500,0 | 3,5 мес. |
| 6 | Н. Данченко, 153 | Усиление грунтов основания методом высоконапорной инъекции, усиление несущих конструкций (мест опирания панелей межэтажных перекрытия на стеновые панели. Отделка квартир в которых произведены работы без отселения жильцов. | 1500,0 | 2,5 мес. |
| 9 | Петухова, 106 | Электромонтажные работы Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых автоматических выключателей, светильников, выключателей, розеток, прокладка кабелей, прокладка кабелей в металлических трубах, установка счетчиков. | 597,7 | 1,5 мес. |
| 10 | Петухова, 108 | Электромонтажные работы Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых автоматических выключателей, светильников, выключателей, розеток, прокладка кабелей, прокладка кабелей в металлических трубах, установка счетчиков. | 597,7 | 1,5 мес. |
| 14 | Октябрьская, 40 | Устройство ИТП, прокладка теплотрассы Монтаж теплообменников, насосного оборудования, запорной арматуры, автоматики. Выполнить систему вентиляции, канализации, приборы учета тепла, установить стальные двери. Выполнить участок теплотрассы от ТК 406-2 до ИТП. Заменить участок теплотрассы по ул. Советской (от ТК406 до ТК406-2) с установкой запорной арматуры. | 3500,0 | 3 мес. |
| 15 | Вертковская, 18 | Ремонт системы ХГВ Замена магистралей ХГВ, и системы отопления. | 795,4 | 1,5 мес. |