Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт Октябрьского моста через р. Обь в   г. Новосибирске – покраска пролетных строений»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт Октябрьского моста через р. Обь в   г. Новосибирске – покраска пролетных строений».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального учреждения «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г. Новосибирска.

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта:

«Капитальный ремонт Октябрьского моста через р. Обь в   г. Новосибирске – покраска пролетных строений».

Краткая характеристика работ:

1. Подготовка поверхностей металлоконструкций перед окраской, в том числе:

1.1. Удаление с подготавливаемой поверхности дефектных слоев старой краски.

1.2. Удаление с подготавливаемой поверхности продуктов коррозии.

1.3. Обезжиривание и обеспыливание поверхности.

2. Грунтование поверхности.

3. Покраска металлоконструкций.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и Руководству по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов (ФГУ «Росавтодор», Москва,2003).

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих окраске металлических поверхностей. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на окраску металлоконструкций моста.

После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:

- Очистка конструкций производится струйно-абразивным или гидроабразивным способом.

- Окрасочные работы выполняются методом безвоздушного распыления, а в отдельных местах ручным способом.

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.

# Место и сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский мост.

Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в срок с мая по август 2007 года.

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:  Форма оплаты – безналичная, порядок    оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Начальная  цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Вид работ | Площадь ремонта, м2 (объем выполняемых работ). | Начальная цена муниципального контракта, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Капитальный ремонт Октябрьского моста через р. Обь в г. Новосибирске - покраска пролетных строений». | 1.Подготовка поверхностей металлоконструкций перед окраской, в том числе: 1.1. Удаление с подготавливаемой поверхности дефектных слоев старой краски. 1.2. Удаление с подготавливаемой поверхности продуктов коррозии. 1.3. Обезжиривание и обеспыливание поверхности. 2. Грунтование поверхности. 3. Покраска металлоконструкций. | 17 500 | 5 000,00 | май-август 2007 г. |
|  | Итого |  | 17 500 | 5 000,00 |  |
|  | ВСЕГО |  | 17 500 | 5 000,00 |  |

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.

Стоимость работ 1 кв. м. определяется из условия применения органосиликатной композиции ОС-12.03 (два слоя) по ТУ 84-725-78 и грунтовки ЭП-0199 по ТУ 6-10-2084-86.

Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.

Заказчик на основании ст.9 п.6  № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.

Обоснование снижения начальной цены контракта:

В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен представить соответствующее обоснование.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.

Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения»

Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП 540601001.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича  по телефонам  292-27-84 и 224-08-29.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 11 часов «21» марта 2007 года (время Новосибирское).

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ  на основании представленного им описания механизмов и оборудования.

Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.

Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614  в 11 часов  «21» марта  2007 г (время Новосибирское).

Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса к течение 3-х дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с  момента подписания протокола рассмотрения  и оценки конкурсных заявок.