## Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-сметных работ (1 лот) и на выполнение строительно-монтажных работ (15 лотов) по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год.

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметных работ (лот № 12) и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска (лоты №№ 1-11, 13-16). Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в рабочие дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 333.

Место выполнения работ: местонахождение объектов содержится в Таблице № 1.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): указана в Таблице № 1.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить с 20 августа 2007 года по 14 сентября 2007 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 508 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.novo-sibirsk.ru.

Критерии оценки и сопоставления заявок:

  - сроки выполнения работ (коэффициент весомости 0,25);

  - сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не менее 2 лет) (коэффициент весомости 0,25);

3.	цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов (коэффициент весомости 0,5).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 17 сентября 2007 года.

Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 19 сентября 2007 года.

Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 20 сентября 2007 года.

Таблица № 1

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Народная, 9/1 | Ремонт шиферной кровли Разборка кровли из а/ц листов, частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство пароизоляции в 1 слой по обрешетке (рубероид) устройство кровли из а/ц листов, устройство карнизных свесов из оцинкованной стали, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. Замена водосточных труб. Устройство ограждения. | 2032,2 | 2 мес. |
| 2 | Петухова, 110 | Дополнительные работы по замене системы электроснабжения Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых автоматических выключателей, светильников, выключателей, розеток, прокладка кабелей, прокладка кабелей в металлических трубах, установка счетчиков. | 264,278 | 2 недели |
| 3 | Титова, 25 | Усиление несущих конструкций здания Усиление колонн в подвале, устройство металлических обойм в оконных и дверных проемах, штукатурка стен частичная, ремонт отмостки. | 931,7 | 1,5 мес. |
| 4 | Российская, 5/1 | Выборочный капитальный ремонт Частичный ремонт ж/б перекрытий, замена стояков и запорной арматуры ХГВ. | 2000,0 | 3 мес. |
| 5 | Державина, 59 | Замена магистралей отопления Замена магистральных трубопроводов, врезка к внутренним сетям, замена запорной арматуры, гидравлическое испытание, теплоизоляция магистральных трубопроводов. | 168,837 | 1 мес. |
| 6 | Ватутина, 51 | Капитальный ремонт кровли Разборка покрытия кровли из рулонных материалов, наращивание канализационных стояков, монтаж каркаса (брусьев под профнастил), монтаж профнастила, устройство примыканий к вент. шахтам и фановым трубам, ремонт разрушенных торцов ж/б плит с устройством несъемной опалубки с опиранием на несущие стены с последующим устройством монолитных ж/б участков. | 694,0 | 2 мес. |
| 7 | Красный проспект, 163/1 | Дополнительные работы по усилению несущих конструкций здания Усиление наружных (несущих) стен металлическими тяжами, перекладка кирпичных стен, демонтаж существующих, облицовка фасада плиткой. | 1000,0 | 1 мес. |
| 8 | Лазарева, 31 | Ремонт шиферной кровли Разборка кровли из а/ц листов, частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство пароизоляции в 1 слой по обрешетке (рубероид) устройство кровли из а/ц листов, устройство карнизных свесов из оцинкованной стали, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. Замена водосточных труб. Устройство ограждения. | 534,8 | 1 мес. |
| 9 | Северная, 10 | Дополнительные работы по фасаду Замена дверных блоков, ремонт штукатурки фасадов, перетирка штукатурки, окраска фасадов, оконных блоков, дверных блоков, решеток балконов, устройство крылец, устройство отмостки. Дополнительные работы по электрике Монтаж осветительных щитков, выключателей, эл. счетчиков, светильников, штепсельных розеток, монтаж эл. проводки устройство заземления. | 842,1 | 1,5 мес. |
| 10 | Северная, 12 | Дополнительные работы по фасаду Замена дверных блоков, ремонт штукатурки фасадов, перетирка штукатурки, окраска фасадов, оконных блоков, дверных блоков, решеток балконов, устройство крылец, устройство отмостки. Дополнительные работы по электрике Монтаж осветительных щитков, выключателей, эл. счетчиков, светильников, штепсельных розеток, монтаж эл. проводки устройство заземления. | 842,1 | 1,5 мес. |
| 11 | Сибиряков-гвардейцев, 36 | Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли Усиление стропильной конструкции, выполнение раскосов, утяжек, дополнительные работы по разборке обрешетке. | 150,0 | 2 недели |
| 12 | Октябрьская, 79 | Проектно-сметные работы Выполнить паспорт отделки фасада с согласование в соответствующих структурах, выполнить рабочий проект, составить смету. | 88,937 | 2 мес. |
| 13 | Революции, 10 | Дополнительные работы усиление несущих конструкций Отбивка штукатурки, усиление дверных проемов металлическими обоймами, штукатурка по сетке, отделка стен гипсокартонными плитами. | 242,9 | 1 мес. |
| 14 | Октябрьская, 40 | Монтаж системы автоматики в ИТП | 250,0 | 1 мес. |
| 15 | Октябрьская, 40 | Монтаж узлов учета потребленной энергии ИТП | 50,0 | 2 недели |
| 16 | Н.Данченко, 153 | Усиление грунтов основания методом высоконапорной инъекции, усиление несущих конструкций (мест опирания панелей межэтажных перекрытия на стеновые панели). | 1500,0 | 2,5 мес. |