ИЗМЕНЕНИЯ

в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ (1 лот) и на выполнение строительно-монтажных работ (15 лотов) по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе первоначально объявлено на 17.09.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по лотам №№ 1, 7, 11, 15, 16 в части места выполнения работ, состава работ, начальной цены муниципального контракта и максимальной продолжительности выполнения работ:

Пункты 1, 7, 11, 15, 16 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Народная, 9/1 | Ремонт шиферной кровли Разборка кровли из а/ц листов, частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство пароизоляции в 1 слой по обрешетке (рубероид) устройство кровли из а/ц листов, устройство карнизных свесов из оцинкованной стали, утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами на ширину 2м по периметру наружных стен, ремонт и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, устройство продухов, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. Замена водосточных труб. Устройство ограждения. | 1426,9 | 2 мес. |
| 7 | Красный проспект, 163/1 | Дополнительные работы по усилению несущих конструкций здания Усиление наружных (несущих) стен металлическими тяжами, перекладка кирпичных стен, демонтаж существующих, облицовка фасада плиткой. | 2110,55 | 1,5 мес. |
| 11 | Сибиряков-гвардейцев, 36 | Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли Усиление стропильной конструкции, выполнение раскосов, утяжек, дополнительные работы по разборке обрешетке. | 156,0 | 2 недели |
| 15 | Н.Данченко, 153 | Усиление несущих конструкций (мест опирания панелей межэтажных перекрытий на стеновые панели). Ремонт квартир без отселения жильцов. | 757,78 | 1 мес. |
| 16 | Н.Данченко, 153 | Укрепление грунтов основания методом высоконапорной инъекции. | 742,22 | 2 мес. |

Срок подачи заявок продлен:

-до 19 сентября 2007 года заявки можно подать по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 303, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (контактное лицо: Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10).

-также заявки можно подать 20 сентября 2007 года (в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов) по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 20 сентября 2007 года.

Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 24 сентября 2007 года.

Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 25 сентября 2007 года.