Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта

«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального учреждения                                  г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта:

«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

Краткая характеристика работ:

«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь ремонта, м2 (объем выполняемых работ). | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №1 | пр. Дзержинского | 1. Устройство дорожной одежды после демонтажа трамвайных путей (асфальт h=12 см) 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=9 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров | 50000,0 | 60000,00 | май-июнь |
|  | ул. Трикотажная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 18000,0 | 20000,00 | июнь-август |
|  | ул. Фадеева | 1. Уширение проезжей части 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=11 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Устройство водоотвода | 5950,0 | 7000,00 | май-июнь |
|  | ул. Блюхера | 1. Уширение проезжей части (снос деревьев, реконструкция ливневой канализации, перенос опор контактной сети) 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров | 8500,0 | 11000,00 | июль-сентябрь |
|  | ул. Связистов | 1. Устройство ливневой канализации (800 мм – 220,0 пм 2. Устройство дорожной одежды: - песок h=20 см - щебень h=35 см - асфальт h=12 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев | 3400,0 | 20000,00 | апрель-октябрь |
|  | Итого по лоту: |  | 85850,0 | 118000,00 |  |
| ЛОТ №2 | пр. Димитрова | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=14 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 9090,0 | 10000,00 | май-июль |
|  | ул. Советская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 9090,0 | 10000,00 | июль-сентябрь |
|  | Красный проспект | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=14 см 2. Установка и переустановка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 34200,0 | 41000,00 | май-июнь |
|  | ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=9 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 10000,0 | 9500,00 | август-октябрь |
|  | ул. Немировича-Данченко | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 21500,0 | 25116,00 | август-октябрь |
|  | Дамба Димитровского моста | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Частичная установка бордюра | 34700,0 | 33000,00 | май-август |
|  | ул. Большевистская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев | 9500,0 | 10400,00 | август-октябрь |
|  | ул. Гурьевская | 1. Устройство дорожной одежды - песок h=20 см - щебень h=35 см - асфальт h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Устройство тротуаров | 7500,0 | 11000,00 | июль-октябрь |
|  | ул. Фрунзе | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=14 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 12200,0 | 14000,00 | май-август |
|  | ул. Писарева | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров 5. Укладка георешетки от ул. Мичурина до Красного проспекта | 6700,0 | 8000,00 | май-июнь |
|  | Итого по лоту: |  | 154480,0 | 172016,00 |  |
| ЛОТ №3 | ул. Волочаевская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 1000,0 | 1000,00 | май |
|  | ул. Дуси Ковальчук (трамвайные пути) | 1. Устройство щебеночного основания 2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=10 см | 4200,0 | 4000,00 | май |
|  | ул. Рассветная, ул. 25 лет Октября, ул. А. Невского | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Подъем колодцев 3. Частичный ремонт тротуаров | 10000,0 | 10000,00 | июнь |
|  | ул. Б. Хмельницкого | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 13700,0 | 15000,00 | август |
|  | Дорога вдоль Иня-Восточная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия h=12 см 2. Устройство укрепительных полос | 10900,0 | 12000,00 | июль |
|  | ул. Писемского | 1. Устройство ливневой канализации (800 мм 2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=12 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Уширение дороги | 9500,0 | 19000,00 | июнь |
|  | ул. Ватутина | 1. Уширение проезжей части на перекрестке ул. Немировича-Данченко-ул. Ватутина (асфальт h=12 см) 2. Демонтаж и монтаж опор контактной сети 3. Перетяжка контактной сети 4. Переустановка светофора 5. Устройство подпорной стенки | 300,0 | 1500,00 | август |
|  | ул. Мира | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия по трамвайным путям от ул. ул. Аникина до ул. Ватутина (правый трамвайный путь) h=10 см | 1200,0 | 1000,0 | август |
|  | ул. Выборная, ул. Ключ-Камышенское плато | 1. Устранение пучин 2. Устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части h=12 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Устройство обочин | 6300,0 | 7000,00 | июнь |
|  | ул. Серебренниковская | 1. Устройство покрытия из бетонной плитки по трамвайным путям – 840,0 м2 2. Устройство асфальтобетонного покрытия – 760,0 м2 h=12 см | 1600,0 | 2000,00 | июнь |
|  | ул. Мичурина | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=11 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев | 8600,0 | 9000,00 | август |
|  | Итого по лоту: |  | 67300,0 | 81500,00 |  |
| ЛОТ №4 | ул. М. Горького | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 5000,0 | 5000,00 | июль |
|  | ул. Коммунистическая | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 3000,0 | 3000,00 | июль |
|  | ул. Революции | 1. Вынос коммуникаций 2. Устройство дорожной одежды - песок h=20 см - щебень h=35 см - асфальт h=12 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев | 3460,0 | 5200,00 | июль-август |
|  | ул. Петухова | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров 5. Восстановление перепусков ливневой канализации через трамвайные пути | 8300,0 | 10000,00 | май-июнь |
|  | ул. Станционная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 5900,0 | 6500,00 | август |
|  | ул. Троллейная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 12000,0 | 13000,00 | май-июнь |
|  | ул. Никитина | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=11 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 9500,0 | 10000,00 | май-июнь |
|  | ул. Военная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=11 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 5800,0 | 6000,00 | июль |
|  | ул. Первомайская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=11 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 9500,0 | 10000,00 | май-июнь |
|  | ул. Приморская | 1. Уширение проезжей части 2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=12 см 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров | 12000,0 | 18000,00 | июнь-сентябрь |
|  | ул. Барьерная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев | 6000,0 | 6000,00 | июль-август |
|  | Дорога Кольцово-ИКЭМ | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия h=10 см 2. Частичная замена бордюра 3. Устройство обочин | 7000,0 | 7000,00 | август-сентябрь |
|  | Итого по лоту: |  | 87460,0 | 99700,00 |  |
| ЛОТ №5 | ул. Ленина | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 8500,0 | 9000,00 | май-июнь |
|  | Итого по лоту: |  | 8500,0 | 9000,00 |  |
| ЛОТ №6 | ул. Амбулаторная | 1. Планировка 2. Устройство щебеночного основания h=30 см – 3000,0 м2 3. Устройство асфальтобетонного покрытия h=9 см – 1000,0 м2 4. Установка бордюра | 1000,0 | 1500,00 | май |
|  | Итого по лоту: |  | 1000,0 | 1500,00 |  |
| ЛОТ №7 | ул. Вертковская | 1. Устройство щебеночного основания 2. Устройство асфальтобетонного покрытия h=10 см 3. Укрепление кромки асфальтобетонного покрытия | 600,0 | 500,00 | сентябрь |
|  | ул. Котовского | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия h=9 см 2. Подъем колодцев | 1100,0 | 1000,00 | май |
|  | ул. Костычева | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 5000,0 | 5000,00 | май-июнь |
|  | ул. Клубная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 4545,0 | 5000,00 | июнь-июль |
|  | Итого по лоту: |  | 11245,0 | 11500,00 |  |
| ЛОТ №8 | ул. Воинская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=11 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев | 8200,0 | 9000,00 | май-июнь |
|  | ул. Грибоедова | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев | 4000,0 | 4000,00 | июнь-июль |
|  | ул. Нижегородская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев | 3000,0 | 3000,00 | июль |
|  | Итого по лоту: |  | 15200,0 | 16000,00 |  |
| ЛОТ №9 | ул. Филатова | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 2500,0 | 2500,00 | июнь |
|  | ул. Пархоменко | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 3500,0 | 3500,00 | май-июнь |
|  | Благоустройство ул. Обская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 1666,0 | 1666,00 | июнь-июль |
|  | Итого по лоту: |  | 7666,0 | 7666,00 |  |
| ЛОТ №10 | ул. Островского | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 8200,0 | 9000,00 | май-июнь |
|  | ул. Островского | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=12 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 1820,0 | 2000,00 | май |
|  | ул. Октябрьская | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части h=10 см 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Частичный ремонт тротуаров | 2100,0 | 2000,00 | июль |
|  | Итого по лоту: |  | 12120,0 | 13000,00 |  |
| ЛОТ №11 | ул. Мичурина | 1. устройство основания из щебня 2. устройство бордюра дорожного с двух сторон 3. устройство покрытия из бетонной трамвайной плитки | 5300,0 | 8000,00 | август-сентябрь |
|  | Итого по лоту: |  | 5300,0 | 8000,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 456121,0 | 537882,00 |  |

# Место выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города согласно перечню в краткой характеристике работ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому Лоту                   составляет:

ЛОТ №1 – 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей;

ЛОТ №2 – 172 016 000,00 (сто семьдесят два миллиона шестнадцать тысяч) рублей;

ЛОТ №3 – 81 500 000,00 (восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей;

ЛОТ №4 – 99 700 000,00 (девяносто девять миллионов семьсот тысяч) рублей;

ЛОТ №5 – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей;

ЛОТ №6 – 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;

ЛОТ №7 – 11 500 000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

ЛОТ №8 – 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) рублей;

ЛОТ №9 – 7 666 000,00 (семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей;

ЛОТ №10 – 13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей;

ЛОТ №11 – 8 000 000,00 (восемь миллионов) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,            ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «19» декабря 2007 г до 10-00 часов «22» января 2008 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича  по телефонам  292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «22» января 2008 г. (время      Новосибирское)

Место, дата, время рассмотрения заявок:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «24» января 2008 г (время             Новосибирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «28» января 2008 г (время             Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.