СООБЩЕНИЕ

о внесении изменений в размещение муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта

«Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), , расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о внесении изменений в проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска».

1. Внести в извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска» следующие изменения:

1.1. Абзац «Краткая характеристика выполняемых работ» в извещении изложить в редакции:

| № лота | Наименование Лота | Виды работ и местоположение | Общая площадь, м2 (объем работ) | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту, тыс. рублей | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 | Зеленая зона по пр. Дзержинского, 16 (у ЗАГСа). | Расположена в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Установка садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки. 5. Завоз растительного грунта. 6. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетние). 7. Посадка саженцев деревьев с комом земли 960 шт. (клен, вяз, яблоня, дерен) 8. Посадка кустарников в живую изгороди двухрядную – 250 шт. 9. Реконструкция лестничного марша (проектирование, устройство, монтаж стоек, фланцев, анкеров, декоративной розетки, поручни, облицовка колонн алюминиевым композитным материалом, изготовление и монтаж козырька, облицовка торцов лестницы алюминиевым композитным материалом, облицовка ступеней гранитом, изготовление и монтаж надписи большие и маленькие буквы). | 4000 | 3200,0 | с 20 марта 2008г. по 20 июня 2008г. |
|  | Сквер «Малыш» по пр. Дзержинского – Трикотажная | Расположен в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам. 4. Посадка кустарников саженцев с комом земли в живую двухрядную изгородь 1000 шт. 5. Посадка деревьев саженцев (туя западная формы колоновидная) – 12 шт. 6. Устройство газона (посев) и цветников (многолетники). 7. Установка садового бордюра. 8. Укладка тротуарной плитки. 9. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, гирлянда светодиодная, световая конструкция Сакура, подключение). | 1000 | 2500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер «Электроагрегат» по пр. Дзержинского – ул. Красина | Расположен в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж металлических оград. 3. Демонтаж покрытий (щебеночных тротуаров, дорожек) 4. Посадка саженцев – кустарников в двухрядную живую изгородь – 1000 шт. 5. Посадка деревьев саженцев (туя западная формы колоновидной) – 4 шт. 6. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетники). 7. Укладка тротуарной плитки. 8. Устройство садовых поребриков. 9. Устройство освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, гирлянда светодиодная, подключение). | 1000 | 1500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 1: |  | 6000 | 7200,0 |  |
| ЛОТ № 2 | Бульвар Комсомольский (в границах от ул. Ленина до ул. Шамшурина) | Расположен в Железнодорожном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетники). 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев породы береза – 6 шт. 4. Посадка крупномерных хвойных деревьев – ель – 17шт. 5. Демонтаж старого садового бордюра. 6. Установка садового бордюра. 7. Демонтаж покрытий (асфальтобетонного). 8. Укладка тротуарной плитки. 9. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра, демонтаж покрытия (асфальтобетонного) на технической полосе. 10. Укладка трамвайной плитки на технической полосе. 11. Устройство чугунного ограждения. | 1000 | 3000,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Зеленая зона по ул. Горького, 34 | Расположен в Железнодорожном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство рулонных газонов и цветников с посадкой многолетних цветов и кустарников. 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев – 21 шт. 4. Посадка крупномерных хвойных деревьев (ель) – 3 шт. 5. Посадка лиственных деревьев – 6 шт. 6. Демонтаж асфальтобетонного покрытия. 7. Установка садового бордюра. 8. Укладка тротуарной плитки. | 1000 | 1500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер им. Чаплыгина по ул. Аэропорт | Расположен в Заельцовском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2.Установка садового бордюра. 3. Укладка тротуарной плитки. 4. Завоз растительного и минерального грунта. 5. Устройство газонов (посев) и цветников. 6. Снос и обрезка деревьев. 7. Облицовка декоративным камнем подпорной стены 8. Устройство вазонов 9 шт (из 2-х чаш диаметром 710 мм и 580 мм). 9. Ремонт кладки бутовым камнем | 15300 | 2237,0 | с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г. |
|  | Сквер «Сибревкома» по Красному проспекту, 16 (у стоквартирного дома) | Расположенного в Центральном районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев) и цветников с посадкой многолетних цветов. 3. Посадка крупномерных деревьев – 23 шт. (ель, туя). 4. Установка садового бордюра. 5. Укладка тротуарной плитки. 6. Демонтаж покрытия (асфальтобетонного) 7. Установка МАФ (скамейки – 12 шт., вазоны – 2 шт). | 7600 | 4100,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Бульвар «Красный проспект» (от ул. Сибревкома до ул. Колыванская) | Расположенного в Центральном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев). 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев – 6 шт. береза 4. Посадка кустарников (рябина) – 5 шт. 5. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 6. Демонтаж покрытий (асфальбетонного). 7. Укладка тротуарной плитки. | 29500 | 2500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Скульптурная композиция «Соболя» на зеленой зоне у ТЦ «Метелица» | Расположен в Центральном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство рулонных газонов и цветников с посадкой однолетников и многолетников. 3. Посадка крупномерных хвойных деревьев – 3 шт. 4. Посадка лиственных кустарников – 12 шт. 5. Посадка можжевельника – 50 шт. 6. Посадка декоративных деревьев – 3 шт. 7. Снос деревьев с корчевкой пней. 8. Устройство живой изгороди однорядной из кустарников-саженцев (спирея) 390 шт. 9. Устройство фонтана (демонтаж бордюрного гранитного камня дорожного, садового бордюра, монтаж гранитного бордюра дорожного, установка бортовых камней бетонных садового поребрика, укладка тротуарной плитки технической полосы, демонтаж рекламного щита, устройство фундаментных бетонных плит, устройство круглых бетонных стен бассейна, устройство гидроизоляции, облицовка стен, столбов, пилястр и откосов, облицовка фасадными керамическими плитками, установка бортовых камней садового поребрика вокруг бассейна,прокладка трубопроводов канализации, водоснабжения, устройство фундамента под колонны, стальных опор, устройство фонарей уличных 5 шт., электроснабжения) 10. Устройство скульптурной композиции «Соболь» – 1 шт.. | 800 | 4000,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 2: |  | 55200 | 17 337,0 |  |
| ЛОТ № 3 | Сквер «Победы» по ул. 25 лет Октября (нижняя зона) | Расположен в Калининском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 3. Посадка крупномерных деревьев и кустарников с заменой растительного грунта – 15 шт. (береза, липа, ель). 4. Устройство цветников с посадкой многолетников. 5. Демонтаж существующих покрытий. 6. Установка садового бордюра. 7. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 8. Ремонт фонтана (штукатурка, стяжка, окраска атмосферостойкими красками). 9. Установка малых архитектурных форм (скамейка 10 шт., урны 10 шт.). 10. Демонтаж железобетонных оград. 11. Устройство ограждений из стали (окрашено атмосферостойкой краской). | 14000 | 3275,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер по ул. Учительская (от № 37 до № 52). | Расположен в Калининском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки с заменой подстилающих слоев. 5. Устройство чугунных ограждений. 6. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 7. Посадка деревьев и кустарников с заменой растительного грунта – 200 шт.. 8. Устройство газонов (посев), цветников (многолетников), альпинариев и рокариев с внесением удобрений биостимуляторов. 9. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, светильников, прокладка кабеля, подключение). | 12000 | 6750,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту № 3: |  | 26000 | 10 025,0 |  |
| ЛОТ № 4 | Бульвар «Красный проспект» (вторая очередь) | Расположен в Заельцовском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонного, щебеночных). 3. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 5. Устройство чугунного ограждения. 6. Корчевка пней. 7. Установка МАФ (урн –38шт., скамеек Банкетка – 20 шт.). | 50800 | 5100,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 4: |  | 50800 | 5 100,0 |  |
| ЛОТ № 5 | Бульвар по ул. Петухова (новый). | Расположен в Кировском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Укладка тротуарной плитки. 3. Установка садового поребрика. 4. Устройство асфальтового покрытия дорожек и тротуаров. 5. Устройство газона (посев). 6. Цветочное оформление конструкциями вертикального озеленения | 52100 | 3790,0 | с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 5: |  | 52100 | 3790,0 |  |
| ЛОТ № 6 | Сквера «Союз Кировчан» по ул. Зорге, 47/2 (III очередь). | Расположен в Кировском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Строительство фонтана (чаш из стеклокопозита с гейзерами и подсветкой, конструкция: мост из стеклокопозита, устройство песчанного основания, разработка и перевозка грунта, обетонированиеоснования). 3. Освещение (проектирование, расчет мощностей, монтаж новых литых чугунных световых опор со светильниками, прожекторов, прокладка кабеля, подключение). 4. Демонтаж старого и монтаж нового асфальто-бетонного покрытия. 5. Устройство бутобетонной подпорной стенки на фундаменте. 6. Устройство бортовых камней бетонных. 7. Укладка тротуарной плитки. | 26000 | 6000,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 6: |  | 26000 | 6000,0 |  |
| ЛОТ № 7 | Сквер им. Гагарина | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 3. Устройство оснований и покрытий из песчанно-гравийной смеси. | 7000 | 862,4 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 7: |  | 7000 | 862,4 |  |
| ЛОТ № 8 | Сквер «На башне» | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Установка садового бордюра. 3. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных). 4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 5. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 6. Устройство газонов (посев) с заменой растительного грунта. | 6000 | 2640,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 8: |  | 6000 | 2 640,0 |  |
| ЛОТ № 9 | Сквер «Весна» (зеленая зона у ГПНТБ) | Расположен в Октябрьском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Зонирование территории. 3. Установка садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 5. Устройство бетонного фундамента. 6. Изготовление и монтаж Композиции свидание (художественная ковка). 7. Установка вертикального озеленения ( монтаж опор, подвесное кашпо диам. 470 мм – 24 шт. устройство каркаса из сетки, геопластики, рулонных газонов). 8. Устройство рулонных газонов. 9. Посадка крупномерных хвойных деревьев – 12 шт. 10. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, подключение). 11. Снос деревьев с корчевкой пней. | 10000 | 4100,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 9: |  | 10000 | 4100,0 |  |
| ЛОТ № 10 | Бульвар по ул. Восход | Расположен в Октябрьском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Установка садового бордюра. 3. Укладка тротуарной плитки (брусчатка) около цветников. 4. Устройство газонов (посев) с заменой растительного грунта. | 14400 | 6000,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту № 10: |  | 14400 | 6000,0 |  |
| ЛОТ № 11 | Сквер «Белый сад» по ул. Одоевского – ул. Твардовского | Расположен в Первомайском районе. Виды работ: 1. Устройство асфальтобетонных покрытий пешеходных дорожек. 2. Установка садового поребрика. 3. Устройство газонов (посев) и цветников (однолетники) с заменой растительного грунта. 4. Завоз растительного грунта. | 19400 | 2320,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту № 11: |  | 19400 | 2 320,0 |  |
| ЛОТ № 12 | Сквер памяти воину освободителю в ВОВ 1941-1945 по ул. Новоморской | Расположен в Советском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство аллеи: - Установка садового бордюра. - Монтаж металлического ограждения на бетонных стойках (окрашенного в атмосферостойкой краски). - Устройство бетонных плитных тротуаров. - Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. - посадка деревьев 380 шт. (липа листв., тополь пирамидальный, пихта, яблоня Недзвецкого, рябина). - посадка кустарника 665 шт. (спирея дубраволистная, форзиция, снежноягодник, дуб, ясень пенсинвальский, барбарис, боярышник, сирень венгерская, спирея иворлистная, дерен, рябинник, чай курильский, чубушник, калина Гардовина, калина обыкновенная, черемуха Маака). | 76500 | 2500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 12: |  | 76500 | 2 500,0 |  |
| ЛОТ № 13 | Зеленая зона по ул. Узорная (у клуба «40 лет ВЛКСМ») | Расположена в Первомайском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос деревьев и корчевка пней. 3. Посадка кустарников 360 шт. 4. Установка МАФ (скамейки – 5шт., урны – 4 шт.) 5. Устройство газонов (посев) 6. Посадка крупномерных деревьев 18 шт. 7. Завоз растительного грунта. | 2000 | 500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Зеленая зона по ул. Аксенова | Расположена в Первомайском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж старого и установка нового садового поребрика. 3. Установка МАФ (скамеек – 7 шт., урн – 7 шт.) 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка) 5. Устройство газона (посев). 6. Устройство щебеночного покрытия. | 2000 | 500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 13: |  | 4000 | 1000,0 |  |
| ЛОТ № 14 | Зеленая зона по ул. Ватутина-Н.Данченко. | Расположен в Кировском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных). 3. Устройство садовых поребриков. 4. Укладка тротуарной плитки. 5. Устройство цветников (многолетники) 6. Устройство деревянных бордюров 7. Устройство щебеночной дорожки. 8. Устройство прослойки из геотекстиля. 9. Устройство оснований из мраморной крошки. | 2000 | 500,0 | с 20 марта 2008г. до 30 октября 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 14: |  | 2000 | 500,0 |  |
| ЛОТ № 15 | Сквер «Троицкий» | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство тротуарной плитки. 3. Устройство садового поребрика. | 68200 | 4600,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 15: |  | 68200 | 4600,0 |  |
| ЛОТ № 16 | Проспект К. Маркса (I очередь) | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос деревьев с корчевкой пней. 3. Устройсто газона (посев). 4. Установка МАФ (диванов с урнами – 40 шт). 5. Устройство вазонов для вертикального озеленения – 80 шт. 6. Посадка деревьев (липа) – 40шт. 7. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядная (клен) – 600 шт. | 10000 | 2500,0 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | ИТОГО по Лоту № 16: |  | 10000 | 2500,0 |  |

1.2. Абзац в извещении «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» изложить в редакции:

«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта с учетом  НДС, страхования, транспортировки, материалов и прочих накладных расходов по каждому лоту составляет:

Лот № 1 – 7 200 000,0 (семь миллионов двести тысяч) рублей.

Лот № 2 – 17 337 000,0 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч) рублей.

Лот № 3 – 10 025 000,0 (десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Лот № 4 – 5 100 000,0 (пять миллионов сто тысяч) рублей.

Лот № 5 –  3 790 000,0 (три миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.

Лот № 6 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.

Лот № 7 – 862 400,0 (восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Лот № 8 – 2 640 000,0 (два миллиона шестьсот сорок) рублей.

Лот № 9 – 4 100 000,0 (четыре миллиона сто тысяч) рублей.

Лот № 10 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.

Лот № 11 – 2 320 000,0 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей.

Лот № 12 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Лот № 13 – 1 000 000,0 (один миллион) рублей.

Лот № 14 – 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей.

Лот № 15 – 4 600 000,0 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Лот № 16 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта по каждому лоту».

1.3. Абзац в извещении «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» изложить в редакции:

«Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,            ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «29» декабря 2007 года до 10-00 часов «28» февраля 2008г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru».

1.4. Абзац в извещении «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам» изложить в редакции:

«Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614  в 10-00 часов «28» февраля 2008 г (время местное)».

1.5. Абзац в извещении «Место, дата, время рассмотрения заявок» изложить в редакции:

«Место, дата, время рассмотрения заявок:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614  в 10-00 часов «29» февраля 2008 г (время местное)».

1.6. Абзац в извещении «Место, дата, время подведения итогов конкурса» изложить в редакции:

«Место, дата, время подведения итогов конкурса:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614  в 12-00 часов «04» марта 2008 г (время местное).

2. Внести в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска» следующие изменения:

2.1. Пункт 4 информационной карты конкурса «Место и сроки (периоды) выполнения работ» изложить в редакции:

«Работы должны быть выполнены в срок, установленный конкурсной документацией, по адресу: г. Новосибирск, объекты благоустройства города согласно перечню и (см. «Краткая характеристика выполняемых работ»).

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

2.2. Пункт 6 информационной карты конкурса «Начальная (максимальная) цена контракта» изложить в редакции:

«Начальная цена муниципального контракта с учетом  НДС, страхования, транспортировки, материалов и прочих накладных расходов по каждому лоту составляет:

Лот № 1 – 7 200 000,0 (семь миллионов двести тысяч) рублей.

Лот № 2 – 17 337 000,0 (семнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч) рублей.

Лот № 3 – 10 025 000,0 (десять миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Лот № 4 – 5 100 000,0 (пять миллионов сто тысяч) рублей.

Лот № 5 – 3 790 000,0 (три миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.

Лот № 6 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.

Лот № 7 – 862 400,0 (восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Лот № 8 – 2 640 000,0 (два миллиона шестьсот сорок) рублей.

Лот № 9 – 4 100 000,0 (четыре миллиона сто тысяч) рублей.

Лот № 10 – 6 000 000,0 (шесть миллионов) рублей.

Лот № 11 – 2 320 000,0 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей.

Лот № 12 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Лот № 13 – 1 000 000,0 (один миллион) рублей.

Лот № 14 – 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей.

Лот № 15 – 4 600 000,0 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Лот № 16 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей».

2.3. Пункт 9 информационной карты конкурса «Краткая характеристика выполняемых работ» изложить в редакции:

| № лота | Наименование Лота | Виды работ и местоположение | Общая площадь, м2 (объем работ) | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 | Зеленая зона по пр. Дзержинского, 16 (у ЗАГСа). | Расположена в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Установка садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки. 5. Завоз растительного грунта. 6. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетние). 7. Посадка саженцев деревьев с комом земли 960 шт. (клен, вяз, яблоня, дерен) 8. Посадка кустарников в живую изгороди двухрядную – 250 шт. 9. Реконструкция лестничного марша (проектирование, устройство, монтаж стоек, фланцев, анкеров, декоративной розетки, поручни, облицовка колонн алюминиевым композитным материалом, изготовление и монтаж козырька, облицовка торцов лестницы алюминиевым композитным материалом, облицовка ступеней гранитом, изготовление и монтаж надписи большие и маленькие буквы). | 4000 | с 20 марта 2008г. по 20 июня 2008г. |
|  | Сквер «Малыш» по пр. Дзержинского – Трикотажная | Расположен в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам. 4. Посадка кустарников саженцев с комом земли в живую двухрядную изгородь 1000 шт. 5. Посадка деревьев саженцев (туя западная формы колоновидная) – 12 шт. 6. Устройство газона (посев) и цветников (многолетники). 7. Установка садового бордюра. 8. Укладка тротуарной плитки. 9. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, гирлянда светодиодная, световая конструкция Сакура, подключение). | 1000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер «Электроагрегат» по пр. Дзержинского – ул. Красина | Расположен в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж металлических оград. 3. Демонтаж покрытий (щебеночных тротуаров, дорожек) 4. Посадка саженцев – кустарников в двухрядную живую изгородь – 1000 шт. 5. Посадка деревьев саженцев (туя западная формы колоновидной) – 4 шт. 6. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетники). 7. Укладка тротуарной плитки. 8. Устройство садовых поребриков. 9. Устройство освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, гирлянда светодиодная, подключение). | 1000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 2 | Бульвар Комсомольский (в границах от ул. Ленина до ул. Шамшурина) | Расположен в Железнодорожном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетники). 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев породы береза – 6 шт. 4. Посадка крупномерных хвойных деревьев – ель – 17шт. 5. Демонтаж старого садового бордюра. 6. Установка садового бордюра. 7. Демонтаж покрытий (асфальтобетонного). 8. Укладка тротуарной плитки. 9. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра, демонтаж покрытия (асфальтобетонного) на технической полосе. 10. Укладка трамвайной плитки на технической полосе. 11. Устройство чугунного ограждения. | 1000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Зеленая зона по ул. Горького, 34 | Расположен в Железнодорожном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство рулонных газонов и цветников с посадкой многолетних цветов и кустарников. 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев – 21 шт. 4. Посадка крупномерных хвойных деревьев (ель) – 3 шт. 5. Посадка лиственных деревьев – 6 шт. 6. Демонтаж асфальтобетонного покрытия. 7. Установка садового бордюра. 8. Укладка тротуарной плитки. | 1000 | с 20 марта 2008г. до 20 октября 2008г. |
|  | Сквер им. Чаплыгина по ул. Аэропорт | Расположен в Заельцовском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2.Установка садового бордюра. 3. Укладка тротуарной плитки. 4. Завоз растительного и минерального грунта. 5. Устройство газонов (посев) и цветников. 6. Снос и обрезка деревьев. 7. Облицовка декоративным камнем подпорной стены 8. Устройство вазонов 9 шт (из 2-х чаш диаметром 710 мм и 580 мм). 9. Ремонт кладки бутовым камнем | 15300 | с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г. |
|  | Сквер «Сибревкома» по Красному проспекту, 16 (у стоквартирного дома) | Расположенного в Центральном районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев) и цветников с посадкой многолетних цветов. 3. Посадка крупномерных деревьев – 23 шт. (ель, туя). 4. Установка садового бордюра. 5. Укладка тротуарной плитки. 6. Демонтаж покрытия (асфальтобетонного) 7. Установка МАФ (скамейки – 12 шт., вазоны – 2 шт). | 7600 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Бульвар «Красный проспект» (от ул. Сибревкома до ул. Колыванская) | Расположенного в Центральном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев). 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев – 6 шт. береза 4. Посадка кустарников (рябина) – 5 шт. 5. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 6. Демонтаж покрытий (асфальбетонного). 7. Укладка тротуарной плитки. | 29500 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Скульптурная композиция «Соболя» на зеленой зоне у ТЦ «Метелица» | Расположен в Центральном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство рулонных газонов и цветников с посадкой однолетников и многолетников. 3. Посадка крупномерных хвойных деревьев – 3 шт. 4. Посадка лиственных кустарников – 12 шт. 5. Посадка можжевельника – 50 шт. 6. Посадка декоративных деревьев – 3 шт. 7. Снос деревьев с корчевкой пней. 8. Устройство живой изгороди однорядной из кустарников-саженцев (спирея) 390 шт. 9. Устройство фонтана (демонтаж бордюрного гранитного камня дорожного, садового бордюра, монтаж гранитного бордюра дорожного, установка бортовых камней бетонных садового поребрика, укладка тротуарной плитки технической полосы, демонтаж рекламного щита, устройство фундаментных бетонных плит, устройство круглых бетонных стен бассейна, устройство гидроизоляции, облицовка стен, столбов, пилястр и откосов, облицовка фасадными керамическими плитками, установка бортовых камней садового поребрика вокруг бассейна,прокладка трубопроводов канализации, водоснабжения, устройство фундамента под колонны, стальных опор, устройство фонарей уличных 5 шт., электроснабжения) 10. Устройство скульптурной композиции «Соболь» – 1 шт. | 800 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 3 | Сквер «Победы» по ул. 25 лет Октября (нижняя зона) | Расположен в Калининском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 3. Посадка крупномерных деревьев и кустарников с заменой растительного грунта – 15 шт. (береза, липа, ель). 4. Устройство цветников с посадкой многолетников. 5. Демонтаж существующих покрытий. 6. Установка садового бордюра. 7. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 8. Ремонт фонтана (штукатурка, стяжка, окраска атмосферостойкими красками). 9. Установка малых архитектурных форм (скамейка 10 шт., урны 10 шт.). 10. Демонтаж железобетонных оград. 11. Устройство ограждений из стали (окрашено атмосферостойкой краской). | 14000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер по ул. Учительская (от № 37 до № 52). | Расположен в Калининском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки с заменой подстилающих слоев. 5. Устройство чугунных ограждений. 6. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 7. Посадка деревьев и кустарников с заменой растительного грунта – 200 шт.. 8. Устройство газонов (посев), цветников (многолетников), альпинариев и рокариев с внесением удобрений биостимуляторов. 9. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, светильников, прокладка кабеля, подключение). | 12000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 4 | Бульвар «Красный проспект» (вторая очередь) | Расположен в Заельцовском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонного, щебеночных). 3. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 5. Устройство чугунного ограждения. 6. Корчевка пней. 7. Установка МАФ (урн –38шт., скамеек Банкетка – 20 шт.). | 50800 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 5 | Бульвар по ул. Петухова (новый). | Расположен в Кировском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Укладка тротуарной плитки. 3. Установка садового поребрика. 4. Устройство асфальтового покрытия дорожек и тротуаров. 5. Устройство газона (посев). 6. Цветочное оформление конструкциями вертикального озеленения | 52100 | с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г. |
| ЛОТ № 6 | Сквера «Союз Кировчан» по ул. Зорге, 47/2 (III очередь). | Расположен в Кировском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Строительство фонтана (чаш из стеклокопозита с гейзерами и подсветкой, конструкция: мост из стеклокопозита, устройство песчанного основания, разработка и перевозка грунта, обетонированиеоснования). 3. Освещение (проектирование, расчет мощностей, монтаж новых литых чугунных световых опор со светильниками, прожекторов, прокладка кабеля, подключение). 4. Демонтаж старого и монтаж нового асфальто-бетонного покрытия. 5. Устройство бутобетонной подпорной стенки на фундаменте. 6. Устройство бортовых камней бетонных. 7. Укладка тротуарной плитки. | 26000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 7 | Сквер им. Гагарина | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 3. Устройство оснований и покрытий из песчанно-гравийной смеси. | 7000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 8 | Сквер «На башне» | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Установка садового бордюра. 3. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных). 4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 5. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 6. Устройство газонов (посев) с заменой растительного грунта. | 6000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 9 | Сквер «Весна» (зеленая зона у ГПНТБ) | Расположен в Октябрьском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Зонирование территории. 3. Установка садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 5. Устройство бетонного фундамента. 6. Изготовление и монтаж Композиции свидание (художественная ковка). 7. Установка вертикального озеленения ( монтаж опор, подвесное кашпо диам. 470 мм – 24 шт. устройство каркаса из сетки, геопластики, рулонных газонов). 8. Устройство рулонных газонов. 9. Посадка крупномерных хвойных деревьев – 12 шт. 10. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, подключение). 11. Снос деревьев с корчевкой пней. | 10000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 10 | Бульвар по ул. Восход | Расположен в Октябрьском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Установка садового бордюра. 3. Укладка тротуарной плитки (брусчатка) около цветников. 4. Устройство газонов (посев) с заменой растительного грунта. | 14400 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 11 | Сквер «Белый сад» по ул. Одоевского – ул. Твардовского | Расположен в Первомайском районе. Виды работ: 1. Устройство асфальтобетонных покрытий пешеходных дорожек. 2. Установка садового поребрика. 3. Устройство газонов (посев) и цветников (однолетники) с заменой растительного грунта. 4. Завоз растительного грунта. | 19400 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 12 | Сквер памяти воину освободителю в ВОВ 1941-1945 по ул. Новоморской | Расположен в Советском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство аллеи: - Установка садового бордюра. - Монтаж металлического ограждения на бетонных стойках (окрашенного в атмосферостойкой краски). - Устройство бетонных плитных тротуаров. - Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. - посадка деревьев 380 шт. (липа листв., тополь пирамидальный, пихта, яблоня Недзвецкого, рябина). - посадка кустарника 665 шт. (спирея дубраволистная, форзиция, снежноягодник, дуб, ясень пенсинвальский, барбарис, боярышник, сирень венгерская, спирея иволистная, дерен, рябинник, чай курильский, чубушник, калина Гардовина, калина обыкновенная, черемуха Маака). | 76500 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 13 | Зеленая зона по ул. Узорная (у клуба «40 лет ВЛКСМ») | Расположена в Первомайском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос деревьев и корчевка пней. 3. Посадка кустарников 360 шт. 4. Установка МАФ (скамейки – 5шт., урны – 4 шт.) 5. Устройство газонов (посев) 6. Посадка крупномерных деревьев 18 шт. 7. Завоз растительного грунта. | 2000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Зеленая зона по ул. Аксенова | Расположена в Первомайском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж старого и установка нового садового поребрика. 3. Установка МАФ (скамеек – 7 шт., урн – 7 шт.) 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка) 5. Устройство газона (посев). 6. Устройство щебеночного покрытия. | 2000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 14 | Зеленая зона по ул. Ватутина-Н.Данченко. | Расположен в Кировском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных). 3. Устройство садовых поребриков. 4. Укладка тротуарной плитки. 5. Устройство цветников (многолетники) 6. Устройство деревянных бордюров 7. Устройство щебеночной дорожки. 8. Устройство прослойки из геотекстиля. 9. Устройство оснований из мраморной крошки. | 2000 | с 20 марта 2008г. до 30 октября 2008г. |
| ЛОТ № 15 | Сквер «Троицкий» | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство тротуарной плитки. 3. Устройство садового поребрика. | 68200 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ № 16 | Проспект К. Маркса (I очередь) | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос деревьев с корчевкой пней. 3. Устройсто газона (посев). 4. Установка МАФ (диванов с урнами – 40 шт). 5. Устройство вазонов для вертикального озеленения – 80 шт. 6. Посадка деревьев (липа) – 40шт. 7. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядная (клен) – 600 шт. | 10000 | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |

Выполненные работы по каждому лоту должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил.

В случае изменения потребности в работах или при возникновении непредвиденных работ и выявления больших объемов работ в ходе исполнения контракта, Заказчик по согласованию с Подрядчиком на основании п.6 ст.9 № 94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ не более чем на 10 %.

После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса может приступить к выполнению работ.

2.4. Пункт 17 информационной карты конкурса «Срок подачи заявок на участие в конкурсе» изложить в редакции:

«С 9-00 часов «29» декабря 2007 года до 10.00 часов «28» февраля 2008года (время Новосибирское)».

2.5. Пункт 19 информационной карты конкурса «Дата, время и место вскрытия конвертов  с заявками» изложить в редакции:

«630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Кабинет 614

Дата:  «28» февраля 2008 года

Время: 10:00 час   (время Новосибирское)».

2.6. Пункт 20 информационной карты конкурса «Место, дата, время рассмотрения заявок» изложить в редакции:

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10.00 часов «29» февраля 2008 г. (время Новосибирское)».

2.7. Пункт 21 информационной карты конкурса «Место, дата, время подведения итогов конкурса» изложить в редакции:

«630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12.00 часов «04» марта 2008 г. (время Новосибирское)».

2.8. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных контрактов по лотам № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в редакции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 20 июня 2008г».

2.9. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных контрактов по лоту № 2 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в редакции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 20 июня 2008г, с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г».

2.10. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных контрактов по лоту № 5 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в редакции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 30 сентября 2008г».

2.11. Пункт 6.1. раздела 6 «Срок исполнения контракта» муниципальных контрактов по лоту № 14 (приложение 2 конкурсной документации) изложить в редакции:

«6.1. Выполнение работы осуществляется с 20 марта 2008 г. до 30 октября 2008г».

2.12. Приложения 2 к муниципальным контрактам по каждому лоту (Приложение 2 конкурсной документации) изложить в редакции приложений 1-16 к настоящему сообщению о внесении изменений в размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт объектов благоустройства г. Новосибирска».

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №1 | Зеленая зона по пр. Дзержинского, 16 (у ЗАГСа) | Расположена в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Установка садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки. 5. Завоз растительного грунта. 6. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетние). 7. Посадка саженцев деревьев с комом земли 960 шт. (клен, вяз, яблоня, дерен) 8. Посадка кустарников в живую изгороди двухрядную – 250 шт. 9. Реконструкция лестничного марша (проектирование, устройство, монтаж стоек, фланцев, анкеров, декоративной розетки, поручни, облицовка колонн алюминиевым композитным материалом, изготовление и монтаж козырька, облицовка торцов лестницы алюминиевым композитным материалом, облицовка ступеней гранитом, изготовление и монтаж надписи большие и маленькие буквы). | 4000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер «Малыш» по пр. Дзержинского – Трикотажная, | Расположен в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам. 4. Посадка кустарников саженцев с комом земли в живую двухрядную изгородь 1000 шт. 5. Посадка деревьев саженцев (туя западная формы колоновидная) – 12 шт. 6. Устройство газона (посев) и цветников (многолетники). 7. Установка садового бордюра. 8. Укладка тротуарной плитки. 9. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, гирлянда светодиодная, световая конструкция Сакура, подключение). | 1000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер «Электроагрегат» по пр. Дзержинского – ул. Красина | Расположен в Дзержинском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж металлических оград. 3. Демонтаж покрытий (щебеночных тротуаров, дорожек) 4. Посадка саженцев – кустарников в двухрядную живую изгородь – 1000 шт. 5. Посадка деревьев саженцев (туя западная формы колоновидной) – 4 шт. 6. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетники). 7. Укладка тротуарной плитки. 8. Устройство садовых поребриков. 9. Устройство освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, гирлянда светодиодная, подключение). | 1000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 1: |  | 6000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №2

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №2 | Бульвар Комсомольский (в границах от ул. Ленина до ул. Шамшурина) | Расположен в Железнодорожном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев) и цветников (многолетники). 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев породы береза – 6 шт. 4. Посадка крупномерных хвойных деревьев – ель – 17шт. 5. Демонтаж старого садового бордюра. 6. Установка садового бордюра. 7. Демонтаж покрытий (асфальтобетонного). 8. Укладка тротуарной плитки. 9. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра, демонтаж покрытия (асфальтобетонного) на технической полосе. 10. Укладка трамвайной плитки на технической полосе. 11. Устройство чугунного ограждения. | 1000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Зеленая зона по ул. Горького, 34, | Расположен в Железнодорожном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство рулонных газонов и цветников с посадкой многолетних цветов и кустарников. 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев – 21 шт. 4. Посадка крупномерных хвойных деревьев (ель) – 3 шт. 5. Посадка лиственных деревьев – 6 шт. 6. Демонтаж асфальтобетонного покрытия. 7. Установка садового бордюра. 8. Укладка тротуарной плитки. | 1000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Сквер им. Чаплыгина по ул. Аэропорт | Расположен в Заельцовском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2.Установка садового бордюра. 3. Укладка тротуарной плитки. 4. Завоз растительного и минерального грунта. 5. Устройство газонов (посев) и цветников. 6. Снос и обрезка деревьев. 7. Облицовка декоративным камнем подпорной стены 8. Устройство вазонов 9 шт (из 2-х чаш диаметром 710 мм и 580 мм). 9. Ремонт кладки бутовым камнем | 15300 |  | с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г. |
|  | Сквер «Сибревкома» по Красному проспекту, 16 (у стоквартирного дома) | Расположенного в Центральном районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев) и цветников с посадкой многолетних цветов. 3. Посадка крупномерных деревьев – 23 шт. (ель, туя). 4. Установка садового бордюра. 5. Укладка тротуарной плитки. 6. Демонтаж покрытия (асфальтобетонного) 7. Установка МАФ (скамейки – 12 шт., вазоны – 2 шт). | 7600 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Скульптурная композиция «Соболя» на зеленой зоне у ТЦ «Метелица», | Расположен в Центральном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство рулонных газонов и цветников с посадкой однолетников и многолетников. 3. Посадка крупномерных хвойных деревьев – 3 шт. 4. Посадка лиственных кустарников – 12 шт. 5. Посадка можжевельника – 50 шт. 6. Посадка декоративных деревьев – 3 шт. 7. Снос деревьев с корчевкой пней. 8. Устройство живой изгороди однорядной из кустарников-саженцев (спирея) 390 шт. 9. Устройство фонтана (демонтаж бордюрного гранитного камня дорожного, садового бордюра, монтаж гранитного бордюра дорожного, установка бортовых камней бетонных садового поребрика, укладка тротуарной плитки технической полосы, демонтаж рекламного щита, устройство фундаментных бетонных плит, устройство круглых бетонных стен бассейна, устройство гидроизоляции, облицовка стен, столбов, пилястр и откосов, облицовка фасадными керамическими плитками, установка бортовых камней садового поребрика вокруг бассейна,прокладка трубопроводов канализации, водоснабжения, устройство фундамента под колонны, стальных опор, устройство фонарей уличных 5 шт., электроснабжения) 10. Устройство скульптурной композиции «Соболь» – 1 шт. | 800 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Бульвар «Красный проспект» (от ул. Сибревкома до ул. Колыванская), | Расположенного в Центральном районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство газонов (посев). 3. Посадка крупномерных лиственных деревьев – 6 шт. береза 4. Посадка кустарников (рябина) – 5 шт. 5. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 6. Демонтаж покрытий (асфальбетонного). 7. Укладка тротуарной плитки. | 29500 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 2: |  | 55200 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №3

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №3 | Сквер «Победы» по ул. 25 лет Октября (нижняя зона) | Расположен в Калининском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 3. Посадка крупномерных деревьев и кустарников с заменой растительного грунта – 15 шт. (береза, липа, ель). 4. Устройство цветников с посадкой многолетников. 5. Демонтаж существующих покрытий. 6. Установка садового бордюра. 7. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 8. Ремонт фонтана (штукатурка, стяжка, окраска атмосферостойкими красками). 9. Установка малых архитектурных форм (скамейка 10 шт., урны 10 шт.). 10. Демонтаж железобетонных оград. 11. Устройство ограждений из стали (окрашено атмосферостойкой краской). | 14000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
| ЛОТ №3 | Сквер по ул. Учительская (от № 37 до № 52). | Расположен в Калининском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных, щебеночных). 3. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки с заменой подстилающих слоев. 5. Устройство чугунных ограждений. 6. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 7. Посадка деревьев и кустарников с заменой растительного грунта – 200 шт.. 8. Устройство газонов (посев), цветников (многолетников), альпинариев и рокариев с внесением удобрений биостимуляторов. 9. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, светильников, прокладка кабеля, подключение). | 12000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 3: |  | 26 000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ № 4

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №4 | Бульвара «Красный проспект» (вторая очередь) | Расположен в Заельцовском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонного, щебеночных). 3. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 5. Устройство чугунного ограждения. 6. Корчевка пней. 7. Установка МАФ (урн –38шт., скамеек Банкетка – 20 шт.). | 50800 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 4: |  | 50800 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №5

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №5 | Бульвар по ул. Петухова (новый) | Расположен в Кировском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Укладка тротуарной плитки. 3. Установка садового поребрика. 4. Устройство асфальтового покрытия дорожек и тротуаров. 5. Устройство газона (посев). 6. Цветочное оформление конструкциями вертикального озеленения | 52100 |  | с 20 марта 2008г. до 30 сентября 2008г. |
|  | Итого по лоту 5: |  | 52100 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №6

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №6 | Сквер «Союз Кировчан» по ул. Зорге, 47/2 (III очередь) | Расположен в Кировском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Строительство фонтана (чаш из стеклокопозита с гейзерами и подсветкой, конструкция: мост из стеклокопозита, устройство песчанного основания, разработка и перевозка грунта, обетонированиеоснования). 3. Освещение (проектирование, расчет мощностей, монтаж новых литых чугунных световых опор со светильниками, прожекторов, прокладка кабеля, подключение). 4. Демонтаж старого и монтаж нового асфальто-бетонного покрытия. 5. Устройство бутобетонной подпорной стенки на фундаменте. 6. Устройство бортовых камней бетонных. 7. Укладка тротуарной плитки. | 26000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 6: |  | 26000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №7

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №7 | Сквер им. Гагарина | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж старого и установка нового садового бордюра. 3. Устройство оснований и покрытий из песчанно-гравийной смеси. | 7000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 7: |  | 7000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №8

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №8 | Сквер «На башне» | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Установка садового бордюра. 3. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных). 4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. 5. Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. 6. Устройство газонов (посев) с заменой растительного грунта. | 6000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 8: |  | 6000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №9

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №9 | Сквер «Весна» (зеленая зона у ГПНТБ) | Расположен в Октябрьском районе Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Зонирование территории. 3. Установка садового бордюра. 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка). 5. Устройство бетонного фундамента. 6. Изготовление и монтаж Композиции свидание (художественная ковка). 7. Установка вертикального озеленения ( монтаж опор, подвесное кашпо диам. 470 мм – 24 шт. устройство каркаса из сетки, геопластики, рулонных газонов). 8. Устройство рулонных газонов. 9. Посадка крупномерных хвойных деревьев – 12 шт. 10. Восстановление освещения (проектирование, монтаж новых световых опор, прожекторов, прокладка кабеля, подключение). 11. Снос деревьев с корчевкой пней. | 10000,0 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 9: |  | 10000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №10

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №10 | Бульвар по ул. Восход | Расположен в Октябрьском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Установка садового бордюра. 3. Укладка тротуарной плитки (брусчатка) около цветников. 4. Устройство газонов (посев) с заменой растительного грунта. | 14400 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 10: |  | 14400 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №11

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №11 | Сквер «Белый сад» по ул. Одоевского – ул. Твардовского | Расположен в Первомайском районе. Виды работ: 1. Устройство асфальтобетонных покрытий пешеходных дорожек. 2. Установка садового поребрика. 3. Устройство газонов (посев) и цветников (однолетники) с заменой растительного грунта. 4. Завоз растительного грунта. | 19400 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 11: |  | 19400 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №12

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №12 | Сквер памяти воину освободителю в ВОВ 1941-1945 по ул. Новоморской | Расположен в Советском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство аллеи: - Установка садового бордюра. - Монтаж металлического ограждения на бетонных стойках (окрашенного в атмосферостойкой краски). - Устройство бетонных плитных тротуаров. - Снос и обрезка деревьев с корчевкой пней. - посадка деревьев 380 шт. (липа листв., тополь пирамидальный, пихта, яблоня Недзвецкого, рябина). - посадка кустарника 665 шт. (спирея дубраволистная, форзиция, снежноягодник, дуб, ясень пенсинвальский, барбарис, боярышник, сирень венгерская, спирея иворлистная, дерен, рябинник, чай курильский, чубушник, калина Гардовина, калина обыкновенная, черемуха Маака). | 76500 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту: |  | 76500 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №13

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №13 | Зеленая зона по ул. Узорной (у клуба «40 лет ВЛКСМ») | Расположена в Первомайском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос деревьев и корчевка пней. 3. Посадка кустарников 360 шт. 4. Установка МАФ (скамейки – 5шт., урны – 4 шт.) 5. Устройство газонов (посев) 6. Посадка крупномерных деревьев 18 шт. 7. Завоз растительного грунта. | 2000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Зеленая зона по ул. Аксенова | Расположена в Первомайском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж старого и установка нового садового поребрика. 3. Установка МАФ (скамеек – 7 шт., урн – 7 шт.) 4. Укладка тротуарной плитки (брусчатка) 5. Устройство газона (посев). 6. Устройство щебеночного покрытия. | 2000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г |
|  | Итого по лоту 13: |  | 4000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №14

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №14 | Зеленая зона по ул. Ватутина-Н.Данченко | Расположен в Кировском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Демонтаж покрытий (асфальтобетонных). 3. Устройство садовых поребриков. 4. Укладка тротуарной плитки. 5. Устройство цветников (многолетники) 6. Устройство деревянных бордюров 7. Устройство щебеночной дорожки. 8. Устройство прослойки из геотекстиля. 9. Устройство оснований из мраморной крошки. | 2000 |  | с 20 марта 2008г. до 30 октября 2008г. |
|  | Итого по лоту 14: |  | 2000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №15

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №15 | Сквер «Троицкий» | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Устройство тротуарной плитки. 3. Устройство садового поребрика. | 68200 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 15: |  | 68200 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/

## Приложение 16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №16

| № лота | Наименование Лота | Вид работ | Площадь, м2 (объем работ). | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №16 | Проспект К. Маркса (I очередь) | Расположен в Ленинском районе. Виды работ: 1. Выполнение проектов на капитальный ремонт и утверждение в установленном порядке. 2. Снос деревьев с корчевкой пней. 3. Устройсто газона (посев). 4. Установка МАФ (диванов с урнами – 40 шт). 5. Устройство вазонов для вертикального озеленения – 80 шт. 6. Посадка деревьев (липа) – 40шт. 7. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядная (клен) – 600 шт. | 10000 |  | с 20 марта 2008г. до 20 июня 2008г. |
|  | Итого по лоту 16: |  | 10000 |  |  |

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент Т и ДБК			            ____________________________

мэрии города Новосибирска		           	____________________________

______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/