# Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения

# открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 24 марта 2008 года в 10 часов 00 минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда города Новосибирска:

| № лота | Место выполнения работ (город Новосибирск) | Характеристика и объемы выполняемых работ | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с учетом подлежащих уплате налогов и накладных расходов, тыс. руб. | Срок выполнения работ, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | ул. Молодости, 2 | Ремонт фасада, Sф = 498 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей, замена оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд, ремонт крыльца, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 425,6 | 1,0 |
| Лот № 2 | ул. Приморская, 1 | Ремонт фасада, Sф = 453 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей, замена оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд, ремонт крыльца, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 336,4 | 1,0 |
| Лот № 3 | ул. Приморская, 9 | Ремонт фасада, Sф = 759 м2. Ремонт штукатурки, стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей, замена оконных блоков на лестничной клетке, ремонт балконов, крылец, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 546,6 | 1,0 |
| Лот № 4 | ул. Приморская, 11 | Ремонт фасада, Sф = 497м2. Ремонт штукатурки, стен, цоколя, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Заделка трещин, замена оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлических козырьков над входами в подъезд. Ремонт крыльца, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 341,2 | 1,0 |
| Лот № 5 | ул. Приморская, 13 | Ремонт фасада, Sф = 722 м2. Ремонт штукатурки, стен, цоколя, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт балконов. Замена оконных блоков на лестничных клетках, окраска окон, дверей. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Ремонт крыльца. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 611,8 | 1,0 |
| Лот № 6 | ул. Приморская, 17 | Ремонт фасада, Sф = 712 м2. Ремонт штукатурки, стен, цоколя, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт балконов. Замена оконных блоков на лестничных клетках, окраска окон, дверей. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Ремонт крыльца. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 597,7 | 1,0 |
| Лот № 7 | ул. Приморская, 19 | Ремонт фасада, Sф = 525 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей. Замена оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Ремонт крыльца, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 382,7 | 1,0 |
| Лот № 8 | ул. Приморская, 21 | Ремонт фасада, Sф = 496 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена входного дверного блока, оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлического козырька. Ремонт крыльца, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 350,9 | 1,0 |
| Лот № 9 | ул. Сердюкова, 1 | Ремонт фасада, Sф = 635 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт балконов, окраска окон, дверей, замена оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлического козырька, ремонт крыльца, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 492,5 | 1,0 |
| Лот № 10 | ул. 40 лет Комсомола, 3 | Ремонт фасада, Sф = 434 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей, замена оконных блоков на лестничных клетках. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 315,4 | 1,0 |
| Лот № 11 | ул. Тельмана, 9 | Ремонт фасада, Sф = 632 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверного блока входа в подъезд. Ремонт балконов, крыльца. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Ремонт отмостки. Работы с лесов. | 602,3 | 1,0 |
| Лот № 12 | ул. Нахимова, 4 | Ремонт фасада, Sф = 618 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена оконных блоков на лестничных клетках. Ремонт крыльца, спуска в подвал, отмостки. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Работы выполнять с лесов. | 507,6 | 1,0 |
| Лот № 13 | ул. Нахимова, 2 | Ремонт фасада, Sф = 1122,3 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, перетирка гладких поверхностей фасада. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена оконных блоков на лестничных клетках. Ремонт спуска в подвал, с заменой металлического кровельного покрытия и дверного блока. Ремонт крылец, приямков, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 948,4 | 1,5 |
| Лот № 14 | ул. Лаврова, 1 | Ремонт фасада, Sф = 650 м2. Ремонт штукатурки фасада, цоколя. Перетирка гладких поверхностей фасада. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена оконных блоков лестничных клеток. Ремонт крылец, приямков. Ремонт спуска в подвал с заменой металлического кровельного покрытия. Ремонт отмостки. Работа с лесов. | 623,4 | 1,0 |
| Лот № 15 | ул. Зорге, 257/1 | Замена магистралей ХГВ Смена внутренних трубопроводов из стальных труб, диаметром 32 мм, 40 мм, 50мм, 76 мм, 89 мм. Врезки в действующую сеть. Установка запорной арматуры. Замена стояков ХГВ до перекрытия подвала. Установка поливочных кранов. Гидравлическое испытание трубопроводов. Изоляция трубопроводов матами минераловатными с обертываниями стеклотканью. | 588,2 | 1,0 |
| *Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной стоимости. |

Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».

Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие уплате налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по выходу новых индексов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: www.buy-trade.ru.

Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 14 марта 2008 года до окончания проведения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: www.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Шерукова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: info@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протокола с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания вышеуказанного протокола.

Настоящее извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru