# Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения

# открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 31 марта 2008 года в 10 часов 00 минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда города Новосибирска:

| № лота | Место выполнения работ (город Новосибирск) | Характеристика и объемы выполняемых работ | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с учетом подлежащих уплате налогов и накладных расходов, тыс. руб. | Срок выполнения работ, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | ул. Лаврова, 3 | Ремонт фасада, Sф = 640 м2 Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена окон, замена оконных сливов из оцинкованной стали, окраска окон, дверей, металлического козырька. Ремонт крылец, кирпичной кладки цоколя. Смена подшивки козырька. Ремонт трещин. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 516,6 | 1,0 |
| Лот № 2 | ул. Лаврова, 5 | Ремонт фасада, Sф = 764 м2 Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Замена оконных сливов из оцинкованной стали. Окраска окон, дверей, замена оконных блоков на лестничных клетках. Ремонт крылец, кирпичной кладки цоколя, стен из шлакоблоков. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 734,2 | 1,0 |
| Лот № 3 | ул. Нахимова, 71 | Ремонт фасада, Sф = 544 м2 Ремонт штукатурки, стен, цоколя, откосов. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Замена оконных сливов из оцинкованной стали, замена оконных блоков на лестничных клетках, дверного входного блока. Ремонт балконов, крылец, отмостки. Устройство металлических козырьков над входом в подъезд. Работы выполнять с лесов. | 538,8 | 1,0 |
| Лот № 4 | ул. Тельмана, 7 | Ремонт фасада, Sф = 598м2 Ремонт штукатурки, стен, цоколя, откосов. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Замена оконных сливов из оцинкованной стали, замена оконных блоков на лестничных клетках, дверного входного блока. Ремонт балконов, крылец, отмостки. Ремонт бетонных козырьков. Работы выполнять с лесов. | 577,6 | 1,0 |
| Лот № 5 | ул. Кольцова, 128 | Ремонт фасада, Sф = 981 м2 Ремонт штукатурки, стен, цоколя, откосов, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки наружных стен. Окраска металлических балконов, окон, дверей. Смена оконных сливов из оцинкованной стали. Смена обшивки из профнастила выступающей над кровлей части здания. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 862,7 | 1,0 |
| Лот № 6 | ул. Магаданская, 2 | Ремонт фасада, Sф = 724 м2 Ремонт штукатурки, стен, цоколя, откосов. Перетирка. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки наружных стен. Замена сливов из оцинкованной стали. Ремонт балконов. Окраска окон, дверей. Ремонт оконных переплетов на лестничных клетках. Замена входного деревянного блока. Изготовление и установка металлического входного козырька. Ремонт отмостки. Устройство бетонного крыльца. Работы выполнять с лесов. | 598,3 | 1,0 |
| Лот № 7 | ул. Магаданская, 6 | Ремонт фасада, Sф = 724 м2. Ремонт штукатурки, стен, цоколя, откосов. Перетирка. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки наружных стен. Замена сливов из оцинкованной стали. Ремонт балконов. Окраска окон, дверей. Ремонт оконных переплетов на лестничных клетках. Замена входного деревянного блока. Изготовление и установка металлического входного козырька. Ремонт отмостки. Устройство бетонного крыльца. Работы выполнять с лесов. | 594,99 | 1,0 |
| Лот № 8 | ул. Декабристов, 66 | Ремонт фасада, Sф = 482 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт балконов. Ремонт оконных переплетов. Замена входного дверного блока. Окраска окон, дверей. Смена кровли спуска в подвал. Ремонт кирпичной кладки стен, приямков. Изготовление и устройство металлического козырька над входом в подъезд. Ремонт бетонного прилегающего забора, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 607,3 | 1,0 |
| Лот № 9 | ул. Декабристов, 68 | Ремонт фасада, Sф = 481 м2. Отбивка штукатурки, стен, цоколя. Штукатурка декоративным раствором стен, цоколя, приямков. Ремонт штукатурки откосов, карниза. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей. Ремонт балконов. Ремонт и замена оконных блоков на лестничных клетках. Ремонт кирпичной кладки приямков. Установка металлических решеток. | 413,95 | 1,0 |
| Лот № 10 | ул. Декабристов, 70 | Ремонт фасада, Sф = 481 м2. Отбивка штукатурки, стен, цоколя. Штукатурка декоративным раствором стен, цоколя, приямков. Ремонт штукатурки откосов, карниза. Огрунтовка, окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей. Ремонт балконов. Ремонт и замена оконных блоков на лестничных клетках. Ремонт кирпичной кладки приямков. Установка металлических решеток. | 423,08 | 1,0 |
| Лот № 11 | ул. Мира, 9 | Ремонт фасада, Sф = 1071 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, приямков, тяг. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Окраска окон, дверей. Ремонт крылец, отмостки. Смена оконных сливов. Смена подшивки карниза. Ремонт кирпичной кладки стен, приямков. Установка металлических решеток. Работы выполнять с лесов. | 801,23 | 1,5 |
| Лот № 12 | ул. Аэропорт, 20 | Ремонт фасада, Sф =1035 м2 Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, тяг, карниза. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки карниза. Установка металлических крышек на приямки. Ремонт балконов. Замена оконных сливов из оцинкованной стали. Ремонт оконных переплетов на лестничной клетке. Окраска окон, дверей. Замена водосточных труб. Ремонт крылец, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 989,89 | 1,5 |
| Лот № 13 | ул. Аэропорт, 21 | Ремонт фасада, Sф = 1044 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, тяг, карниза. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки карниза. Установка металлических крышек на приямки. Ремонт балконов. Замена оконных сливов из оцинкованной стали. Ремонт оконных переплетов на лестничной клетке. Окраска окон, дверей. Замена водосточных труб. Ремонт крылец, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 900,1 | 1,5 |
| Лот № 14 | ул. Аэропорт, 22 | Ремонт фасада, Sф = 1035 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, тяг, карниза. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки карниза. Установка металлических крышек на приямки. Ремонт балконов. Замена оконных сливов из оцинкованной стали. Ремонт оконных переплетов на лестничной клетке. Окраска окон, дверей. Замена водосточных труб. Ремонт крылец, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 998,98 | 1,5 |
| Лот № 15 | ул. Аэропорт, 23 | Ремонт фасада, Sф = 1035 м2. Ремонт штукатурки стен, цоколя, откосов, тяг, карниза. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Ремонт кирпичной кладки карниза. Установка металлических крышек на приямки. Ремонт балконов. Замена оконных сливов из оцинкованной стали. Ремонт оконных переплетов на лестничной клетке. Окраска окон, дверей. Замена водосточных труб. Ремонт крылец, отмостки. Работы выполнять с лесов. | 1000,0 | 1,5 |
| *Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной стоимости. |

Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».

Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие уплате налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по выходу новых индексов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: www.buy-trade.ru.

Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 21 марта 2008 года до окончания проведения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: www.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Шерукова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: info@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протокола с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания вышеуказанного протокола.

Настоящее извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru