# Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения

# открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 19 мая 2008 года в 10 часов 00 минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда города Новосибирска:

| № лота | Место выполнения работ (город Новосибирск) | Характеристика и объемы выполняемых работ | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с учетом подлежащих уплате налогов и накладных расходов, тыс. руб. | Срок выполнения работ, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | ул. Игарская, 32 | Ремонт кровли, Sк = 544,8 м2 Разборка покрытий кровель. Частичная смена обрешетки сплошным настилом из досок. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена мауэрлатов, стропильных ног. Устройство щелевых продухов. Ремонт слуховых окон. Ремонт оконных переплетов. Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов. Устройство пароизоляции, ходов, трапов. Огнезащита. Огрунтовка металлических поверхностей. Прочистка вентиляционных каналов. Восстановление кирпичной кладки вентшахт. Установка люков выхода на чердак. | 549,318 | 1,5 |
| Лот № 2 | ул. Магаданская, 3 | Ремонт кровли, Sк = 548 м2 Разборка покрытий кровель. Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов. Устройство пароизоляции. Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали. Ремонт слуховых окон. Частичная смена обрешетки. Ремонт деревянных элементов конструкции крыш, смена стропильных ног. Замена мауэрлатов, стоек и подкосов из бревен. Ограждение кровель перилами. Окраска металлических поверхностей. Огнезащита. Устройство ходов. Устройство колпаков над шахтами. Изоляция трубопроводов минераловатными матами. Устройство лестниц к слуховым окнам. Смена подшивки карниза. Устройство продухов. | 631,01 | 1,5 |
| Лот № 3 | ул. Флотская, 3 | Ремонт кровли, Sк = 231,6 м2 Разборка парапетных решеток, покрытий кровли. Частичная смена обрешетки сплошным настилом из досок. Устройство кровли из асбестоцементных листов. Ограждение кровель перилами. Окраска металлических поверхностей. Устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Замена водосточных труб. | 233,431 | 1,0 |
| Лот № 4 | ул. Флотская, 26 | Ремонт мягкой кровли, Sк = 570 м2 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев. | 194,582 | 1,5 |
| Лот № 5 | ул. Чекалина, 21а | Ремонт фасада, Sф = 660 м2 Отбивка штукатурки стен, цоколя, карниза, наружных прямолинейных тяг. Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Ремонт бетонных карнизов. Кладка отдельных участков стен из кирпича. Замена оконных блоков с двойным остеклением на лестничных клетках. Масляная окраска окон, дверей. Смена обделок из листовой стали. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и свесами из оцинкованной стали. Замена дверных блоков входа в подъезд. Замена козырьков. Ремонт спусков в подвал с заменой кровельного покрытия. Ремонт эвакуационных лестниц. Ремонт приямков. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 691,183 | 1,5 |
| Лот № 6 | ул. Пермитина, 3/1 | Ремонт фасада, Sф = 860 м2 Ремонт штукатурки цоколя: отбивка, штукатурка цементно-песчаным раствором, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт штукатурки стен, цементно-песчаным раствором, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт карниза по кирпичному основанию. Масляная окраска окон и балконных дверей. Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов. Ремонт штукатурки откосов окон. Ремонт балконов. Замена дверного блока входа в подъезд. Ремонт приямков. Демонтаж старых водосточных труб. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 920,962 | 1,5 |
| Лот № 7 | ул. Титова, 34 | Ремонт фасада, Sф = 873 м2 Ремонт штукатурки цоколя, стен, карниза и подкарнизных тяг, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Масляная окраска деревянного карниза. Ремонт окон. Ремонт штукатурки откосов и декоративных обрамлений окон, дверей. Замена сливов над декоративными тягами, подоконных сливов. Замена дверей входов в подъезд. Окраска козырьков над входами. Ремонт балконов, поручней, решеток ограждения балконов. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 928,513 | 1,5 |
| Лот № 8 | ул. Титова, 36 | Ремонт фасада, Sф = 917 м2 Ремонт штукатурки цоколя, стен, карниза и подкарнизных тяг, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт окон. Ремонт штукатурки откосов и декоративных обрамлений окон, дверей. Замена сливов над декоративными тягами, восстановление тяги над сдвоенными окнами. Замена подоконных сливов. Окраска дверей входа в подъезд. Окраска козырьков над входами. Ремонт балконов, поручней, решеток ограждения балконов. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 829,218 | 1,5 |
| Лот № 9 | ул. Титова, 38 | Ремонт фасада, Sф = 890 м2 Ремонт штукатурки цоколя, стен, карниза и подкарнизных тяг, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт окон. Ремонт штукатурки откосов и декоративных обрамлений окон, дверей. Замена сливов над декоративными тягами, подоконных сливов. Ремонт дверей входов в подъезд. Окраска козырьков над входами. Ремонт балконов, поручней, решеток ограждения балконов. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 850,510 | 1,5 |
| Лот № 10 | ул. Гастелло, 17 | Ремонт фасада, Sф = 355 м2 Ремонт штукатурки гладких фасадов. Штукатурка декоративным раствором стен. Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Масляная окраска окон, дверей, козырьков. Ремонт оконных коробок. Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов. Ремонт деревянных фронтов с окраской масляной краской. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 268,64 | 1,0 |
| Лот № 11 | ул. Титова, 47 | Ремонт фасада, Sф = 184 м2 Ремонт штукатурки цоколя, стен. Перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. Ремонт штукатурки откосов окон. Замена сливов подоконных. Замена дверей входов в подъезд. Замена козырьков над входами. Ремонт площадки перед входами. Ремонт отмостки. Демонтаж старых водосточных труб. Работы выполнять с лесов. | 288,335 | 1,0 |
| Лот № 12 | ул. Свердлова, 27 | Ремонт фасада, Sф = 1360 м2 Ремонт штукатурки цоколя «под шубу». Ремонт штукатурки откосов. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Расшивка швов кладки стен. Ремонт карниза, балконов. Масляная окраска пожарной лестницы. Ремонт козырьков. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов. | 934,076 | 1,5 |
| Лот № 13 | ул. Мичурина, 21 | Ремонт кровли, Sкр = 604,5 м2 Смена кровли из оцинкованной листовой стали. Ремонт слуховых окон, ограждение кровель перилами, масляная окраска ограждений. Смена обрешетки сплошным настилом. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена составных прогонов, кобылок, замена мауэрлатов. Масляная окраска канализационных стояков. Устройство вентшахт, обшивка кровельной сталью. Устройство зонтов над шахтами. Устройство ходов. Устройство щелевых продухов. Огнезащита. Устройство лестниц к слуховым окнам. Выведение фановых труб за пределы кровли. Утепление вентшахт минераловатными матами. Обивка вентшахт кровельной сталью. Масляная окраска. Изоляции трубопроводов «Энергофлексом». Замена водосточных труб. | 946,306 | 1,5 |
| Лот № 14 | ул. Новоуральская, 25 и ул. Новоуральская, 29 | Новоуральская, 25 Ремонт кровли, Sкр = 345,3 м2 Стоимость СМР= 466,282 тыс. рублей Смена парапетного ограждения кровли. Частичная смена кровли из асбестоцементных листов. Частичная смена сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена водосточных труб. Новоуральская, 29 Ремонт кровли, Sкр =269 м2 Стоимость СМР = 444,222 тыс. рублей Смена парапетного ограждения кровли. Частичная смена кровли из асбестоцементных листов. Частичная смена сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена водосточных труб. | 910,504 | 1,5 |
| Лот № 15 | ул. Новоуральская, 27а и ул. Флотская, 4 | Новоуральская, 27а Ремонт кровли, Sкр = 287,8 м2 Стоимость СМР = 403,164 тыс. рублей Смена парапетного ограждения кровли. Частичная смена кровли из асбестоцементных листов. Частичная смена сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена водосточных труб. Смена зонтов на вентиляционных трубах. Флотская, 4 Ремонт кровли, Sкр =288,6 м2 Стоимость СМР = 333,208 тыс. рублей Смена парапетного ограждения кровли. Частичная смена кровли из асбестоцементных листов. Частичная смена сплошной обрешетки. Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали. Устройство слуховых окон. Смена водосточных труб. | 736,372 | 1,5 |
| *Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной стоимости. |

Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».

Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие уплате налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по выходу новых индексов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль.

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: www.buy-trade.ru.

Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 6 мая 2008 года до окончания проведения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: www.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: info@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муниципального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протокола с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания вышеуказанного протокола.

Настоящее извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru