Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  выполнение работ по замене вводного  распределительного устройства электрощитовой  в здании администрации Железнодорожного района

г. Новосибирска

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34,     и

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене вводного распределительного устройства электрощитовой в здании администрации Железнодорожного района г. Новосибирска.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

Требуемые работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж существующих ВРУ | шт. | 2 |
| 2 | Изготовление ВРУ со щитом учета электроэнергии | шт. | 2 |
| 3 | Монтаж ВРУ | шт. | 2 |
| 4 | Разводка и подключение питающих и групповых линий | шт. | 25 |

Место выполнения работ: 630004,  г. Новосибирск, ул. Ленина, 57.

Срок и условия выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Гарантийный срок на работы – не менее 2-х лет.

Максимальная цена муниципального контракта:   200 000, 00 рублей.

Срок и условия оплаты: предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального  контракта соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика. Оплата оставшихся 70%  стоимости работ производится муниципальным заказчиком по факту предоставления  актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта, с отсрочкой платежа не менее 90 дней с момента окончательного выполнения работ.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок при наличии сметного расчета выполнения работ, лицензии на выполнение данного вида работ, а также сертификатов соответствия материалов требованиям пожарной безопасности.

Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

По вопросам, связанным непосредственно с выполнением работ, осмотром объекта  обращаться в хозяйственное управление мэрии к Фоминых Виктору Федоровичу -  т.227-41-43.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  203

с 9 часов 00 мин.  30 июня   2006 до 18 час. 00 мин. часов  5 июля 2006 года. Заявки подаются на бумажном носителе, по факсу: (383) 222-74-49 или в  виде электронного документа.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 00 мин 6 июля  2006 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб. 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа

Спецова Ольга Анатольевна, тел. (383) 227-41-41, ф. (383) 222-74-49

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 25 июля 2006 года

Приложение:    - форма котировочной заявки на 2 л.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                     В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления мэрии                       Р.Г. Борисенко