Мэрия города Новосибирска

в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении размещения муниципального заказа

способом запроса котировок.

1. Форма торгов – способом запроса котировок.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика – муниципальное учреждение культуры «Детская музыкальная школа № 10», 630090, г. Новосибирск, ул. Ученых, 10, т. 3300804, 3300939.

3. Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2006 год.

4. Предмет муниципального контракта – ремонт санитарных узлов в «Детской музыкальной школе № 10»:

Стены:

- разборка кафельной плитки на стенах – 36 кв.м.;

- протравка нейтрализующим раствором – 57,1 кв.м.;

- ремонт штукатурки – 93 кв.м.;

- облицовка стен кафельной плиткой – 40,3 кв.м.;

- окраска стен водоэмульсионными составами – 53,1 кв.м.

Потолки:

- очистка поверхности щетками – 9,1 кв.м.;

- протравка нейтрализующим раствором – 9,1 кв.м.;

- подготовка к покраске – 9,1 кв.м.;

- окраска водоэмульсионными составами – 9,1 кв.м.

Перегородки:

- монтаж конструкций каркаса – 0,048 т.;

- устройство перегородок из ЦСП – 5,15 кв.м.

Полы:

- разборка покрытий полов из керамических плиток – 15,6 кв.м.;

- устройство гидроизоляции – 20 кв.м.;

- устройство стяжек цементных – 15,6 кв.м.;

- устройство покрытий из плиток керамических – 15,6 кв.м.

Двери:

- демонтаж дверных коробок – 5 шт.;

- установка блоков дверных с полотнами – 7,2 кв.м.

Вывоз мусора – 5,61 т.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 30 дней.

6. Оплата выполненных работ – в течение квартала с момента подписания акта на выполненные работы.

7. Максимальная стоимость контракта – 178715,32 рубля.

8. Срок, место и порядок предоставления котировочного предложения – с момента опубликования в разделе «муниципальный заказ» на сайте мэрии г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), Красный проспект, 34, к. 420 «Б», бесплатно.

9. Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочных заявок на участие в конкурсе – Красный проспект, 34, к. 420 «Б» с момента опубликования до 17-00 часов «21» августа 2006 года.

10. Критерии оценки котировочных заявок – лучшие условия исполнения контракта (более низкая цена, наиболее полный набор работ, более короткие сроки).

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками, рассмотрения предложений и подведения итогов конкурса – Красный проспект, 34, к. 528  в 10-00 часов «22» августа 2006 года.

Приложение

В конкурсную комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии

Котировочная заявка

на получение заказа

_________________________________________________________________

(наименование претендента на получение муниципального заказа)

исходя из требований к выполняемым работам дает согласие на производство работ по ремонту санитарных узлов в «Детской музыкальной школе № 10»

1. Местонахождение ___________________________________________

Телефон ____________________  Факс ___________________________

Расчетный счет _______________________________________________

в _________________________________________________________________

(наименование банковского учреждения)

2. Срок действия заявки – с 15 августа 2006 года по 15 ноября 2006 года.

3. Цена контракта ___________________  в том числе НДС___________

4. Настоящей заявкой подтверждаем:

- в отношении предприятия (организации) не ведется процедура банкротства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации;

- имеем квалифицированный персонал, необходимое оборудование и механизмы для производства работ.

5. Срок гарантии на выполненные работы составит ____________ лет.

6. Приложения к котировочной заявке:

- смета на производство работ;

- лицензия на право выполнения работ, заверенная печатью организации.

Руководитель предприятия ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Место печати предприятия