### ДОГОВОР (муниципальный контракт)

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Новосибирск 						 «_____» _____________ 2006 г.

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава и лицензии ______________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем открытого конкурса в соответствии с протоколом от _____________ заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить корректировку рабочей и сметной документации в связи с изменениями норм проектирования (раздел ОВОС, перенос элщитовой, привязка узла учета тепловой энергии) на строительство объекта: «Пристройка к детскому садику «Солнышко» в Кировском районе г. Новосибирска в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для строительства и соответствовать действующим нормативам.

2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в течение всего периода с момента передачи результата работы подрядной строительной организации (обязуется, что результат работы будет соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.2).

2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостатки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения настоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

2.1.5. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:

Срок начала работы – ___________ 2006.

Срок окончания работы – _____________ 2006.

Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта сдачи-приёмки проектно-сметной документации.

2.1.6. До 25 числа каждого месяца представлять Заказчику справку формы 4а с указанием наименования выполненной работы и ее объема для ее проверки и составления формы КС-3.

2.1.7. Представить Заказчику сметную документацию, составленную в базисных ценах 2001г. по ТЭР, на бумажных носителях и в электронном виде на одном из следующих носителях: оптический диск, либо дискеты 3,5, либо Flash Hard Drives (в исходных данных и выходных форматах).

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию;

2.2.2. Принять комплект документации по акту сдачи-приёмки ПСД.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненную работу договорную цену в размере __________________ ( ______________________________________ ) рублей (с учётом НДС - ________ руб.).

Невыполненный остаток договорной цены может изменяться при пересмотре мэрией г. Новосибирска коэффициентов пересчета при условии соблюдения Подрядчиком срока окончания работ, предусмотренного п.2.1.5 настоящего договора, и согласования с Заказчиком.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3. Заказчик вправе оплачивать выполненную работу авансовыми платежами.

3.3. Право собственности на результат выполненных работ или его готовую часть возникает у Заказчика с момента оплаты этих работ.

3.4.	Коды бюджетных классификаторов:_____________________________

4. Имущественная ответственность

4.1. В случае не освоения Подрядчиком аванса в течение ____ дней с момента получения, Заказчик вправе взыскать пеню в размере 0,1% от суммы неотработанного аванса, имеющегося на следующий день после отчетного периода, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.2. В случае задержки сроков выполнения работы в срок, предусмотренный договором или графиком производства работ по вине Подрядчика (в том числе промежуточных сроков), Подрядчик уплатит Заказчику 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.3. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненную работу срок сдачи работы переносится на соответствующий период просрочки.

4.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

4.5. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней;

-задержка Подрядчиком хода проектирования по его вине, когда срок, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 дней;

-нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работы;

-аннулирование лицензий на осуществление данного вида деятельности, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика за 10 дней до фактически совершаемых действий.

5.2. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 5.1, Подрядчик в течение 15 дней возвращает Заказчику неотработанную сумму аванса или иных полученных платежей.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 6.1. настоящего договора.

6.3. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один – для Мэрии г. Новосибирска.

6.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

6.5. Ни одна сторона не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу.

6.6. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования, возникшее у неё при исполнении настоящего договора, третьему лицу.

6.7. После подписания договора теряют силы все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, предметом которых являлись отдельные аспекты данного договора и совместные решения по данному договору.

6.8. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передаются в Арбитражный суд Новосибирской области.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Задание на проектирование;

- Календарный план работ;

- Смета.

- Копия протокола тендерной комиссии

## 7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; тел. 2225021,

ИНН 540 629 7979, л/с 502 010 011 в УФК по НСО, р/с 402 048 108 000 000 005 13 ГРКЦ ГУ Банк России по НСО г.  Новосибирска

Подрядчик: 630____, г. Новосибирск, ул. _______________________, тел.

ИНН 540__________, р/с ______________________________, в _______________________,

БИК 045_________________

Заказчик:__________________ В.И. Васильев		Подрядчик: ____________ ( ____________ )

м.п. подпись