КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ по капстроительству, реконструкции и технического перевооружению объектов для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

Предметом проводимого МУП «Энергия» открытого конкурса является право на заключение договора на выполнение указанных объемов работ.

- Лот № 1. Подключение к резервному электропитанию для соблюдения категорийности и повышения надежности:

| № п/п | Наименование объекта ОС | План мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старое шоссе, 5 | Проектирование с полным согласованием, поставка материалов, строительно-монтажные работы, испытание, подключение. | июль | декабрь | 1500 |
| 2 | Прибрежный переулок, 9 |  | июль | декабрь |  |

- Лот №2. Установка приборов учета электрической энергии:

| № п/п | Наименование объекта ОС | План мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одостоевского, 10 | Проектирование с полным согласованием, поставка приборов, монтаж, наладка, сдача на коммерческий учет снабжающей организации. Электронный счетчик – СЭТ 4 | июль | ноябрь | 150 |
| 2 | Техническая, 19 |  | июль | ноябрь |  |
| 3 | Пихтовая, 2 |  | июль | ноябрь |  |
| 4 | Радиостанция, 2 |  | июль | ноябрь |  |
| 5 | Выборная, 19 |  | июль | ноябрь |  |

- Лот №3. Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя:

| № п/п | Наименование объекта ОС | План мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИБ Охотская, 81/3 | Проектирование с полным согласованием, поставка приборов, монтаж, наладка, сдача на коммерческий учет снабжающей организации. Прибор учета т/энергии – СПТ 961, ультразвуковые расходные меры – ДРК, на подпитку – ПРЭМ. | июль | декабрь | 500 |
| 2 | УТПК Тухачевского, 21 |  | июль | декабрь | 1000 |

- Лот №4. Установка узлов учета газопотребления:

| № п/п | Наименование объекта ОС | План мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИБ Охотская, 81/3 | Проектирование с полным согласованием, поставка приборов, монтаж, наладка, сдача на коммерческий учет снабжающей организации. Прибор учета – СПГ-761 | июль | октябрь | 300 |
| 2 | Калининская Пасечная, 4 |  | июль | октябрь | 350 |

- Лот №5. Установка приборов контроля воздуха на содержание метана и окиси углерода:

| № п/п | Наименование объекта ОС | План мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДИБ Охотская, 81/3 | Проектирование с полным согласованием, поставка приборов, монтаж, наладка, сдача на коммерческий учет снабжающей организации. Щит-2 – для определения содержания метана СОУ-1 – для определения содержания окиси углерода | июль | декабрь | 200 |
| 2 | Калининская Пасечная, 4 |  | июль | декабрь | 200 |

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года и распоряжением мэра № 333 от 27.03.2006.

Основными принципами организации и проведения конкурса является создание равных условий для всех участников, а также гласность, единство требований и объективность оценки.

К участию в конкурсе не допускаются организации:

- не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, реализующим указанные товары, услуги;

- находящиеся в стадии ликвидации или проведения процедуры банкротства;

- организации, чья деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- организации, имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Изменения конкурсной документации производятся путем издания дополнений к конкурсной документации и имеют обязательную силу.

Заказчик вправе отклонить все конкурсные заявки, а также имеет право отстранить претендента от участия в конкурсной процедуре по размещению муниципального заказа в случае предоставления им неполной или неточной информации.

Конкурсная комиссия имеет право при рассмотрении заявок участников конкурса запрашивать у них любую необходимую информацию в целях уточнения квалификации участника.

Инструкция по подготовке и предоставлению заявок.

Для участия в конкурсе организация (далее участник конкурса) заполняет заявку на участие в конкурсе (приложение 1), а также соответствующую конкурсную документацию: анкету предприятия/предпринимателя (приложения 2, 3), анкету квалификационных требований (приложение 4) и заявку на заключение договора по выполнению указанных объемов работ (приложение 5).

Заявка на выполнение работ должна содержать план мероприятий капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, полную характеристику работ, цену на выполнение работ с учетом всех затрат.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса – «открытый конкурс по размещению муниципального заказа на право заключения договора по выполнению объема работ для МУП «Энергия»». Не допускается указывать на таком конверте наименование  или фамилию, имя, отчество  участника конкурса.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

б)  выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

2) предложение по плану мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения, в том числе предложение о цене контракта, копии документов, подтверждающих соответствие работ и услуг требованием законодательства РФ;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе;

4) заверенный печатью организации перечень документов, включенных в заявку.

Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

Один участник может представить только одну заявку на участие в конкурсе.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

Участник вправе  изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе до истечения срока представления заявок.

Заявки на участие в конкурсе представляются по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина 50, офис 303, телефон (383) 222-08-76, e-mail: info@buy-trade.ru,  с 9 часов 7 июня  2006 г. до 11 часов 7 июля 2006 г.

Конкурс состоится 7 июля 2006 г. в 11 часов по адресу Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Критерии определения победителя.

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случаях, если:

- участник не отвечает квалификационными требованиям;

- его заявка не отвечает формальным требованиям, предусмотренным настоящей инструкцией.

Критерий определения победителя в конкурсе:

- полнота исполнения требований, указанных в конкурсной документации;

- цена на выполнение работ;

- квалификация участника;

- наличие предусмотренных законом разрешительных документов на проведение работ (лицензии, разрешения, допуски и т.д.);

- подробность плана мероприятий капстроительства, реконструкции и тех перевооружения;

- возможность отсрочки платежа на 4-5 месяцев.

Заключение контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Участник конкурса, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный проект контракта в 14-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

Форма и условия оплаты.

Оплата производится денежными средствами на основании заключенного контракта.

Цена заключенного с победителем конкурса контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта и соответствует указанной в заявке.

Обжалование.

Информация о рассмотрении разъяснений, оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе не подлежит раскрытию участникам или иным лицам, официально не участвующих в разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок.

Любой участник, который заявляет, что он понес или может понести убытки в результате нарушений требований законодательства РФ заказчиком или конкурсной комиссией, вправе обжаловать их действия путем направления жалобы мэру не позднее семи дней со дня объявления результатов конкурса, или любым иным предусмотренным законодательством способом.

Приложение № 1

К конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» 
при ДЭЖ и КХ.

1. Будучи уполномоченными представлять и действовать от  имени _________________________________________________________________, далее - Претендент,  мы, нижеподписавшиеся, подаем заявку с целью участия в конкурсе по размещению муниципального заказа право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ согласно прилагаемому перечню, в соответствии с требованиями конкурсной  документации.

2. Мы обязуемся по требованию конкурсной комиссии представлять любую информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ, являющихся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Мы согласны с тем, что, в случае признания нас победителями конкурса и нашего  отказа от заключения муниципального контракта в течение 14 дней с момента принятия решения конкурсной комиссией, мы теряем права победителя конкурса.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен:

__________________________________________________________________

ФИО, телефон уполномоченного лица

организации - участника конкурса

6. Платежные реквизиты претендента:

Руководитель _____________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 2

К конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

АНКЕТА

ПРЕДПРИЯТИЯ

| 1. Наименование предприятия | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1. ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
|  | 3.5. Телекс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2. Организационно- правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. КПП |  |
|  | 4.5. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.6. Код по ОКПО |  |
|  | 4.7. Банковские реквизиты |  |
| 5. ФИО, контактные телефоны | 5.1. Зам. директора по экономике |  |
|  | 5.2. Главный бухгалтер |  |
|  | 5.3. Плановый отдел |  |

Руководитель _________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ____________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

К конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

АНКЕТА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

| 1. ФИО предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Дата регистрации |  |
| 3. Место регистрации |  |
| 4. Номер свидетельства |  |
| 5. ИНН |  |
| 6. Адрес |  |
| 7. Телефон |  |
| 8. Наличие патента (да, нет) |  |
| 9. Банковские реквизиты |  |

Подпись ______________________

Приложение № 4

К конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

АНКЕТА

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Обязательные критерии оценки

1. Предприятие не признано банкротом и не находится в процессе ликвидации.

2. На имущество и (или) счета предприятия не наложен арест.

3. Экономическая деятельность предприятия не приостановлена.

Дополнительные критерии оценки

| 1. Основной вид деятельности |  |
| --- | --- |
| 2. Другие виды деятельности |  |
| 3. Специализация, опыт работы (поставка указанной в спецификации продукции является основным видом деятельности (да, нет, другое) |  |
| 4. Объем производства товаров (выполнения работ, услуг) на начало года и на конец отчетного периода, в том числе по основному виду деятельности, тыс. рублей |  |
| 5. Задолженность по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (с приложением справок из налоговых органов), тыс. рублей: бюджет города областной бюджет федеральный бюджет Пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Фонд социального страхования |  |
| 6. Возможность предоставления товарного кредита (количество дней, тыс. руб.) |  |

Руководитель _____________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение № 5

К конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

Предложение на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

Предприятие (предприниматель) _________ предлагает услуги по выполнению объема работ по конкурсу:

| Лот № | Наименование услуг | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Данная заявка имеет статус оферты.

Руководитель _____________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 6

К конкурсной документации

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения договора на выполнение объемов работ для МУП «Энергия» при ДЭЖ и КХ.

Проект     		         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Новосибирск     							"__" ____________ 2006 г.

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Энергия», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. директора Александрова С.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________,

(полное наименование Подрядчика)

именуемое (ый)  в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________,

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Настоящий Договор заключен на основании Протокола № ______ от___________ заседания комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее Протокол).

1.2.	В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя следующие работы:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

1.3.	Сроки выполнения работ:

Начала: _____________________

Окончания: __________________

2.	ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с настоящим Договором, предусмотренными законодательством РФ нормами и правилами, предоставленными Заказчиком исходными данными;

-  по окончании конечного срока выполнения работ передать Заказчику  все материалы, документы, информацию, а также другую материальную и интеллектуальную собственность, созданную или приобретенную в связи с выполнением настоящего Договора;

- по требованию Заказчика предоставлять информацию о  ходе выполнения работ;

- сдать выполненные работы по акту приемки работ, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.2.	Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.	Заказчик сохраняет исключительное авторское право на проект внутреннего газопровода и иную документацию, созданную в целях исполнения настоящего Договора. Подряд-чик не вправе тиражировать, распространять, передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.4.	Заказчик обязан:

- передать Подрядчику необходимые для выполнения работ исходные данные;

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ;

- оплачивать работы выполненные Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

- по окончании работ (отдельных этапов работ):

а) принять документацию, выполненную Подрядчиком, по акту сдачи-приемки,

б) принять выполненные работы по акту приемки работ, либо дать мотивированный отказ в приемке работ, с указанием сроков устранения недостатков.

2.5.	Заказчик в любое время вправе контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Стоимость работ по настоящему договору определена __________________________________________ с учетом НДС, в пределах бюджетных ассигнований Заказчика на 2006 год.

3.2.	Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение _______________________________________________ календарных дней с момента подписания Актов выполненных работ.

3.3.	Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4.	 Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.	Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также нормами действующего законодательства РФ.

4.2.	При завершении работы (отдельных этапов работы) Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему предусмотренной настоящим Договором документации.

4.3.	Заказчик обязуется принять работу в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.4.	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае существенного (более чем на 1 календарный месяц) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, либо сроков устранения недостатков работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости работ, сроки выполнения которых нарушены.

5.2. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в указанные Заказчиком сроки.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.	Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

6.2.	 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 6.1. настоящего договора.

6.3.	Вся документация, переданная путём почтовой и электронной связи (факс, телекс, телетайп, е-mail и т.д.), относящаяся по содержанию к настоящему Договору, имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора, если позволяет однозначно установить, что данная документация исходит от стороны настоящего Договора.

6.4.	Разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязанностей по настоящему Договору, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне письменный ответ в течение 20 дней с момента получения претензии, в противном случае сторона, направившая претензию, вправе обратиться для разрешения возникшего спора в Арбитражный суд Новосибирской области.

6.5.	 Настоящий договор  составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

6.6.	Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.7.	Ни одна Сторона не имеет права без согласия другой Стороны, отвечающего требованиям пункта 4.1 настоящего Договора, уступать право требования исполнения обязательств и/или право требования долга, вытекающих их настоящего Договора третьей стороне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2006 года.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| МУП г. Новосибирска «Энергия» |  |
| 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53 | _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| ИНН | 5406153744 | КПП | 540601001 |  |
| Р/сч. | 40602810944070100014 |  |
| Банк | Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирска |  |
| К/сч | 30101810500000000641 |  |
| БИК | 045004641 |  |

От Заказчика:					От Подрядчика:

И.о. директора 				        ________________

______________ С.А. Александров	         ______________ /____________/

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии                                 ________________       А. В. Петров

Начальник департамента энергетики,

жилищного и коммунального хозяйства

города						        ________________     С.И. Райхман

Юрист                                                                   ________________ /____________/

УФ и НП мэрии

# Text boxes

На бланке организации

«Утверждаю»

Председатель комиссии при депар-таменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

___________________ С.И. Райхман

«____» ____________ 2006 г.

«Согласовано»

и.о. директора МУП «Энергия»

___________ С.А. Александров

«____» ___________ 2006 г.