Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального учреждения «Отдела капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г. Новосибирска.

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта (краткое изложение предмета конкурса: «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

Краткая характеристика работ:

- Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением и усилением продольного и поперечного профилей.

- Возобновление покрытия вместе с основанием или без него.

- Замена дорожного поребрика.

- Ремонт тротуаров и газонов.

- Замена люков колодцев и дождеприемников (с заменой плит перекрытия при необходимости).

- Замена (установка) средств РУД.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 207.01-91 Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту городских улиц. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объектов. Документация должна включать в себя исправления продольных и поперечных профилей проезжей части с усилением, при необходимости конструкции основания и покрытия, заменой дорожного поребрика, ремонтом тротуаров и газонов, заменой люков колодцев и дождеприемников, с заменой при необходимости плит перекрытия. Доведение до нормативов радиусов поворотов на перекрестках. Замена или установка технических средств РУД.

Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:

| тип асфальтобетона | Цена за 1 тонну, руб. |
| --- | --- |
| А | 1 806,00 |
| Б | 1 849,00 |
| В | 1 838,00 |
| Г | 1 839,00 |

После утверждения заказчиком проектно-сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:

- Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон в том числе по процентному содержанию лещадки, применение в верхних слоях асфальтобетона кубовидного щебня;

- С целью непрерывности асфальтирования поставка асфальтобетона на объекты должна производиться в количестве не менее 200 тонн в час.

- Уплотнение щебня и асфальтобетона окончательная укатка должна производиться мотокатками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

- Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчиков, оборудованных лазерным нивелиром.

- Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится битумной эмульсией.

- Отделение проезжей части от газона или тротуара производится дорожным бордюром по ГОСТ 6666-81 Бортовые камни, изготовленным методом полусухого прессования.

Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП,ГОСТ).

Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3х - лет:

Для подтверждения качества работ, являющихся предметом конкурса, участник размещения заказа представляет сведения:

- о наличии механизмов, позволяющих обеспечить качественные характеристики, предъявляемые к предмету конкурса;

-  о наличии производственной базы, позволяющей обеспечить поставку необходимого количества асфальтобетона, битумной эмульсии, дорожного бордюра в необходимом количестве и требуемого качества;

- о наличии аккредитованных лабораторий для осуществления контроля качества применяемых материалов и выполняемых работ.

Формы, сроки и порядок оплаты работ:  Форма оплаты – безналичная, порядок    оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Начальная  цена муниципального контракта и сроки выполнения работ по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:

| Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Площадь ремонта, м2 | Начальная стоимость, тыс. руб | Сроки работ |
| ЛОТ №1 | пр. Дзержинского от Трикотажной до Индустриальной | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Устранение пучины 6. Частичный ремонт тротуаров 7. Замена или установка технических средств РУД | 15800,0 | 15000,0 | июль |
|  | ул. Волочаевская от Есенина правая проезжая часть в сторону Гусинобродского шоссе | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Замена или установка технических средств РУД | 4300,0 | 4000,0 | май |
|  | Итого по лоту |  | 20 100,0 | 19 000,0 |  |
| ЛОТ № 2 | ул. Ленина от Комсомольского проспекта до Вокзальной магистрали | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Замена или установка технических средств РУД | 5600,0 | 5000,0 | июнь |
|  | Итого по лоту |  | 5 600,0 | 5 000,0 |  |
| ЛОТ №3 | ул.Жуковского от Северной до Красногорской | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Замена или установка технических средств РУД | 16500,0 | 15000,0 | май-июнь |
|  | Итого по лоту |  | 16 500,0 | 15 000,0 |  |
|  | ул. Кропоткина от дома №361 в сторону Республиканской | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 10700,0 | 10000,0 | июль |
|  | ул. Б.Хмельницкого от Учительской до Танковой (правая сторона проезжей части) | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Замена или установка технических средств РУД | 18500,0 | 18500,0 | июнь-июль |
| ЛОТ №4 | ул. Новоуральская от конечной остановки автобуса до кладбища | 1. Устройство щебеночного покрытия 2. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 3. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 4. Замена или установка технических средств РУД | 3261,0 | 3000,0 | май |
|  | ул. Бардина от к-та "Космос" до А. Невского | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 2100,0 | 2000,0 | май |
|  | Итого по лоту |  | 34 561,0 | 33 500,0 |  |
| ЛОТ №5 | ул. Писемского от Б. Хмельницкого до Сибстройпути | 1. Устройство щебеночного основания 2. Устройство водоотвода 3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 4. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 5. Замена или установка технических средств РУД | 4200,0 | 5000,0 | август |
|  | Итого по лоту |  | 4 200,0 | 5 000,0 |  |
|  | ул. Пархоменко от Новосибирской до Троллейной | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Замена или установка технических средств РУД | 8200,0 | 7000,0 | август |
| ЛОТ №6 | ул. Серафимовича от Титова до Степной | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Подъем колодцев 4. Замена или установка технических средств РУД | 2600,0 | 2000,0 | май |
|  | ул. Титова-Станиславского (пл. Станиславского) | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 9400,0 | 8000,0 | июнь |
|  | Итого по лоту |  | 20 200,0 | 17 000,0 |  |
| ЛОТ №7 | ул. Петухова от пл. Кирова в сторону молкомбината правая проезжая часть | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 10700,0 | 10000,0 | июнь-июль |
|  | Итого по лоту |  | 10 700,0 | 10 000,0 |  |
| ЛОТ №8 | ул. Вертковская, Римского-Корсакова, Степная (отдельные участки) | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 3800,0 | 3500,0 | июнь-июль |
|  | ул. Киевская (отдельные участки) | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Подъем колодцев 4. Замена или установка технических средств РУД | 2600,0 | 2000,0 | июнь |
|  | ул. Тульская от Н-Данченко до больницы | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 2100,0 | 2000,0 | июль |
|  | Итого по лоту |  | 8 500,0 | 7500,0 |  |
| ЛОТ №9 | ул. Никитина от Кирова до ул. Чехова | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 5600,0 | 5000,0 | май-июнь |
|  | Итого по лоту |  | 5 600,0 | 5 000,0 |  |
| ЛОТ №10 | ул. Первомайская от Эйхе до Марии Ульяновой | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 10940,0 | 10000,0 | май-июнь |
|  | Итого по лоту |  | 10 940,0 | 10 000,0 |  |
|  | ул.Семьи Шамшиных от Писарева до Лермонтова | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Замена или установка технических средств РУД | 5600,0 | 5000,0 | июнь |
|  | ул. Каменская от Орджоникидзе до Ядринцевской | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 3300,0 | 3000,0 | июль |
| ЛОТ №11 | ул. Орджоникидзе от Семьи Шамшиных до Мичурина | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Замена или установка технических средств РУД | 7800,0 | 7000,0 | август |
|  | пл. Ленина | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Установка бордюра 4. Подъем колодцев 5. Частичный ремонт тротуаров 6. Замена или установка технических средств РУД | 26000,0 | 21000,0 | июль |
|  | Итого по лоту |  | 42 700,0 | 36 000,0 |  |
| ЛОТ №12 | Дамба ГЭС от ГЭС в сторону Шлюза | 1. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетоной смеси 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 3. Устройство обочин 4. Замена или установка технических средств РУД | 9800,0 | 9000,0 | июль-август |
|  | Итого по лоту |  | 9 800,0 | 9 000,0 |  |

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска  и размещения на официальном сайте мэрии до 12 часов «17»                      декабря  2006 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича  по телефонам  292-27-84 и 224-08-29.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

- качество работ – подтверждение возможности обеспечения качества работ участником размещения заказа - на основании представленного им описания выполняемых работ, о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества.

Максимальное значение критерия – 60 баллов.

Минимальное значение критерия – 1 балл.

Максимальное значение критерия – 60 баллов, в том числе:

- Наличие наиболее высокотехнологичного асфальтобетонного завода – максимальное значение критерия – 10 баллов, минимальное значение – 1 балл.

- Наличие собственной аккредитованной лаборатории – максимальное значение критерия – 10 баллов, минимальное значение критерия – 1 балл.

- Наличие наиболее высокотехнологичной уплотнительной техники – максимальное значение критерия – 5 баллов, минимальное значение критерия – 1 балл.

- Наличие наиболее высокотехнологичного асфальтоукладчика – максимальное значение критерия – 5 баллов, минимальное значение критерия – 1 балл.

- Наличие отчетов по оценке состояния асфальтобетонного покрытия, выполненных независимой лабораторией по объектам аналогичной сложности  (не менее 10 шт.), за последние 3 года, максимальное значение критерия при отсутствии отступления от ГОСТов – 20 баллов, минимальное значение критерия – 1 балл получает участник конкурса, у которого наибольшее количество отступлений от ГОСТов.

- Наличие наиболее квалифицированного персонала (проведение переобучения инженерно-технического персонала и рабочих не более одного года назад – присваивается максимальное значение критерия – 10 баллов, при переобучении пяти и более лет назад присваивается  минимальное значение критерия – 1 балл).

- срок предоставления гарантий – гарантийный срок.

Максимальное значение критерия – 20 баллов.

Минимальное значение критерия – 1 балл.

Участник конкурса, представивший гарантии сроком на 5 лет, получает максимальное количество баллов – 20.

Участник конкурса, представивший гарантии сроком на 3 года, получает минимальное количество баллов – 1.

Заявки участников конкурса, представивших гарантии сроком менее 3-х лет, не рассматриваются.

- цена контракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по Лоту.

Максимальное значение критерия – 20 баллов.

Минимальное значение критерия – 1 балл.

Участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта

получает   максимальное количество баллов – 20.

Участник конкурса, предложивший наибольшую цену контракта

получает    минимальное количество баллов – 1.

На основании набранных баллов Конкурсная комиссия ранжирует всех участников конкурса.

Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614  в 12 часов  «17» декабря  2006 г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614  в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в  форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется  победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с  момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.