О внесении изменений в Конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 07 февраля 2007 года на право заключения муниципального контракта «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска» уточнить информацию по следующим позициям:

Вместо пункта «Сроки выполнения работ» вставить пункт «Место и сроки выполнения работ»: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, перечень улиц, подлежащих ремонту, приведен в техническом задании (Приложение 1 форма № 6).

Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение мая-сентября 2007 года

Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.

Пункт «Начальная  цена муниципального контракта, объемы  и сроки выполнения работ» по каждому Лоту следует читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:

| Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Площадь ремонта, м2 | Начальная стоимость, тыс. руб. | Сроки работ |
| ЛОТ №1 | ул. Есенина - уширение от Б. Богаткова. Островки безопасности | 1. Перенос телефонной канализации 2. Перенос светофора 3. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 4. Установка бордюра 5. Удлинение перепуска ливневой канализации и устройство дождеприемного колодца 6. Замена (установка) средств РУД | 300,0 | 1000,0 | июль |
| ЛОТ №2 | ул. Революции | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие. 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Установка блоков вдоль железной дороги 5. Вынос коммуникаций (телефонная канализация) 6. Перенос забора железной дороги 7. Замена (установка) средств РУД . | 6100,0 | 17000,0 | Июнь-октябрь |
| ЛОТ №3 | ул. Залесского - уширение от Горбольницы в сторону Дуси Ковальчук | 1. Демонтаж и монтаж опор освещения 2. Демонтаж и монтаж телефонного колодца 3. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 4. Устройство дождеприемного колодца и перепуска 5. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию 6. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию 7. Установка бордюра 8. Подъем колодцев 9. Перенос светофора 10. Замена (установка) средств РУД | 4 000,0 | 6000,0 | июль |
| ЛОТ №4 | ул. Лесная от А. Невского до СК «Север» | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 2. Установка бордюра 3. Вынос коммуникаций (телефонная канализация) 4. Замена (установка) средств РУД | 5 000 ,0 | 10000,0 | Июль-сентябрь |
| ЛОТ №5 | ул. Блюхера от Горской до Котовского | 1. Демонтаж трамвайных путей 2. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 3. Установка бордюра 4. Вынос питающего кабеля трамвая. 5. Замена (установка) средств РУД | 4 000,0 | 10635,0 | август |
| ЛОТ №6 | Дорога на пляж | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 3. Устройство обочин 4. Замена (установка) средств РУД | 3200,0 | 4000,0 | май |
| ЛОТ №7 | ул. 2-я Станционная - уширение | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 2. Устройство обочин 3. Замена (установка) средств РУД | 1000,0 | 1000,0 | май |
| ЛОТ №8 | ул. Связистов- ул. Широкая (с устройством ливневой канализации d=1000 мм l=500 пм) | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 2. Установка бордюра 3. Устройство тротуара 4. Замена (установка) средств РУД | 2 000,0 | 18000,0 | Июнь-октябрь |
| ЛОТ №9 | ул. Сибиряков-Гвардейцев от Новогодней до Н-Данченко, трамвайный путь от Н-Данченко до пл. Ефремова, Горбатый мост | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 2. Установка бордюра, в том числе вдоль трамвайного полотна на участке от ул. Н-Данченко до пл. Сибиряков-Гвардейцев 3. Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия по трамвайному полотну 4. Подъем колодцев 5. Замена (установка) средств РУД | 17 000,0 | 18000,0 | Август-сентябрь |
| ЛОТ №10 | Дорога к КНС-26 (ул. Высоцкого от Лазурной) | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство щебеночного основания 3. Устройство асфальтобетонного покрытия 4. Установка бордюра 5. Замена (установка ) средств РУД | 4200,0 | 6000,0 | июнь |
| ЛОТ №11 | ул. Выборная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 2. Устройство обочин 3. Ликвидация пучин 4. Замена (установка) средств РУД | 7600,0 | 7000,0 | август |
|  | Итого: |  | 54 400,0 | 98 635,0 |  |

Пункт «Обоснование снижения начальной цены контракта» читать в следующей редакции: «В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен представить соответствующее обоснование».

| Информационная карта изменится следующим образом: РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА |
| --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение г. Новосибирска МУ «ОКС ГУБО», расположено: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе, 96. Тел. 224-54-37, факс.224-04-38 Контактные лица: Алексеевский Юрий Вениаминович – директор МУ «ОКС ГУБО» Губер Борис Мильевич- главный инженер ГУБО Тел. 224-08-29 и 292-27-84 |
| 2 | Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, контактная информация | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, расположен: г. Новосибирск, 630099, Красный проспект, 34. Тел. 222-75-08 , факс.227-03-94. Контактное лицо: Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38 e-mail: Marochkina@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска». |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, перечень улиц, подлежащих ремонту, приведен в техническом задании (Приложение 1 форма №6). Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение мая-сентября 2007 года Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта. |
| 5 | Начальная цена контракта по каждому Лоту, наименование работ, площади ремонта объектов. | № Наименование работ Наименование работ по проектированию и капитальному ремонту улиц г. Новосибирска, начальные цены контрактов по каждому Лоту и площади ремонта объектов приведены в форме № 6 Приложения 1 (техническое задание). Предложения участников не должны превышать начальной цены контракта Цена контракта См. Форму № 6 Приложение 2 (техническое задание) ИТОГО: Начальная цена контракта по каждому Лоту с учетом всех налогов и сборов указана в конкурсной документации. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет города Новосибирска 2007 года |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 8 | Краткая характеристика выполняемых работ | Выполнению подлежат следующие виды работ: 1. Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного и поперечного профилей: 1.1.Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие. 2. Установка бордюра. 3.Удлинение перепуска ливневой канализации и устройство дождеприемного колодца. 4. Подъем колодцев. 5. Установка блоков вдоль железной дороги. 6. Вынос коммуникаций (телефонная канализация). 7. Перенос забора железной дороги. 8. Демонтаж и монтаж опор освещения. 9. Демонтаж и монтаж телефонного колодца. 10. Перенос телефонной канализации. 11. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию. 12. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию. 13. Демонтаж трамвайных путей. 14. Вынос питающего кабеля трамвая. 15. Устройство обочин. 16. Устройство тротуара. 17. Устройство ливневой канализации. 18. Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия по трамвайному полотну. 19. Ликвидация пучин. 20. Замена (установка) средств РУД. Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 207.01-91 Планировка и застройка городских и сельских поселений. Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту городских улиц. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объектов. Документация должна включать в себя исправления продольных и поперечных профилей проезжей части с усилением, при необходимости, конструкции основания и покрытия, заменой дорожного поребрика, ремонтом тротуаров и газонов, заменой люков колодцев и дождеприемников, с заменой при необходимости плит перекрытия. Расширение, при необходимости, проезжей части с устройством корыта и конструктива новой проезжей части, перенос или строительство новых подземных коммуникаций. Доведение до нормативов радиусов поворотов на перекрестках. Замена или установка технических средств РУД. Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет: тип асфальтобетона Цена за 1 тонну, руб. А 1 806,00 Б 1 849,00 В 1 838,00 Г 1 839,00 После утверждения заказчиком проектно-сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ. |
| 9 | Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса | Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». С целью непрерывности асфальтирования поставка асфальтобетона на объекты должна производиться в количестве не менее 100 тонн в час. Уплотнение щебня и асфальтобетона окончательная укатка должна производиться мотокатками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчиков, оборудованных лазерным нивелиром. Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится битумной эмульсией. Отделение проезжей части от газона или тротуара производится дорожным бордюром по ГОСТ 6666-81 Бортовые камни, изготовленным методом полусухого прессования. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ). Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет: |
| 10 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. |
| 11 | Привлечение субподрядных организаций | Пункт 11 – исключить из информационной карты |
| 12 | Требования к участникам размещения заказа | Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы: 1. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства. 2. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 3. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 13 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (форма 1 Приложение 1) 1.1. Заявку на участие в конкурсе (форме 1 Приложение 1) 3. Расчет цены контракта и обоснование величины снижения начальной цены (Приложение к Заявке на участие в конкурсе). 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкета участника (форма 3 Приложение 1) 2.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов о государственной регистрации юридического лица, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц). 2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности (форма № 5 Приложение 1). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4 Приложение 1). 5. Техническое задание (Приложение 1 форма № 6). 6. Гарантийный срок (Приложение 1 форма № 7). 7. Копии действующих лицензий на выполняемые работы. 8. Для подтверждения качества работ, являющихся предметом конкурса, участник размещения заказа представляет сведения: - о наличии механизмов, позволяющих обеспечить качественные характеристики, предъявляемые к предмету конкурса (Приложение 1 форма № 4); - о наличии производственной базы, позволяющей обеспечить поставку необходимого количества асфальтобетона, битумной эмульсии, дорожного бордюра в необходимом количестве и требуемого качества (Приложение 1 форма № 4); - о наличии сертифицированных лабораторий для осуществления контроля качества применяемых материалов и выполняемых работ (Приложение 1 форма № 4). - наличие отчетов по оценке состояния асфальтобетонного покрытия, выполненных независимой лабораторией по объектам аналогичной сложности (не менее 10 шт.) за последние 3 года (2004 – 2006 гг). 9. Справка о наличии мотокатков с применением вибрации. 10. При отсутствии собственного асфальтобетонного завода, аккредитованной лаборатории, уплотнительной техники, асфальтоукладчиков представляются копии договоров поставки, оказания услуг, аренды техники. В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе. |
| 14 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, прочих накладных расходов по каждому Лоту указана в Конкурсной документации. В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником цена контракта указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта. |
| 15 | Обоснование снижения начальной цены контракта | В случае, если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более, чем на 10%, он должен представить соответствующее обоснование (Приложение к заявке на участие в конкурсе). |
| 16 | Срок подачи заявок | С момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «07» февраля 2007 года (время Новосибирское). |
| 17 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта. Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. Реквизиты для перечисления залоговых сумм: Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП 540601001. |
| 18 | Место подачи заявок | 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Кабинет 614. |
| 19 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа представляет оригинал и одну копию заявки на участие в конкурсе. |
| 20 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Кабинет 614 Дата: «07» февраля 2007 года Время: 10:00 час (время Новосибирское) |
| 21 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям: Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования по форме № 4 Приложения 1. Срок предоставления гарантий – гарантийный срок. Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по Лоту. |
| 22 | Оценка заявок критериев и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе | 1.Определение значения качественные характеристики работ Качество работ - подтверждение возможности обеспечения качества работ участником размещения заказа - на основании представленного им описания по форме № 4 Приложения 1, о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества. 1.1. Наличие наиболее высокопроизводительного асфальтобетонного завода (форма № 4 Приложение 1). Максимальное количество баллов присваивается наиболее высокопроизводительному асфальтобетонному заводу. Минимальное количество баллов присваивается менее высокопроизводительному асфальтобетонному заводу. Заявке на участие в конкурсе с наиболее высокопроизводительным асфальтобетонным заводом присваивается технический балл 100 (Т1Б=100), при этом высокопроизводительность асфальтобетонного завода принимается за W. За М1…Мп высокопроизводительность асфальтобетонного завода других заявок. Данный технический балл остальных заявок рассчитывается как Т1Б(1…п)=М(1…т)/W*100. Баллы округляют до целочисленных значений. Участнику конкурса, не имеющему собственного асфальтобетонного завода и получающему асфальт по договору поставки, присваивается количество баллов как для завода производительностью 100 тонн в час. В договоре поставки должно указываться количество поставляемого асфальта в час (не менее 100 тонн в час). 1.2. Наличие наиболее высокопроизводительного асфальтоукладчика (форма № 4 Приложение 1). Максимальное количество баллов присваивается наиболее высокопроизводительному асфальтоукладчику. Минимальное количество баллов присваивается менее высокопроизводительному асфальтоукладчику. Заявке на участие в конкурсе с наиболее высокопроизводительным асфальтоукладчиком присваивается технический балл равный 100 (Т2Б=100), при этом высокотехнологичность уплотнительной техники принимается за W. За М1…Мп высокотехнологичность асфальтоукладчика других заявок. Данный технический балл остальных заявок рассчитывается как Т2Б(1…п)=М(1…т)/W*100. Баллы округляют до целочисленных значений. При наличии нескольких асфальтоукладчиков учитывается один, наиболее производительный. Наличие собственной сертифицированной лаборатории (форма № 4 Приложение 1). При наличии сертифицированной лаборатории присваивается технический балл равный 100 (Т3Б=100), при отсутствии – минимальное количество баллов 0 (Т3Б=0). Промежуточное количество баллов по данному критерию не присваивается. В форме № 4 Приложения 1 указывается дата проведения процедуры оценки состояния измерений в Новосибирском Центре Стандартизации и Метрологии. Если лаборатория аккредитована в одной из Систем сертификации, данные также заносятся в форму № 4 Приложения 1. 1.4. Наличие отчетов по оценке состояния асфальтобетонного покрытия, выполненных независимой лабораторией по объектам аналогичной сложности (не менее 10 шт.) за последние 3 года (2004-2006г.г.), (форма № 4 Приложение 1). При отсутствии отступлений от ГОСТов присваивается технический балл равный 100 (Т4Б=100), При наличии максимального количества отступлений от ГОСТа присваивается минимальное количество баллов 0 (Т4Б=0).Технический балл остальных заявок рассчитывается Т4Б(1…п)= 100-(100*М/W), где М – количество отступлений от ГОСТа у претендента, W – максимальное количество от ГОСТа среди претендентов. Баллы округляются до целочисленных значений. Наличие наиболее квалифицированного персонала (проведение переобучения инженерно-технического персонала и рабочих) (форма № 4 Приложение 1). При проведении переобучения персонала присваивается технический балл равный 100 (Т5Б=100), при отсутствии – минимальное количество баллов 0 (Т5Б=0). Промежуточное количество баллов по данному критерию не присваивается. По ИТР указывается повышение квалификации в учебных центрах, проведенное в соответствии с законодательством (учитывается также обучение, проведенное при получении лицензии) По рабочим и механизаторам – обучение на производстве. При отсутствии собственного асфальтобетонного завода, аккредитованной лаборатории, уплотнительной техники, асфальтоукладчиков представляются копии договоров поставки, оказания услуг, аренды техники. Суммарный балл (Т1Б) по критерию «Качественные характеристики работ» рассчитывается по сумме технических баллов данного критерия с применением весовых факторов: Т1=0,1, Т2=0,16, Т3=0,17, Т4=0,18, Т5=0,19. Т1+Т2+Т3+Т4+Т5 =1. Т1Б= Т1Б*Т1+ Т2*Т2+Т3*Т3+Т4Б* Т4+ Т5Б* Т5 . 2. Определение значения критерия «Срок предоставления гарантий». Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком присваивается технический балл равный 100 (Т2Б0=100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1….Qп принимаются гарантийный сроки других заявок. Технические баллы остальных заявок рассчитываются как: Т2Б(1….п)= Q(1….п)/ Z*100 Баллы округляются до целочисленных значений. 3. Определение значения критерия «Цена контракта». Цена контракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту. Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл равный 100 (ЦБ0=100), при этом цена такой Заявки принимается за Х. За Y1….Yп принимаются цены других заявок. Ценовые баллы других заявок рассчитываются как ЦБ(1…п)=X/Y(1…п)*100. Баллы округляются до целочисленных значений. Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов и технических баллов с применением весовых факторов. Т1=0,6 –вес критерия «Качественные характеристики работ»; Т2=0,2 – вес критерия «Срок предоставления гарантий»; Р=0,2 – вес критерия «Цена контракта». СБ= Т1Б*Т1+ Т2Б*Т2+ЦБ*Р На основании набранных суммарных баллов (СБ) Конкурсная комиссия ранжирует всех участников конкурса по убыванию Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов. |
| 23 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок. |

В  РАЗДЕЛЕ  II.   ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ читать в следующей редакции:

Требования к предложениям о цене контракта

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1 форма 6) конкурсной документации и предоставляет Приложение к Заявке на участие в конкурсе.

# РАЗДЕЛ III.

# Приложение 1 Форма № 1, читать  в следующей редакции:

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Лот № ______

Настоящим      ____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»  направляются ниже перечисленные документы.

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Лот № ______

Настоящим      ____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»  направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (в том числе техническая документация, график выполнения работ) (Приложение 1 форма № 2). |  |
|  | Анкета участника конкурса (Приложение 1 форма № 3). |  |
|  | Расчет цены Контракта и обоснование величины снижения начальной цены (Приложение к Заявке на участие в конкурсе). |  |
|  | Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 5). |  |
|  | Предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (форма № 4 Приложение 1) |  |
|  | Копии действующих лицензий на выполняемые работы |  |
|  | Техническое задание (форма № 6 Приложение 1) |  |
|  | Гарантийный ремонт (форма № 7 Приложение 1) |  |
|  | Для подтверждения качества работ, являющихся предметом конкурса, участник размещения заказа представляет сведения: - о наличии механизмов, позволяющих обеспечить качественные характеристики, предъявляемые к предмету конкурса (Приложение 1 форма № 4); - о наличии производственной базы, позволяющей обеспечить поставку необходимого количества асфальтобетона, битумной эмульсии, дорожного бордюра в необходимом количестве и требуемого качества (Приложение 1 форма № 4); - о наличии сертифицированных лабораторий для осуществления контроля качества применяемых материалов и выполняемых работ (Приложение 1 форма № 4). - наличие отчетов по оценке состояния асфальтобетонного покрытия, выполненных независимой лабораторией по объектам аналогичной сложности (не менее 10 шт.) за последние 3 года (2004 – 2006 г). - справка о наличии мотокатков с применением вибрации. При отсутствии собственного асфальтобетонного завода, сертифицированной лаборатории, уплотнительной техники, асфальтоукладчиков представляются копии договоров поставки, оказания услуг, аренды техники. |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность_____________

# Фамилия, имя, отчество____________________________________

Подпись_________________

# Пиложение 1 Форма № 2, читать  в следующей редакции:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта:

«Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Лот №______

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении __________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость, предложенная участником конкурса) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок выполнения работ | дней |  |  |
| 3 | Срок гарантийного ремонта | лет |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Техническое задание _______ на стр.;

3.2. График выполнения работ  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по выполнению работ, в соответствии с предметом конкурса, работы  в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении__________________________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт «Проектирование и капитальный  ремонт улиц г. Новосибирска», являющегося     предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с нами уполномочен _______________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному    уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс ____________________________________________________________________,  банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на ___стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Приложение 1 Форма № 6, читать  в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Площадь ремонта, м2 | Начальная стоимость, тыс. руб. | Сроки работ |
| ЛОТ №1 | ул. Есенина - уширение от Б. Богаткова. Островки безопасности | 1. Перенос телефонной канализации 2. Перенос светофора 3. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 4. Установка бордюра 5. Удлинение перепуска ливневой канализации и устройство дождеприемного колодца 6. Замена (установка) средств РУД | 300,0 | 1000,0 | июль |
| ЛОТ №2 | ул. Революции | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие. 2. Установка бордюра 3. Подъем колодцев 4. Установка блоков вдоль железной дороги 5. Вынос коммуникаций (телефонная канализация) 6. Перенос забора железной дороги 7. Замена (установка) средств РУД . | 6100,0 | 17000,0 | Июнь-октябрь |
| ЛОТ №3 | ул. Залесского - уширение от Горбольницы в сторону Дуси Ковальчук | 1. Демонтаж и монтаж опор освещения 2. Демонтаж и монтаж телефонного колодца 3. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 4. Устройство дождеприемного колодца и перепуска 5. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию 6. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию 7. Установка бордюра 8. Подъем колодцев 9. Перенос светофора 10. Замена (установка) средств РУД | 4 000,0 | 6000,0 | июль |
| ЛОТ №4 | ул. Лесная от А. Невского до СК «Север» | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 2. Установка бордюра 3. Вынос коммуникаций (телефонная канализация) 4. Замена (установка) средств РУД | 5 000 ,0 | 10000,0 | Июль-сентябрь |
| ЛОТ №5 | ул. Блюхера от Горской до Котовского | 1. Демонтаж трамвайных путей 2. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 3. Установка бордюра 4. Вынос питающего кабеля трамвая. 5. Замена (установка) средств РУД | 4 000,0 | 10635,0 | август |
| ЛОТ №6 | Дорога на пляж | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 3. Устройство обочин 4. Замена (установка) средств РУД | 3200,0 | 4000,0 | май |
| ЛОТ №7 | ул. 2-я Станционная - уширение | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 2. Устройство обочин 3. Замена (установка) средств РУД | 1000,0 | 1000,0 | май |
| ЛОТ №8 | ул. Связистов- ул. Широкая (с устройством ливневой канализации d=1000 мм l=500 пм) | 1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие 2. Установка бордюра 3. Устройство тротуара 4. Замена (установка) средств РУД | 2 000,0 | 18000,0 | Июнь-октябрь |
| ЛОТ №9 | ул. Сибиряков-Гвардейцев от Новогодней до Н-Данченко, трамвайный путь от Н-Данченко до пл. Ефремова, Горбатый мост | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 2. Установка бордюра, в том числе вдоль трамвайного полотна на участке от ул. Н-Данченко до пл. Сибиряков-Гвардейцев 3. Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия по трамвайному полотну 4. Подъем колодцев 5. Замена (установка) средств РУД | 17 000,0 | 18000,0 | Август-сентябрь |
| ЛОТ №10 | Дорога к КНС-26 (ул. Высоцкого от Лазурной) | 1. Устройство ливневой канализации 2. Устройство щебеночного основания 3. Устройство асфальтобетонного покрытия 4. Установка бордюра 5. Замена (установка ) средств РУД | 4200,0 | 6000,0 | июнь |
| ЛОТ №11 | ул. Выборная | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия 2. Устройство обочин 3. Ликвидация пучин 4. Замена (установка) средств РУД | 7600,0 | 7000,0 | август |
|  | Итого: |  | 54 400,0 | 98 635,0 |  |

___________________________

(   подпись, М.П.)

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

# Приложение 1 Форма № 7, читать  в следующей редакции:

ГАРАНТИЙНЫЙ   СРОК

Лот №______

Наименование участника:        ___________________________________________

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантийный срок |  |
| 2 | Организация, осуществляющая гарантийный ремонт |  |
| 3 | Дополнительные сведения _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |  |

  - В строке 3 подрядчик может указать информацию о дополнительных условиях

гарантийного обслуживания

___________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)