Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  ремонт кабинета  в администрации Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_

расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Адрес электронной почты: ufnp-g@ufm.admnsk.ru

извещает о проведении запроса котировок на ремонт кабинета №1

Запрос котировок проводится для нужд  администрации Железнодорожного района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: ремонтно-строительные работы  в соответствии с дефектной  ведомостью (Приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.  Ленина,57

Сроки выполнения работ: до 01апреля 2007г.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии.

Ремонтные работы должны быть выполнены  в течение 2-х недель после заключения муниципального контракта.

Опыт работы с административными органами

Максимальная цена муниципального контракта:  – 250000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00  «27» февраля 2007 до 17-00  «05» марта 2007.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Авансирование работ не предусматривается.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 77 в 10-15  (местного времени) 06 марта 2007 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Заместитель председателя комиссии                                                   Н.Н Свириденко

Начальник УФ и НП Железнодорожного района

## Приложение №1

| Кабинет №1 | Дефектная ведомость |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, 100 м2 | 0,046 |
| ## | ТЕРр55-05-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок | 0,08 |
| 2 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытий | 0,3 |
| 3 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов | 0,22 |
| 4 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран, 100 м2 | 0,3 |
| 5 | ТЕРр63-05-2 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста, 100 м2 очищаемой поверхности | 0,66 |
| 6 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (обшивки стен), 100 м2 | 0,11 |
| Раздел 2. Потолок |  |  |
| 7 | ТЕР15-01-047-13/1письмо | Монтаж потолка из ГКЛ с последующей подготовкой и окраской водоэмульсионными красками за 2 раза, 100м2 | 0,3 |
| 8 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство потолочного плинтуса, 100 м плинтусов | 0,22 |
| 9 | Счет-фактура | стеропоровый плинтус, м | 22 |
| Раздел 3. Пол |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, 100 м2 пола | 0,26 |
| 11 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия | 0,26 |
| 12 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 13 | ТЕР11-01-037-03 | Устройство ламината , 100 м2 покрытия | 0,26 |
| 14 | Счет-фактура | Ламинат | 26 |
| 15 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2, 100 м плинтусов | 0,3 |
| 16 | Счет-фактура | Плинтус, м | 30 |
| 17 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (порожек металлический), 100 м плинтуса | 0,027 |
| 18 | счет-фактура | Порожек металлический, м | 2,7 |
| Раздел 4. Проемы |  |  |
| ## | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0,065 |
| ## | Счет-фактура | Блок дверной в комплекте, шт | 1 |
| ## | Счет-фактура | Фурнитура, комплект | 1 |
| 20 | Счет-фактура | Блок дверной в комплекте, шт | 2 |
| 21 | Счет-фактура | Фурнитура, комплект | 2 |
| 22 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0,01 |
| 23 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| Раздел 5. Стены |  |  |
| 24 | ТЕР10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией, 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,29 |
| 26 | ТЕР10-01-060-01 | Крепление перфорированного уголка, 100 м коробок блоков | 0,92 |
| 27 | счет-фактура | Уголок перфорированный, м | 92 |
| 28 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |
| 29 | ТЕР10-04-010-01/1 письмо | Обшивка стен гипсокартонными листами по металлическим направляющим, 100м2 | 0,66 |
| 30 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,66 |
| 31 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| Раздел 6. Мусор |  |  |
| 73 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна | 13 |
| 74 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т | 13 |